CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

Version provisoire  
Préparée par Cowater International Inc
Janvier 2025

Table des matières

Table des matières	1

RESUME NON TECHNIQUE	6

INTRODUCTION	11

1.1.	But et Objectif du CGES	11

1.2.	Méthodologie	12

2.	DESCRIPTION DU PROJET ET DE SES COMPOSANTES	14

2.1.	Objectif du projet	14

2.2.	Composantes du projet	14

2.3.	Description des extrants des composantes	15

3.	SITUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU PROJET	29

3.1.	Aperçu de la zone d’intervention du projet	29

3.2.	Milieu Biophysique	29

3.2.1.	Relief et géologie	29

3.2.2.	Climat	29

3.2.3.	Ressources en eau	30

3.2.4.	Sols	31

3.2.5.	Végétation	31

3.2.6.	Faune	32

3.3.	Environnement socio-économique	32

3.3.1.	Données administratives	32

3.3.2.	Situations démographiques	32

3.3.3.	Élevage	33

3.3.4.	Agriculture	34

3.3.5.	Pêche	34

3.3.6.	Exploitation minière	35

4.	ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX	35

5.	CADRE JURIDIQUE, POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL	36

5.1.	Cadre politique	36

5.2.	Cadre juridique national	39

5.3.	Cadre juridique international	42

5.4.	Considération des exigences environnementales de l’AMC	43

5.5.	Cadre institutionnel	43

5.5.1. Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement (MEEA)	43

5.5.2. Autres structures de l’État	45

5.5.3. Acteurs de la société civile	45

5.5.4. Projets et programmes présents dans la zone ou pertinents pour le projet	47

6.	ANALYSE DES IMPACTS ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX POTENTIELS DU PROJET	48

7.	GESTION DES RISQUES CLIMATIQUES	60

8.	MESURES GESTION ENVIRONNEMENTALE	67

9.	CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES	79

9.1.	Objectifs de la consultation	79

9.2.	Acteurs consultés	79

10.	PLAN CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE	83

10.1.	Procédure de gestion environnementale et sociale du projet	83

10.1.1.	Elaboration et approbation des TDR et les évaluations spécifiques	83

10.1.2.	Intégration des clauses environnementales dans le dossier d’appel d’offres (DAO) et des contrats avec les entreprises	84

10.1.3.	Elaboration des instruments opérationnels par l’entreprise de construction	84

10.1.4.	Programme de suivi/ surveillance environnementale	84

10.2.	Analyse des capacités des parties prenantes en matière de gestion environnementale et sociale	86

10.3.	Renforcement des capacités des acteurs de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales	87

10.4.	Coût des mesures environnementales et sociales	89

11.	MECANISME DE GESTION DES PLAINTES	91

11.1. Objectifs du MGP	91

11.6. Vulgarisation du MGP	96

11.7. Coût du MGP	96

CONCLUSION	97

BIBLIOGRAPHIE	99

ANNEXES	100

Annexe 1 : Termes de références pour la réalisation du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale du projet « Epanouissement Socio-Economique des Populations Vulnérables au Sahel (ESEPV-Sahel) »	100

Annexe 2 : Outil de consultation des parties prenantes	110

Annexe 3 : Listes des personnes consultées	110

Liste des Tableaux

Tableau 1: Matrice des extrants et activités associées	25

Tableau 2: Répartition des types de plans d’eau par zone du projet	30

Tableau 3: Répartition des plans d’eau par type d’usage dans la zone du projet	31

Tableau 4: Répartition de la population par commune du projet selon le sexe	32

Tableau 5: Effectif du cheptel pour les 3 premières régions d’élevage	33

Tableau 8: synthèses des impacts et risques environnementaux et sociaux	53

Tableau 10: Gestion des risques climatiques du projet ESEPV-Sahel	60

Tableau 11: Synthèse des mesures d’atténuations	66

Tableau 12: Synthèse des étapes et acteurs du processus de gestion environnementale et sociale	83

Tableau 13: Renforcement des capacités	86

Tableau 14: synthèse de l’estimation des couts	88

Tableau 15: Composition et rôles des membres des Organes du MGP	93

Tableau 16: Renforcement des capacités des acteurs	94

Liste des figures

Figure 1: Carte de localisation des trois communes d'intervention du projet	29

Figure 2 : Vue générale du barrage de Yakouta (image Google Earth)	30

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

| ABASE | Association Burkinabè pour l’Assainissement et la Sauvegarde de l’Environnement |
| --- | --- |
| ADP | Assemblée des Députés du Peuple |
| AEP | Approvisionnement en Eau Potable |
| AEPS | Approvisionnement en Eau Potable Simplifié |
| AEL | Agence de l’Eau du Liptako |
| AGED | Association pour la Gestion de l’Environnement et le Développement |
| AGR | Activités Génératrices de Revenus |
| AH | Harcèlement Sexuel |
| AMBF | Association des Municipalités du Burkina Faso |
| AMC | Affaires mondiales Canada |
| APD | Avant-Projet Définitif |
| AUE | Associations des Usagers de l’Eau |
| AN | Assemblée Nationale |
| ANEVE | Agence Nationale des Évaluations Environnementales |
| A2N | Association Nodde Nooto |
| APR | Analyse Préliminaire des Risques |
| ASCC | Art Social pour le Changement de Comportement |
| AT | Assistance Technique |
| ATPC | Assainissement Total Piloté par les Communautés |
| CGES | Cadre de Gestion Environnementale et Sociale |
| CCS | Comités Communaux de Suivi |
| CECI | Centre d’Etude et de Coopération International |
| CLE | Comités Locaux de l’Eau |
| CONASUR | Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation |
| CSPS | Centre de Santé et Promotion Sociale |
| CVD | Conseil Villageois de Développement |
| DAO | Dossiers d’Appel d’Offres |
| DGPE | Direction Générale de la Préservation de l’Environnement |
| EAS | Exploitations et Abus Sexuels |
| ECED-Sahel | Eau et Croissance Économique Durable au Sahel |
| EHA | Eau, Hygiène et Assainissement |
| EIES | Etude d’Impact Environnemental et Social |
| EPI | Equipement de Protection Individuelle |
| ESEPV-Sahel | Épanouissement Socio-Économique des Populations Vulnérables au Sahel |
| FAED | Femmes et jeunes en Action pour des Ecosystèmes durables |
| FDS | Force de Défense et de Sécurité |
| HS | Harcèlement Sexuel |
| MEEA | Ministère de Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement |
| MGP | Mécanisme de Gestion des Plaintes |
| NIES | Notice d’Impact Environnemental et Social |
| ONEA | Office National de l’Eau et l’Assainissement |
| ODD | Objectifs du Développement Durable |
| OMD | Objectifs du Millénaire pour le développement |
| ONG | Organisation non-gouvernementale |
| PADAB 2 | Programme d’Appui au Développement de l’Agriculture du Burkina phase 2 |
| PAGIRE | Plan d’Action pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau |
| PDI | Personne Déplacée Interne |
| PEA | Point d’Eau Autonome |
| PDS | Président de la Délégation Spéciale |
| PGES | Plan de Gestion Environnementale et Sociale |
| PCD | Plan Communal de Développement |
| PMH | Pompe à Motricité Humaine |
| PMO | Plan de Mise en Œuvre |
| PNDES | Plan National de Développement Économique et Sociale |
| PNSAN | Politique Nationale de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle |
| POPs | Polluants Organiques Persistants |
| PRD Sahel | Plan Régional de Développement du Sahel |
| RAF | Réorganisation Agraire et Foncière |
| REELS | Résilience des Écosystèmes et Leadership des femmes au Sahel |
| SCADD | Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable |
| SIDA | Syndrome d’Immuno-Déficience Acquise |
| SOCODEVI | Société Coopérative pour le Développement International |
| SONABEL | Société nationale d'électricité du Burkina Faso |
| ONATEL | Office National des Télécommunications |
| SP-CNDD | Secrétariat Permanent du Conseil National pour le Développement Durable |
| SRADDT | Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire |
| VBG | Violences Basées sur le Genre |
| VIH | Virus de l’Immunodéficience Humaine |

# RESUME NON TECHNIQUE

Brève description du projet

Le projet Épanouissement socio-économique des populations vulnérables au Sahel (ESEPV-Sahel) vise l’épanouissement socio-économique des populations vulnérables, des femmes et des jeunes filles de la région du Sahel au Burkina Faso. Ce projet a été élaboré en étroite collaboration avec l’ONEA, le Conseil régional de la région du Sahel et les communes de Dori, Falagountou et Gorom-Gorom. Le projet tire son essence des acquis et leçons apprises du précédent projet Eau et Croissance Économique Durable au Sahel (ECED-Sahel) mis en œuvre de 2015 à 2019 dans les communes de Dori, Falagountou et Gorom-Gorom.

Le projet est mis en œuvre autour de trois composantes que sont : 1) l’amélioration de la gouvernance locale ; 2) l’accès aux services sociaux de base et aux activités de production ; et 3) le renforcement du leadership et du développement économique des femmes et jeunes filles.

Au niveau de la composante « Amélioration de gouvernance locale », il s’agit de renforcer la coopération et la communication entre les trois communes sur les enjeux importants de développement, ainsi que d’accroitre les connaissances et les compétences des communes et des services déconcentrés en matière de planification et de mise en œuvre du développement local y compris l’intégration des genres, l’inclusion sociale et l’adaptation aux changements climatiques.

Au niveau de la composante « Accès aux services sociaux de base et aux activités de production », il s’agit à travers la construction d’infrastructures d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement, d’améliorer l’accès aux services sociaux de base et aux activités économiques dans les trois communes et d’accroitre les capacités de l’ONEA, des autorités locales, des services techniques et des populations des trois communes dans la gestion des systèmes AEP et ouvrages d’assainissement.

Pour la composante « Renforcement du leadership et du développement économique des femmes et jeunes filles », il s’agit de renforcer les capacités des femmes et des jeunes filles pour contrer les barrières sexospécifiques entravant leur épanouissement et participation économique et d’améliorer les connaissances et les compétences des femmes en matière de développement d’activités économiques.

Enjeux environnementaux et sociaux dans la zone d’intervention du projet

Les enjeux environnementaux et sociaux à prendre en compte dans la mise en œuvre du projet sont principalement : les questions sécuritaires et socio-politiques, marquées par une hausse du taux de criminalité dans les localités concernées, les contraintes liées aux changements climatiques, les questions de préservation de l’environnement, et les questions foncières.

Cadre juridique, politique et institutionnel

La protection de l’environnement fait partir des préoccupations majeures de l’État burkinabé. A cet effet, il a mis en place des politiques, des exigences juridiques et règlementaires, ainsi que des institutions dans l’optique d’atteindre cet objectif.

Le cadre politique national en lien avec le projet concerne :

- la Politique Nationale de Développement Durable (PNDD) ;

- la Politique Nationale en matière d’Environnement (PNE)  ;

- la Politique Nationale de l’Eau (PNE) ;

- la Politique Nationale de l’Hygiène Publique (PNHP) ;

- la Politique Nationale sur les zones humides du Burkina Faso ;

- la Plan national d’adaptation aux changements climatiques (PNA) ;

- la Politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural (PNSFMR).

- la Stratégie Nationale Genre (SNG) 2020 – 2024 ;

- le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES II) 2021-2025 ;

- le Plan d’Action pour la Stabilisation et le Développement (PA-SD) 2021-2025 ;

- le Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable (PN-AEP) 2016-2030 ;

- le Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et excréta (PN AEUE) 2016-2030 ;

- le programme National pour la Gestion Intégrée des ressources en Eaux (PN-GIRE) 2016-2030 ;

Le cadre juridique considéré dans la présente étude concerne :

  - la Constitution burkinabè du 02 juin 1991 ;

  - la loi n°006-2013/AN portant code de l’environnement au Burkina Faso du 02 avril 2013 ;

  - la loi n°003/2011/AN du 05 avril 2011 portant code forestier au Burkina Faso ;

  - la loi n° 034-2012/AN portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso du 02 juillet 2012 ;

  - la loi N°034-2009/AN du 24 Juillet 2009 portant Régime Foncier Rural (RFR) relative à la sécurisation foncière en milieu rural ;

  - la loi n°002-2001/AN du 8 février 2001 portant loi d’orientation relative à la gestion de l'eau ;

  - la loi n°038-2018/AN portant code des investissements au Burkina Faso ;

  - la loi N° 055-2004/AN du 21 décembre 2004 portant  code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

  - la Loi n°028-2008/AN du 13 mai 2008 portant code du travail au Burkina Faso ;

  - la loi N°23/94/ADP du 19 mai 1994  portant code de la santé publique ;

  - la loi n°034-2002/an portant loi d’orientation relative au pastoralisme au Burkina Faso du 14 novembre 2002.

Concernant le cadre réglementaire national, plusieurs textes de portée règlementaire s’appliquent au projet. Il s’agit notamment des textes suivants :

  - le décret N°2015 1187/PRES/TRANS/PM/MERH/MATD/MME/MS/MARHASA/MRA/ MICA/ MHU/MIDT/MT, portant conditions et procédures de réalisation et de validation de l'évaluation environnementale stratégique (EES), de l'étude et de la notice d'impact environnemental et social (EIES/NIES) ;

  - le décret n°2001-185/PRE/PM/MEE du 07 mai 2001, portant fixation des normes de rejets des polluants dans l’air, l’eau et les sols;

  - le décret N°98-3120/PRES/PM/MEE/MATS du 17/07/1998 portant utilisation des feux en milieu rural au Burkina Faso;

  - l’Arrêté N°98-8/MEE/SG/DGEF/DP du 12/05/1998 portant définition des mesures de protection et de conservation des ressources halieutiques au Burkina Faso ;

  - l’Arrêté N° 99-15/MEE/MEF/MATS du 09/06/1999 portant fixation des redevances liées à l’exploitation des ressources halieutiques ;

  - l’Arrêté conjoint N°2009-073/MECV/MAHRH du 27 août 2009 portant réglementation des défrichements agricoles au Burkina Faso ;

  - le décret N° 2006- 588 /PRES/PM/MAHRH/MECV/MATD/MFB/MS du 6 décembre 2006 portant détermination des périmètres de protection des plans et cours d’eau ;

  - le décret N° 2006- 590/PRES/PM/MAHRH/MECV/MRA du 6 décembre 2006 portant protection des écosystèmes aquatiques.

Plusieurs conventions ont été également ratifiées par le pays et participent au cadrage des activités du projet. Selon l’outil d’examen du processus d'intégration de l'environnement de l’AMC, le projet est classé dans la catégorie B, risque faible puisqu’une partie des activités qui seront réalisées concerne la construction d’infrastructures à petite et moyenne échelle (petite unité de traitement d’eau potable, pose de conduites de petits à moyens diamètres, latrines) ainsi que  des activités de sensibilisation et de renforcement des capacités des communes ciblées, des activités de reboisement et de gestion des boues de vidange présentant une opportunité pour améliorer les conditions environnementales dans les trois communes d’intervention.

Sur le plan institutionnel, la tutelle du projet est assurée par le ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement (MEEA) et ses structures centrales et déconcentrées. D’autres ministères, notamment de la santé ; de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales ; de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques ; de l’Administration territoriale et de la mobilité ; de l’Action humanitaire interviendront dans la mise en œuvre du projet.

Impacts et risques environnementaux et sociaux et mesures d’atténuations

La mise en œuvre du projet va engendrer des impacts positifs et des impacts négatifs sur le plan environnemental et social.

Les impacts positifs sont notamment : (1) la création de l’emploi pour la main-d’œuvre au sein des entreprises au bénéfice des populations des localités,  (2)  le développement des activités socio-économiques locales,  (3) l’amélioration des conditions de vie des populations, le développement d’activités génératrices de revenus, particulièrement au profit des femmes et jeunes filles à qui revient généralement la charge de la “corvée d’eau” dans les ménages,  (4)  la réduction du temps de puisage aussi bien au niveau des branchements particuliers que des bornes fontaines avec le gain de temps pouvant être réinvesti à d’autres activités comme l’apprentissage pour les jeunes filles,  (5) la fin de la défécation à l’air libre qui entraine la pollution des eaux de surface et souterraine et entrainant en conséquence des maladies d’origine hydrique,  (6) la  résolution du problème d’absentéisme chez les élèves, en particulier chez les filles qui ne trouvent pas d’infrastructures de gestion des menstrues,  (7) la réduction de la pollution de l’environnement et l’amélioration des problèmes de santé publique liés à une mauvaise gestion des excrétas et des boues de vidanges et  (8) l’amélioration des rendements agricoles à travers les engrais organiques issus du traitement des boues de vidange.

Les impacts négatifs sont principalement liés aux activités de construction des systèmes AEP, des ouvrages d’assainissement, la gestion des boues de vidange et aux activités génératrices de revenus. Ces impacts négatifs sont entre autres : (a) l’épuisement des ressources en eaux souterraines ou des eaux de surface pouvant générer des conflits entre les utilisateurs et la perte de la faune aquatique, (b) l’érosion du sol et sédimentation des cours ou plans d’eau, (c) la pollution de l’air par les émissions atmosphériques, (d) la pollution du sol et de l’eau par les déchets produits s’ils ne sont pas gérés de manière adéquate,  (d) les risques d’accidents liés à la circulation des engins et les risques professionnels, (e) les risques de violences basées sur le genre et l’accroissement de maladies sexuellement transmissibles et du VIH/SIDA dû à la présence des employés, (f) la dégradation de la qualité de vie dans les localités des travaux ou les localités traversées par des engins du fait du bruit, des vibrations récurrentes, la poussière et l’émissions des gaz,  (g)  les impacts sur les activités socio-économiques pendant la phase de construction dû à la restriction de l’accès à certains services  par l’ouverture des tranchés ou à la dégradation des sols, (h) les risques de chute pour les animaux et les personnes (en particulier les mineurs) dans les fosses des latrines en chantier si elles ne sont pas balisées et protégées et les éventuels déboisements des emprises des travaux.

Face aux risques et impacts environnementaux et sociaux, des mesures d’atténuation pour minimiser, réduire ou compenser les impacts négatifs ont été proposées.  Il s’agit entre autres de la collecte, le traitement et l’élimination des résidus liquides/des déchets solides, le balisage des sites des travaux, la dotation des employés en équipement de protection individuelle, la circonscription des activités sur l’emprise des sites, la sensibilisation des travailleurs sur les risques liés aux accidents de travail et des maladies infectieuses (IST/VIH/SIDA), sur les VBG, sur le respect des us et coutumes des localités et sur la limitation de vitesse des engins à la traversée des localités. Les mesures de bonification concernent principalement des mesures de renforcement des capacités des parties prenantes du projet et de protection des bassins versants.

Consultation des parties prenantes

La consultation répond aux objectifs de :

- Fournir aux acteurs intéressés, une information juste et pertinente sur le projet, notamment son objectif, la description assortie de ses impacts tant négatifs que positifs ainsi que les mesures de mitigation y relatives ;

- Inviter les acteurs à donner leurs avis et suggestions sur les propositions de solutions et instaurer un dialogue ;

- Asseoir les bases d'une mise en œuvre concertée et durable des sous-projets et des actions prévues par le projet.

La consultation a concerné les structures techniques centrales, les structures techniques déconcentrées, les services techniques au niveau communal, les associations, les organisations non gouvernementales, les autorités locales et religieuses, des personnes ressources et certains bénéficiaires du projet.

La principale inquiétude qui se dégage des différentes consultations est le contexte sécuritaire qui pourrait impacter sur la mise en œuvre et le suivi des activités du projet

Quant aux suggestions ou recommandations d’ordre général, il s’agit principalement de :

- La promotion de la cohésion sociales dans la zone intervention ;

- La contribution à la sensibilisation des PDI à proscrire l’abatage des arbres et à effectuer des reboisements ;

- L’implication des parties prenantes (services techniques déconcentrés, associations, ONG) de l’Etat à toutes les étapes des sous-projets ;

- Le renforcement des capacités des services techniques en matière de gestion environnementale et sociale ;

- L’implication des bénéficiaires à toutes les étapes de mise en œuvre du projet ;

- La mise en place de procédures transparentes de suivi et de gestion du projet ;

- Le recrutement de la main-d’œuvre locale et la valorisation des entreprises locales dans la réalisation des travaux ;

- La réalisation des études spécifiques pour des interventions ayant des incidences sur l’environnement ;

- Le respect des us et coutumes des localités où seront construits les ouvrages ;

- La prise des dispositions pour éviter les conflits fonciers dans le cadre de construction des ouvrages ;

- La mise en œuvre effective du CGES et des Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) des évaluations environnementales spécifiques.

Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES)

Le PCGES traite des points suivants :

- La procédure de gestion environnementale et sociale du projet ;

- L’analyse des capacités des parties prenantes en matière de gestion environnementale et sociale ;

- Le renforcement des capacités des acteurs de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales

- Le coût de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales ;

- Le mécanisme de gestion des plaintes.

La procédure de gestion environnementale et sociale des activités du projet décrit les étapes à suivre conformément à la procédure administrative nationale. Cette procédure concerne le screening ou classification environnementale et sociale, la réalisation des évaluations environnementales, l’approbation des évaluations environnementales, l’intégration des dispositions environnementales et sociales dans les dossiers d'appel d'offre ou les contrats, la mise en œuvre et la surveillance/suivi environnemental.

L’analyse des capacités des parties prenantes en matière de gestion environnementale et sociale a révélé la nécessité du renforcement des capacités de certains acteurs pour une mise en œuvre appropriée des mesures environnementales et sociales. Les mesures de renforcement de capacités se dégagent en termes de :

- Partage du contenu du CGES et les responsabilités dans la mise en œuvre du CGES ;

- Renforment des compétences pour la mise en œuvre des mesures d’atténuations ;

- Formation sur la santé, l’hygiène, la sécurité au travail ;

- Renforcement des capacités pour les appui-conseils dans la mise en œuvre des mesures d’atténuation ;

- Renforment des compétences sur le suivi environnemental ;

- Renforcement des capacités financières ;

- Formation sur le mécanisme de gestion des plaintes ;

- Formation et sensibilisation sur les VBG.

Plusieurs types de plaintes peuvent apparaître dans le cadre de la mise en œuvre du programme :

- les incidents liés aux travaux (pollutions des eaux, poussières et fumées, accidents, nuisances sonores, etc.) ;

- les doléances soumises par les populations riveraines ;

- les requêtes ou demandes de clarification sur les sous- projets ;

- les suggestions et les dénonciations.

Pour apporter des solutions, un mécanisme de gestion des plaintes (MGP) a été proposé dans le cadre du présent CGES. Le cout global de la mise en œuvre du PCGES est estimé à cinquante-trois millions quatre cent mille (53 400 000) de francs CFA.

# INTRODUCTION

La région du Sahel au Burkina Faso est caractérisée par un climat de type sahélien, de plus en plus aride en raison des changements climatiques qui conduit à une détérioration progressive de l’environnement et à la précarité des ressources en eau. La région a le plus faible taux d’accès à l’eau potable au niveau national, soit 63,8% contre 76.3% au niveau national (INO, 2022).

Situées géographiquement administrativement dans la région du Sahel, les communes de Dori, de Falagountou et de Gorom-Gorom partagent des enjeux communs de développement, incluant les changements climatiques, l’insécurité et la présence de PDIs, qui exacerbent leurs vulnérabilités. L’absence d’une gouvernance concertée entre les trois communes ciblées réduit leurs capacités pour une gestion efficace et durable des ressources naturelles, ainsi que d'autres enjeux importants de développement. Les taux globaux d’accès à l’eau potable dans les communes de Falagountou, et de Gorom-Gorom, sont respectivement de 60,7%, et 73,2% en fin 2022, tous inférieurs au taux national (INO, 2022).

Le manque d'accès à l'eau potable est synonyme d’un faible accès aux services d'hygiène et d’assainissement, avec des répercussions considérables sur la santé, l'éducation et les activités économiques des populations, et affecte disproportionnément les femmes et les filles.

Cowater international en partenariat avec la société minière IAMGOLD Essakane S.A et la Fondation One Drop, ont proposé le projet « Épanouissement socio-économique des populations vulnérables au Sahel (ESEPV-Sahel) » qui vise à réduire les barrières sexospécifiques entravant la participation socioéconomique des femmes et des groupes marginalisés dans le but d’accroître leur accès aux services sociaux de base et aux opportunités économiques tout en favorisant une gouvernance inclusive et participative au niveau des communes ciblées de Dori, Falagountou et Gorom-Gorom dans la région du Sahel au Burkina Faso. Ce projet a été élaboré en étroite collaboration avec l’ONEA, le Conseil régional de la région du Sahel et les communes de Dori, Falagountou et Gorom-Gorom. Le projet tire son essence des acquis et leçons apprises du précédent projet Eau et Croissance Économique Durable au Sahel (ECED-Sahel) mis en œuvre de 2015 à 2019 dans la même zone d’intervention.

En effet, la mise en œuvre de ECED-Sahel a permis (i) d’approvisionner en eau potable la commune de Dori avec la réalisation d’une station de traitement d’eau potable à Yakouta d’une capacité de 230 m3/h, (ii) d’équiper environ 1 100 ménages d’ouvrages d’assainissement familial et (iii) 35 blocs de latrines dans les écoles et lieux publics des communes de Falagountou et Gorom-Gorom, (iv) de réaliser des activités d’art social pour le changement de comportement couplées à l’approche ATPC (Assainissement Total Piloté par les Communautés) qui ont touché quasiment toute la population de la zone d’intervention et a permis l’autoréalisation d’un nombre important de latrines familiales et la pratique du lavage des mains, (v) d’appuyer la réalisation de 24 projets d’AGR permettant à 601 femmes des communes de Falagountou et Gorom-Gorom d’améliorer leurs revenus. Ces acquis ont créé un contexte favorable pour la mise en œuvre du projet ESEPV-Sahel qui travaillera à consolider ces acquis et surtout à renforcer l’alimentation en eau potable des communes de Falagountou et Gorom-Gorom. Au regard des enjeux environnementaux et sociaux potentiels du projet et dans l'optique de prévenir et d'atténuer les éventuelles incidences négatives qui pourraient découler de la mise en œuvre du projet sur l’environnement et les communautés, il s’avère opportun d’élaborer un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), et ce conformément à la législation Burkinabè et aux exigences d’Affaires mondiales Canada (AMC) en matière de protection de l’environnement.

  - But et Objectif du CGES

Le but du présent CGES élaboré pour le Projet est de définir les directives visant à s’assurer que la sélection, l’évaluation et l’approbation des sous-projets et leur mise en œuvre soient conformes tant aux politiques, lois et réglementations environnementales du Burkina Faso, aux autres exigences légales internationales auxquelles le BF a souscrit, ainsi qu’aux normes environnementales et sociales du bailleur de fonds.

Le CGES de ESEPV-Sahel a été préparé par le projet ESEPV-Sahel comme étant un mécanisme d’identification préalable des impacts environnementaux et sociaux des investissements et activités dont les sites/localisations sont inconnus avant l’évaluation du projet. Il se présente donc comme un instrument permettant de déterminer et évaluer les impacts environnementaux et sociaux potentiels futurs. En outre, le CGES devra définir le cadre de la surveillance et de suivi ainsi que les dispositions institutionnelles à prendre avant, pendant et après la mise en œuvre du projet et la réalisation des activités pour atténuer les impacts environnementaux et sociaux défavorables et les supprimer ou les réduire à des niveaux acceptables. Il convient de noter que le CGES n’exclut pas l’élaboration d’études d’impacts environnementales et sociales (EIES) approfondies, simplifiées et les diagnostics environnementaux assortis de PGES pour les activités des projets qui le requièrent.

Le CGES devra également permettre, le cas échéant, la bonification des effets positifs. Il est conçu pour servir de guide de gestion environnementale et sociale spécifique aux sous-projets dont le nombre, les sites et les caractéristiques environnementales et sociales demeurent inconnus. Il s’agira d'examiner la portée et la nature des effets environnementaux et socio-économiques potentiels en amont, en vue de prendre les décisions éclairées favorisant le développement durable.

De manière spécifique, il s’agira de :

- identifier les enjeux environnementaux et sociaux majeurs dans l'aire de mise en œuvre du projet ;

- identifier les risques et impacts environnementaux et sociaux génériques associés aux différentes interventions du projet ;

- proposer des mesures de gestion des risques et impacts ;

- fixer les procédures et méthodologies explicites pour la planification environnementale et sociale, ainsi que pour l’évaluation, l’approbation et la mise en œuvre des activités du projet ;

- préciser les rôles et responsabilités institutionnelles et esquisser les procédures de comptes rendus impératives pour gérer et suivre les préoccupations environnementales et sociales relatives à ces activités ;

- identifier les forces et faiblesses du cadre institutionnel et juridique en matière d'environnement chez les principaux acteurs de mise en œuvre du projet ;

- proposer les dispositions institutionnelles, de surveillance et de suivi pour la mise en œuvre des activités du CGES ;

- déterminer les besoins en renforcement des capacités et autre assistance technique pour la mise en œuvre adéquate des recommandations du CGES ;

- évaluer le montant des ressources nécessaires à pourvoir par le projet pour la mise en œuvre adéquate des recommandations du CGES ;

- fournir les moyens d’information adaptés pour exécuter et suivre les recommandations du CGES.

  - Méthodologie

L’évaluation a été réalisée par le Chargé Environnement du projet ESEPV-Sahel. La démarche méthodologique est articulée autour des étapes suivantes:

- Cadrage de l’étude

Au démarrage de l’étude, une réunion de cadrage s’est tenue avec le ministère de l’environnement, précisément dans les bureaux de l’ANEVE pour échanger sur les termes de référence qui ont été élaborés dans le cadre de la réalisation du CGES. Cette rencontre de cadrage a permis à l’ANEVE et à l’équipe du projet de convenir sur l’identification des éléments de l'environnement qui peuvent être affectés par le projet et pour lesquels une préoccupation se manifeste et de s’assurer que les modalités d'information et de participation du public sont clairement définies.

- Revue documentaire et collecte de données

Cette étape a permis de collecter et d’exploiter toute la documentation du projet, mais aussi les évaluations environnementales stratégiques déjà réalisées pour des projets similaires au présent projet, les politiques nationales, les textes législatifs réglementaires en lien avec le projet.

- Information et consultation

L’information et la consultation des parties prenantes a été une partie intégrante de l’élaboration du cadre de gestion environnementale et sociale, conformément à l’article 12 du Décret N°2015-1187/PRES/TRANS/ PM/MERH/MATD/MME/MS/MARHASA/MRA/ MICA/MHU/MI/MCT du 21 octobre 2015 portant conditions et procédures de réalisation et de validation de l’évaluation environnementale stratégique, de l’étude et de la notice d’impact environnemental et social. Ainsi, dans le cadre de la présente étude, une lettre d’information a été préalablement envoyée aux parties prenantes concernées pour les informer de la réalisation de l’étude et des consultations à effectuer.

Ainsi les structures suivantes ont été consultées, à savoir : l’Agence Nationale des Evaluations Environnementales, Direction Générale de la Préservation de l'Environnement, la Direction Générale de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement, le Conseil régional, les Directions régionales (Environnement ; Eau et Assainissement ; Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques ; Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales ; Actions Humanitaire et de la Solidarité Nationale ; Urbanisme et de l’Habitat),  Directions provinciales de l’Oudalan et/ou du Séno (Environnement ; Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques ; Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales ), districts sanitaires de Dori et de Gorom-Gorom, l’Agence de l'Eau au Liptako, les Comités Locaux de l’Eau , les mairies des communes de Dori, Falangountou et Gorom-Gorom, Association Burkinabè pour l’Assainissement et la Sauvegarde de l’Environnement (ABASE), l’Association Nodde Nooto (A2N), l’Agence pour la Gestion de l’Environnement et le Développement (AGED), l’Action pour la Culture du Développement-Naangué, la Coordination régionale des femme et le Conseil régional des Jeunes.

Les consultations se sont déroulées du 21 octobre au 22 novembre 2024 et ont également touché des services au niveau communal et village, notamment les Conseils de Développement Villageois, les Associations des usagers de l’Eau, les autorités locales, coutumières et religieuses, ainsi que certaines personnes ressources. L’objectif a été d’une part, de communiquer aux parties prenantes des informations sur le projet, et d’autre part, de recueillir leurs inquiétudes, attentes, suggestions et recommandations.

- Synthèse des données

Cette étape a consisté à faire la synthèse et l’analyse des données obtenues de la recherche documentaire et des investigations, ainsi que des consultations avec les parties prenantes.

- Limites de l’étude

L’élaboration du CGES s’est effectuée dans un contexte sécuritaire sensible où les visites terrains sont extrêmement limitées, et dans une phase où certaines activités des composantes ne sont pas encore bien définies.

- DESCRIPTION DU PROJET ET DE SES COMPOSANTES

  - Objectif du projet

Le projet vise l’épanouissement socio-économique des populations vulnérables, les femmes et les jeunes filles de la région du Sahel au Burkina Faso. Il intervient dans les communes de Dori, Falagountou et Gorom-Gorom. De manière spécifique, il s’agit de :

- Renforcer la coopération et communication entre les trois communes sur les enjeux importants de développement ;

- Accroitre les connaissances et les compétences des communes et des services déconcentrés en matière de planification et de mise en œuvre du développement local y compris l’intégration des genres, l’inclusion sociale, et l’adaptation aux changements climatiques ;

- Améliorer l’accès aux services sociaux de base et aux activités économiques dans les trois communes ;

- Accroitre les capacités de l’ONEA, des autorités locales, des services techniques, et des populations des trois communes dans la gestion des systèmes AEP et ouvrages d’assainissement ;

- Renforcer les capacités des femmes et des jeunes filles pour contrer les barrières sexospécifiques entravant leur épanouissement et participation économique ;

- Améliorer les connaissances et les compétences des femmes en matière de développement d’activités économiques.

  - Composantes du projet

Le projet comporte trois composantes que sont : Amélioration de la gouvernance locale, l’accès aux services sociaux de base et aux activités de production et le renforcement du leadership et du développement économique des femmes et jeunes filles.

Composante 1100 : Gouvernance locale et gestion territoriale inclusives et participatives

Il s’agira de renforcer la coopération et la communication entre les trois communes sur les enjeux importants de développement, ainsi que d’accroitre les connaissances et les compétences des communes et des services déconcentrés en matière de planification et de mise en œuvre du développement local y compris l’intégration des genres, l’inclusion sociale, et l’adaptation aux changements climatiques. Les résultats attendus au niveau de cette composante sont :

- Résultat immédiat 1110 : Coopération et communication entre les trois communes sur les enjeux et priorités de développement sont renforcées ;

- Résultat immédiat 1120 : Connaissances et compétences des communes et des services déconcentrés en matière de planification et de mise en œuvre du développement local y compris l’intégration des genres, l'inclusion sociale, et l’adaptation aux changements climatiques sont accrues ;

Composante 1200 : Accès aux services sociaux de base et aux activités de production

Il s’agira à travers la construction d’infrastructures d’approvisionnement en eau potable et assainissement, d’améliorer l’accès aux services sociaux de base et aux activités économiques dans les trois communes et d’accroitre les capacités de l’ONEA, des autorités locales, des services techniques, et des populations des trois communes dans la gestion des systèmes AEP et ouvrages d’assainissement. Les résultats attendus dans cette composante sont :

- Résultat immédiat 1210 : Accès aux services sociaux de base et aux activités économiques dans les communes de Dori, Falagountou et Gorom-Gorom est amélioré ;

- Résultat immédiat 1220 : Capacités de l’ONEA, des autorités locales, des services techniques, et des populations des trois communes dans la gestion des systèmes AEP et ouvrages d’assainissement sont accrues ;

Composante 1300 : Renforcement du leadership et du développement économique des femmes et jeunes filles

Il s’agira ici de renforcer les capacités des femmes et des jeunes filles pour contrer les barrières sexospécifiques entravant leur épanouissement et participation économique, et d’améliorer les connaissances et les compétences des femmes en matière de développement d’activités économiques.

Les résultats attendus au niveau de cette composante sont :

- Résultat immédiat 1310 : Capacités des femmes et jeunes filles pour contrer les barrières sexospécifiques entravant leur épanouissement et participation économique sont renforcées ;

- Résultat immédiat 1320 : Connaissances et compétences des femmes en développement des activités économiques sont améliorées.

  - Description des extrants des composantes

Résultat immédiat 1110 : Coopération et communication entre les trois communes sur les enjeux et priorités de développement interterritorial, renforcées

Extrant 1111 : Appui offert aux trois communes pour la mise en place d’un cadre de concertation intercommunal fonctionnel sur les enjeux et priorités de développement interterritorial

Les trois communes d’intervention partagent les mêmes problématiques et il est important qu’elles soient capables de fédérer leurs efforts pour résoudre les problèmes de façon durable et harmonieuse et de participer à la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Le projet dans une posture de facilitateur, accompagnera les trois collectivités pour la mise en place d’un cadre de concertation intercommunal, cadre qui sera un tremplin pour les acteurs communaux de discuter de façon transparente et responsable des problèmes qu’ils partagent en commun. Le but est de s’assurer que les collectivités territoriales soient capables de fédérer leurs efforts pour résoudre les problèmes communs de façon durable et harmonieuse et de participer à la promotion de la paix et de la cohésion sociale.

Cet extrant permettra concrètement aux trois communes de planifier les actions ci-dessous identifiées par les présidents des délégations spéciales lors de l’atelier sur l’intercommunalité. Ce sont :

- la mise en place et l’accompagnement du cadre de concertation intercommunal ;

- le renforcement de la chaîne de valeur de la gestion et valorisation des boues de vidange ;

- les actions d’atténuation des effets du changement climatique à travers des activités de reboisement ;

- le renforcement de capacités des comités locaux de l’eau (CLE) pour une meilleure gestion des sous-bassins versants de la zone d’intervention ;

- le renforcement de capacités des associations des usagers de l’eau (AUE) pour une meilleure gestion des ouvrages hydrauliques de la zone d’intervention ;

- le développement de stratégies de mobilisation de ressources propres et de recherche de financement.

Cet extrant sera réalisé à travers les activités suivantes :

- Consultations publiques sur les priorités communes, composition, et mandat du cadre de concertation ;

- Mise en place du cadre de concertation (Installation des membres, mandat et priorités validés, statut et règlements établis) ;

- Appui au fonctionnement du cadre de concertation.

Extrant 1112 : Assistance Technique fournie aux communes pour la conception et mise en œuvre des actions de protection des bassins versants.

La protection des bassins versants est une mesure préventive pour réduire l’ensablement des plans d’eau. L’Agence de l’Eau du Liptako (AEL) et les comités locaux de l’eau (CLE) de la région du Sahel en ont fait leur cheval de bataille. A travers cet extrant, le projet entend développer, par le truchement de l’intercommunalité, une action environnementale pertinente et bénéfique pour les trois communes. Ce programme sera arrimé à d’autres initiatives dans la zone de projet, dans une logique de complémentarité des actions, notamment des projets « Femmes et jeunes en Action pour des écosystèmes durables » et « Résiliences des Ecosystèmes et leadership des femmes au Sahel » respectivement de SOCODEVI (Société de Coopération pour le développement International) et de CECI (Centre d’Etudes et de Coopération Internationale) qui interviennent tous dans la zone d’intervention du projet dans le volet restauration et valorisation agroforestière et qui contribuera à l'atténuation des impacts potentiels de l’installation des infrastructures d’eau et d’assainissement. ESEPV-Sahel de concert avec l’AEL, travaillera à la mise en place de nouveaux CLE, à la dynamisation des anciens CLE d ainsi qu’au renforcement de leurs capacités.

L’intervention du projet vise à :

- Appuyer au fonctionnement, au renouvellement ou à la mise en place des CLE ;

- Appuyer à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans d'action des CLE ;

- Suivre la mise en œuvre des plans d'action des CLE.

Extrant 1113 : Bonnes pratiques de gouvernance inclusive, participative et innovante, diffusées au niveau communal, régional et national.

Le projet poursuit des objectifs de bonne gouvernance des services publiques à travers un ensemble de bonnes pratiques qui améliorent les relations de confiance entre administrés et administrateurs.

Pour ce faire, le projet ESEPV-Sahel mettra l’accent sur la sensibilisation pour l’adoption des bonnes pratiques, le renforcement des capacités des acteurs communaux et des services déconcentrés. Les bonnes pratiques ainsi promues et observées au niveau des communes seront capitalisées et diffusées au moyen d’outils d’art social pour le changement de comportement, des ateliers de partage d’expériences et de voyages d’études.

Dans le cadre de l’atteinte de cet extrant, le projet mettra en œuvre les activités suivantes :

- Élaborer d’une stratégie de diffusion et de capitalisation des bonnes pratiques

- Organiser et faire participer à des forums et conférences thématiques au niveau régional et national pour la diffusion des bonnes pratiques les acteurs communaux ;

- Organiser de voyages d’études et partages d’expériences avec les leaders communaux dans d’autres communes du Burkina Faso ou à l’international autour de la thématique "les bonnes pratiques de gouvernance locale”.

Résultat immédiat 1120 : Connaissances et compétences accrues des communes et des services déconcentrés en matière de planification et de mise en œuvre du développement local y compris l’intégration des genres, l'inclusion sociale, et l’adaptation aux changements climatiques

Extrant 1121 : Assistance technique et formations offertes aux trois communes et services déconcentrés pour la planification stratégique participative et la mise en œuvre d’actions de développement

Les acquis en termes d’appuis aux trois communes tels que le renforcement de la desserte en eau potable pour la ville de Dori et ses 17 villages environnants, l’amélioration de l’accès à l’assainissement et l’amélioration des revenus des femmes de Gorom-Gorom et Falagountou dans le cadre de la mise œuvre du projet ECED-Sahel n’ont pas résisté aux différentes crises qui ont secoué la Région. Ainsi le projet fournira une assistance technique et des formations permettront aux communes d’assurer de manière durable et autonome la maitrise d’ouvrage communale sur tous les secteurs de développement, notamment sur les volets alimentation en eau potable (AEP) et gestion efficace des eaux usées et excreta, le volet développement économique et le volet gestion vertueuse et responsable de la collectivité. Un programme de formations sera organisé au bénéfice des acteurs communaux (mairies et services techniques déconcentrés) et devra renforcer les capacités techniques d’au moins 20 agents.

Les services techniques ainsi que les leaders communaux seront outillés pour mieux collaborer avec les projets et ONG qui interviennent dans leur territoire et assurer le suivi des actions de développement. Des stratégies de communication seront développées pour mieux éduquer et impliquer les populations, surtout les femmes qui selon l’analyse de l’égalité des genres (ÉG) sont très peu représentées au sein des conseils communaux et dont leurs besoins spécifiques ne sont pas suffisamment compris ni pris en compte.

Les trois communes et les services techniques déconcentrés de l’État seront appuyés pour la planification stratégique participative et la mise en œuvre d’actions de développement dans leurs territoires. Les comités communaux de suivi (CCS) mis en place par le projet ECED-Sahel dans les communes de Falagountou et Gorom-Gorom pour le suivi de ses activités qui devaient continuer et faciliter la collaboration avec d’autres projets ont besoin d’être dynamisés et renforcés.

De façon concrète, le projet compte réaliser les activités suivantes pour atteindre ce résultat attendu :

- Développer les compétences techniques des techniciens communaux et services déconcentrés ;

- Élaborer des stratégies de mobilisation et d’implication effective des populations dans la planification communautaire et les prises de décision ;

- Appuyer les trois communes pour développer des compétences en recherche et accès à des financements.

Extrant 1122 : Assistance technique et formation offertes aux trois communes pour le renforcement des compétences de base en gouvernance des élus locaux y compris les femmes

La mise en œuvre de la gouvernance sur le plan local s’accompagne nécessairement de l’interprétation de règles et procédures et il est important de former les élus afin qu’ils jouent véritablement leur rôle. Il est également important de souligner que la participation à la gestion des affaires publiques intéresse tout le monde, les hommes aussi bien que les femmes. C’est pourquoi, il est important de promouvoir la transparence et la responsabilité devant les citoyens, améliorer les relations entre électeurs et élus ou les rapports entre pouvoirs civil et militaire dans le cadre d’un système démocratique. Il faut accompagner les collectivités locales à agir de façon professionnelle, responsable, transparente et qu’elles soient à l’écoute de leurs citoyens. Les femmes sont parmi les citoyens les plus nombreuses à se mobiliser lors des consultations électorales et dans les multiples initiatives de développement à la base. Au Burkina Faso, on estime à 52% le nombre de femmes dans la population et elles devraient pouvoir s’exprimer au niveau des sphères de décision.

A travers cet extrant, les activités suivantes sont envisagées :

- Développer un programme de formation en compétences de base pour les leaders communautaires y compris les femmes et particulièrement les élus locaux (conseillers municipaux).

- Développer un programme de formation en compétences de base pour des leaders communautaires particulièrement les élus locaux (conseillers municipaux).

- Plaidoyer pour l’institutionnalisation du programme de formation en compétences de base au niveau des plans de développement communal des collectivités locales.

Extrant 1123 : Assistance technique offerte aux trois communes et services déconcentrés pour le suivi et l’évaluation des actions de développement

Les communes d’intervention ont bénéficié de plusieurs projets et programmes de divers partenaires techniques et financiers. Cependant, nous assistons à un éternel recommencement sans une avancée réelle en termes de développement. Les communes n’ont pas une bonne visibilité des actions menées sur leurs aires de responsabilité voire des impacts et peinent ainsi à obtenir des données actualisées liées à leurs domaines de compétence. Il y a donc nécessité que les communes et les services déconcentrés se familiarisent aux pratiques de suivi-évaluation en vue d’améliorer la gouvernance des services de bases aux populations. Le suivi et l’évaluation permet d’améliorer la pertinence, les méthodes et les effets des interventions par la rétroaction ; d’assurer l’efficacité, l’efficience et la durabilité des interventions ; d’apprendre des leçons pouvant être généralisées à d’autres interventions ou situations ; de rendre comptes sur les résultats des interventions et d’aider dans la prise de décision.

L’assistance technique en suivi et évaluation du projet aux trois communes et services techniques déconcentrés touchera environ 190 personnes (secrétaires généraux, personnes responsables des marchés, comptables, responsables suivi-évaluation, techniciens communaux, présidents de commissions permanentes, les points focaux, etc.) et se fera à travers la réalisation des activités suivantes :

- Faire un état des lieux des systèmes de suivi et évaluation des actions de développement des communes ;

- Appuyer les communes à élaborer une stratégie de suivi et évaluation des actions de développement ;

- Suivre la mise en œuvre de la stratégie de suivi et évaluation des actions de développement.

Résultat immédiat 1210 : Capacité accrue des autorités locales, des services déconcentrés et des populations pour réduire les obstacles physiques liés à l'accès aux services sociaux de base et activités économiques

Extrant 1211 : Systèmes AEP performants construits dans les communes de Falangountou et de Gorom-Gorom

Le taux d’accès à l’eau potable dans la région du Sahel est le plus faible au Burkina Faso et était de 63,8% en fin 2022 contre un taux national de 76,3%. Les taux globaux d’accès à l’eau potable dans les communes de Falagountou et de Gorom-Gorom sont respectivement de 60,7%, et 73,2% en fin 2022, tous inférieurs au taux national. Le taux d’accès à l’eau potable à Falagountou est inférieur à celui de la région du Sahel. Ainsi donc, à sept ans de l’échéance des Objectifs pour le Développement Durable (ODD), les communes de Falagountou et de Gorom-Gorom sont loin de l’objectif de l’accès universel à l’eau en 2030. Pour atteindre cet objectif, des investissements substantiels dans les systèmes d’AEP de ces deux communes sont indispensables. Les taux d’accès à l’eau potable ci-dessus indiqués cachent d’autres contreperformances des systèmes d’AEP des communes de Falagountou et Gorom-Gorom. Par exemple, la continuité du service n’est pas assurée tout au long de l’année dans les deux communes. En effet, du fait de la précarité de la ressource en eau à Falangountou et à Gorom-Gorom, les interruptions plus ou moins prolongées de la desserte en eau sont fréquentes. En particulier à Falagountou, le temps de fonctionnement du système d’AEPS qui dessert le centre de la commune ne dépasse guère une heure par jour.

Quant à l’agglomération urbaine de Gorom-Gorom où le service de l’eau potable est assuré par l’ONEA, le déficit de production est chronique. Gorom-Gorom figure chaque année sur la liste des centres déficitaires en termes de production d’eau avec pour conséquence des investissements répétitifs dans la réalisation de forages et le renchérissement des coûts d’exploitation. Ces deux communes sont donc dans un grand besoin d’investissements structurants non seulement pour accroître le taux d’accès à l’eau potable mais aussi pour améliorer la qualité du service.

Pour réaliser cet extrant, le projet mettra en œuvre les activités suivantes :

- Réaliser un schéma directeur pour l’approvisionnement en eau potable des communes de Dori, Falangountou et Gorom-Gorom ;

- Réalisation des études APD et les évaluations environnementales requises des systèmes d'approvisionnement en eau ;

- Consulter et mobiliser des bureaux de contrôle et entreprises des travaux ;

- Réaliser, suivre et réceptionner des travaux de construction des systèmes d'approvisionnement en eau.

Extrant 1212 : Ouvrages d'assainissement performants, inclusifs et sensibles au genre construits dans les écoles, centres de santé et lieux publics des communes de Dori, Falagountou et de Gorom-Gorom

Dans les écoles, les centres de santé et les lieux publics des communes de Dori, Falagountou et Gorom-Gorom, un état de lieux fait par le projet révèle que les ouvrages d’assainissement existants ne sont pas en nombre suffisant et d’autres avaient besoin de réhabilitation. De plus, l’insécurité a entrainé un afflux important de population dans les différentes communes d’intervention ; ce qui entraine une pression sur les ouvrages d’assainissement. Aussi, les données reçues de la part des directions techniques indiquent que la sexospécifique n’est pas respectée dans la réalisation et la gestion des ouvrages d’assainissement. Pourtant pour un développement inclusif, des solutions doivent être trouvées aux inégalités entre sexes et faire prendre en compte les préoccupations des groupes défavorisés.

De plus, l’insuffisance des ouvrages d’assainissement dans les écoles contribue à la défécation à l’air libre par les élèves et constitue une source d’absentéisme chez les filles qui ne trouvent pas d’infrastructures disponibles de gestion des menstrues. Dans les centres de santé et les lieux publics, le manque d’ouvrages d’assainissement contribue à nuire à la qualité de vie des usagers et à la propagation des maladies.

Dans ce sens, le projet ESEPV-Sahel interviendra en améliorant l’offre en matière d’ouvrages d’assainissement. Il s’agira spécifiquement de construire des ouvrages d’assainissement inclusifs et sensibles au genre dans les écoles, les centres de santé et les lieux publics. Des entreprises seront recrutées pour la réalisation des travaux et des bureaux d’études pour suivre et contrôler à pied d’œuvre les travaux de réalisation. Le suivi se fera de manière périodique par le technicien d’hygiène et d’assainissement et au cas échéant par les services techniques déconcentrés de l’Etat ou les agents endogènes. Les communautés seront mises aussi à contribution à travers la participation communautaire pour appuyer le projet au suivi de la réalisation des travaux.

Extrant 1213 : Assistante Technique fournie aux trois communes pour mettre en place une chaîne de valeur inclusive des boues de vidange

Depuis de nombreuses années, les stratégies d’intervention des projets et programmes dans la zone du projet ont mis l’accent sur la réalisation de latrines dans les différents ménages, les écoles, les centres de santé et les lieux publics. C’est ainsi que dans les communes de Falagountou et Gorom-Gorom, le précédent projet ECED-Sahel a contribué à réaliser 1 100 latrines et à travers l’approche ASCC, a suscité le changement de comportements et entrainé l’autoréalisation d’une centaine de latrines par les populations. Les communes ont aussi, avec l’appui des projets et programmes doté les populations de latrines pour améliorer leurs conditions de vie. Dans les lieux publics et les centre de santé, le constat terrain révèle que des latrines ont été réalisées même si elles sont en nombre insuffisant.

Les communes se retrouvent avec un nombre important de latrines (familiales, institutionnelles et publiques) et de nos jours font face à une problématique : celle de la gestion des boues de vidange stockées dans les latrines. La commune de Dori s’est dotée d’une station de traitement des boues de vidange mais les deux autres communes que sont Falagountou et Gorom-Gorom n’en disposent toujours pas. Les enquêtes terrain ont révélées que les sous-produits sont gérés de manière inappropriée par les populations des trois communes.

Sur la base de ces constats, le projet ESEPV-Sahel fournira une assistance technique (AT) aux communes concernées pour renforcer ou mettre en place une chaîne de valeur des boues de vidange. L’AT offerte aux trois communes devra assurer durablement une bonne organisation des acteurs de la filière et apporter aux communes des solutions pratiques à la gestion des boues de vidange afin de garantir un environnement sain. Cette problématique nécessite qu’un état des lieux soit réalisé pour mettre à nu les maillons faibles ou manquants. Par la suite, une stratégie sera élaborée et mise en œuvre pour permettre une bonne organisation des acteurs de la chaîne de valeur des boues de vidange. Des sorties de terrain seront organisées pour rencontrer les acteurs pour faire l’état des lieux, et une stratégie sera élaborée pour l’organisation de ses acteurs.

Résultat immédiat 1220 : Capacités accrues de l’ONEA, des autorités locales, des services techniques, et des populations des trois communes dans la gestion des systèmes AEP et ouvrages d’assainissement

Extrant 1221 : AUE et comités de gestion, inclusifs des femmes et jeunes filles, responsable de la gestion des systèmes AEP et des ouvrages d'assainissement publics redynamisés/renouvelés

Les besoins en eau potable et en infrastructures d’assainissement des populations sont de plus en plus croissants dans la zone du projet. Dans l’objectif de garantir le service public continu d’eau potable et d’assainissement à ses populations, il faut au préalable assurer une bonne gestion et la maintenance des ouvrages. D’une manière ou d’une autre, ces ouvrages sont sujets à l’usure du fait de l’âge et de l’exploitation que les usagers en font. Cette situation interpelle quant à la maintenance et la gestion des ouvrages d’AEP et d’assainissement surtout que les trois communes d’intervention du projet font face à une exploitation accrue de ces ouvrages du fait des déplacements massifs de populations dû à l’insécurité. Les personnes déplacées internes (PDI) deviennent de plus en plus nombreuses et exercent une pression sur les ouvrages qui sont constamment sollicités. Avec en plus le manque d’entretien, on assiste à la dégradation progressive des infrastructures d’eau potable et d’assainissement.

Le projet ESEPV-Sahel continuera à appuyer les trois communes d’intervention pour assurer la durabilité des infrastructures d’eau et d’assainissement et du même coup la pérennité des services rendus. Cet appui commence par l’établissement d’un état des lieux des comités de gestion puis à l’appuis à la mise en place et au renouvellement de leur membre conformément aux textes qui régissent leur fonctionnement. Le nombre de comités de gestion des ouvrages d’AEP et d’assainissement à redynamiser sera fonction des conclusions de l’état des lieux de leur fonctionnement dans la zone d’intervention du projet et le nombre à mettre en place sera fonction des infrastructures que le projet compte réaliser. En effet, chaque infrastructure réalisée par le projet ESEPV-Sahel sera couplée par la mise en place d’un comité de gestion.

Extrant 1222 : Accompagnement dans la maintenance et la gestion des ouvrages AEP et des ouvrages d'assainissement publics offerts aux AUE et aux comités de gestion

Les différents comités mis en place pour la gestion et la maintenance des ouvrages d’AEP et d’assainissement ont la responsabilité de gérer les ouvrages qui sont à leur charge. Si l’on se réfère à l’enquête réalisée par la DREP sur les AUE, il ressort que plusieurs de ces comités de gestion ne sont plus fonctionnels avec des répercussions sur la continuité des services d’eau. De plus, la situation sécuritaire a créé une surpopulation autour des points d’eau et des ouvrages d’assainissement et couplé à la mauvaise gestion et la non-cotisation des usagers engendre la panne des ouvrages d’AEP et d’assainissement.

Conscient que la maintenance et la gestion des infrastructures est une condition pour la durabilité des services et un renforcement des capacités et un accompagnent sont nécessaires, le projet ESEPV-Sahel va apporter un accompagnement dans la maintenance et la gestion des infrastructures délégués aux gestionnaires. Cet accompagnement se fera à travers des campagnes de formations au profit des AUE et des autres gestionnaires des ouvrages d’AEP et d'assainissement. Les techniques d’animations ASCC seront mis à contribution. Ils seront outillés pour assurer un service continu de l’eau et assurer l’entretien des points d’eau et l’hygiène des latrines.

Extrant 1223 : Bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement adoptées par les populations des communes de Dori, Falagountou et de Gorom-Gorom

Les données factuelles du projet ESEPV-Sahel et les éléments du diagnostic socioculturel piloté par l’Espace Culturel Gambidi (ECG) ont permis de constater que les problèmes comportementaux en lien avec l’EHA existent toujours dans la zone d’intervention. De 2017 à 2019 d’importantes actions de communication pour le changement de comportement ont été menées avec l’approche ASCC dans les communes de Falagountou et de Gorom-Gorom avec des résultats encourageants (16.000 personnes ont adopté les bons comportements EHA valorisés par ECED-Sahel à savoir le lavage à l’eau courante et au savon aux moments critiques, l’utilisation et l’entretien régulier des latrines, l’auto-construction des latrines). Mais aujourd’hui, force est de constater que certains mauvais comportements persistent au niveau des centres de soins, des écoles et même au sein de la communauté. Il est donc important d’adresser à nouveau des actions participatives et inclusives via l’ASCC afin de promouvoir l’adoption et le maintien des bons comportements par les groupes de priorités surtout que la commune de Dori s’ajoute à la liste des communes à impacter par les activités ASCC ce qui n’était pas le cas au cours de l’exécution du projet ECED-Sahel.

Au-delà des comportements EHA, d’autres comportements en relation avec les composantes 1100 et 1300 ont été dévoilés par le diagnostic socioculturel. Pour ce faire, Ils seront également abordés avec l’approche ASCC. Cependant, il convient de signaler que pour notre intervention, des choix seront opérés afin de retenir les comportements les plus pertinents qui contribueront à l’atteinte de l’objectif ultime du projet.

Résultat immédiat 1310 : Capacités des femmes et jeunes filles renforcées pour contrer les barrières sexospécifiques entravant leur épanouissement et leur participation économique

Extrant 1311 : Étude et stratégie d’intervention sur les barrières sexospécifiques entravant le développement social et économique des femmes et jeunes filles, réalisées selon l’approche ASCC

Les femmes sont au cœur des équilibres familiaux, culturels, sanitaires et sociaux. Elles jouent un rôle central en matière de santé, de développement et d’éducation. A ce titre, leur autonomisation est un indispensable facteur de paix et de progrès social, économique et environnemental. Pourtant elles font face à de multiples obstacles à l’autonomisation. Les barrières socioculturelles et sexospécifiques toujours présentes contribuent à minimiser le rôle des femmes dans le développement.

L’analyse du genre, réalisée en 2019 dans les communes cibles par le projet, a relevé que la répartition du travail au sein des ménages est en défaveur des femmes et des jeunes filles qui disposent de moins de temps pour leurs activités économiques et les activités de développement. Le non-accès au capital est un frein à l’accès au crédit et une barrière à la croissance des unités économiques des femmes. L’analphabétisme, les préjugés sur l’incapacité des femmes et les normes culturelles empêchent les femmes d’occuper des postes de responsabilité, dévalorisent leur potentiel et nuisent au bien-être familial. Ces barrières sont en général d’origines sociale, culturelle, physique (handicap), identitaire (origine ethnique, religieux…).

Pour lutter contre ces inégalités, le projet ESEPV-Sahel prévoit la conduite d’une étude sur les barrières sociales et culturelles sexospécifiques qui entravent le développement social et économique des femmes dans les communes cibles. Cette étude permettra non seulement de confirmer les principales barrières identifiées lors des récentes consultations locales, à savoir la répartition inégale des tâches ménagères, la gestion de l’hygiène menstruelle, la prise en charge des violences basées sur le genre (VBG) et les mariages précoces, mais aussi de mieux comprendre leurs fondements en vue d’élaborer une stratégie de changement de comportement pour les contrer. Une approche participative sera développée dans la conduite de l’extrant dès le début de sa mise en œuvre. L‘association Nodde Nooto sera partie prenante. L’étude va se réaliser aussi de concert avec l’Espace Culturel Gambidi et le Consultant en ASCC de One Drop du fait du rôle important qu’ils doivent jouer dans la mise en œuvre des interventions participatives en ASCC.

Extrant 1312 Interventions participatives menées auprès des femmes, jeunes filles, hommes et leaders communautaires pour contrer les barrières sexospécifiques entravant la participation socioéconomique des femmes et des filles

La stratégie pour contrer les barrières sexospécifiques identifiées est élaborée par le projet ESEPV-Sahel. Mais nous savons qu’attendre que l’information et l’éveil des consciences changent les attitudes et que de nouveaux comportements durables se mettent en place n’est pas évident et de surcroît prend trop de temps. En effet, une information produite ne suffit pas à provoquer le changement. De ce fait et pour être efficace, les outils ASCC seront utilisés entre autres pour mettre en œuvre la stratégie. En plus, il sera mis en œuvre des actions participatives et ciblées pour impliquer tous les groupes de la communauté. Il va passer de l’information à la sensibilisation par l’action pour développer une forme de conscience collective concernant les enjeux sur l’autonomisation des femmes et des jeunes filles. Bien que l’intervention cible particulièrement les femmes et les jeunes filles, un travail d’information et de sensibilisation auprès de la communauté (hommes, leaders communautaires et détenteurs de pouvoir) est primordial.

Une bonne connaissance et une sensibilisation des populations sur les barrières sociales qui désavantagent les femmes et les filles permettront de transformer les normes sociales discriminatoires envers les femmes. Une approche basée sur la masculinité positive sera intégrée pour favoriser cet environnement familial et de travail nécessaire au renforcement du pouvoir économique des femmes et des jeunes filles. L’implication active des hommes et des détenteurs de pouvoirs (autorités coutumières et leaders communautaires est nécessaire pour produire des changements positifs et durables parce que ce sont eux les influenceurs.

A travers l’art social pour le changement de comportement (ASCC), le projet va développer des approches de communication engageante et non violente qui sont des moyens efficaces pour augmenter l’impact de la sensibilisation sur les comportements. La communication engageante s’entend être une démarche globale visant à engager les individus dans des changements comportementaux à long terme, tout en mobilisant un ensemble de conditions favorables pour que les acteurs s’engagent. Plusieurs interventions seront conduites auprès des femmes, jeunes filles, hommes et leaders communautaires tels que des campagnes de sensibilisation, du théâtre forum, des émissions radiophoniques, des causeries débats éducatives…

Extrant 1313 Accompagnement et formation en leadership offerts aux femmes et jeunes filles

Le leadership se définit comme une autorité d’influence, basée les relations que le leader noue avec les membres d’un groupe. Cela implique pour le leader de Communiquer efficacement avec les membres du groupe, de faire adhérer l’équipe à un but commun, de motiver les membres de l’équipe à atteindre les objectifs fixés. Le leadership au féminin fait parler de lui depuis quelque temps parce que la position de leader a toujours été incarnée par les hommes. En effet, il est au centre des discussions qui se déroulent sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.

Il est dit qu’en Afrique, le leadership féminin booste le développement économique. En effet, ce leadership féminin est désormais une réalité qui reconquiert le rang qui lui sied dans un monde en pleine mutation technologique où des critères comme la performance, l’innovation et la compétitivité deviennent des indicateurs clés pour impulser le ‘’Doing Business’’ et booster la croissance économique.

Le projet ESEPV-Sahel l’a bien compris et s’inscrit dans cette dynamique pour promouvoir des transformations. Il va appuyer le renforcement du leadership des femmes et des jeunes filles pour les aider dans la réussite de leurs activités économiques et dans leur participation au développement communautaire. Le projet va ainsi les former et les accompagner à travers l’amélioration de leurs compétences pour libérer leur potentiel et leur donner, par la même occasion, l’opportunité de s’accomplir. Les des membres des unités économiques de femmes et de jeunes filles (anciennes bénéficiaires du projet ECED-Sahel qui continuent de fonctionner malgré les difficultés auxquelles elles sont confrontées et des nouvelles) seront des cibles prioritaires de même que les femmes conseillères communales pour leur donner les capacités d’assumer des fonctions de dirigeantes.

L’accompagnement et la formation en leadership des femmes et des jeunes filles va se dérouler en deux étapes :

- la mise en place d’espaces sûrs d’échanges pour les femmes et les jeunes filles ;

- la tenue de séances d’information, de sensibilisation et de formation des femmes et jeunes filles dans les trois communes sur le leadership.

Résultat immédiat 1320 : Connaissances et compétences des femmes en développement des activités économiques améliorées

Extrant 1321 Assistante technique offerte aux unités économiques de femmes dans l’amélioration des techniques de production, et les processus d’achat et de vente

L’analyse de la situation des femmes dans la zone d’intervention du projet relève que sur le plan économique, les femmes jouent un rôle important dans l’économie locale ; sur le plan organisationnel, elles sont actives en matière de développement car elles sont organisées en groupements dans les différents villages et secteurs des communes pour mener des AGR (l’embouche bovine et ovine, le maraîchage, l’artisanat, l’agriculture, le petit commerce).

Cependant, d’une manière générale leur statut reste influencé négativement par les pesanteurs sociologiques qui impactent leur autopromotion en tant qu’organisation. Elles restent confrontées à l’analphabétisme, à l’insuffisance de connaissances et de formation, à l’insuffisance de financement des AGR. 49,42% de la population font face à une insuffisance d’accompagnement en matière d’activités génératrices de revenus (PRD Sahel 2019 – 2023). C’est donc fort de ce constat que le projet ESEPV-Sahel envisage apporter un appui technique à des unités économiques pour la mise en œuvre d’activités génératrices de revenus en assurant l’encadrement et le suivi de leur performance. Dans un souci de durabilité et de pérennité, le projet ESEPV-Sahel va s’appuyer sur des organisations de la société civile pour accompagner ces unités économiques dans la mise en œuvre de leurs activités.

En ciblant le développement économique locale à travers les activités génératrices de revenus, le projet ESEPV-Sahel va toucher les personnes vulnérables ou exclues des circuits économiques y compris les personnes déplacées internes (PDI). Le projet va soutenir des unités économiques de femmes et de jeunes filles qui exercent déjà, prioritairement celles encadrées par ECED-Sahel qui sont toujours en production et la commercialisation malgré les difficultés rencontrées en raison de l’insécurité pour les aider à être plus résilientes et entreprenantes. Les femmes et les jeunes filles qui ne sont pas organisées dans le secteur de la production et de la commercialisation en l’occurrence les PDI, le projet va aussi renforcer leurs capacités organisationnelles et techniques et les appuyer dans la mise en œuvre d’activités économiques pour promouvoir leur autonomisation et leur leadership.

Extrant 1322 Conditions d’accès au financement des groupements /coopératives des femmes auprès des structures financières, facilitées

L’analyse de la situation a relevé que les conditions d’accès aux financements sont généralement difficiles pour les femmes pour la mise en œuvre de leurs activités. Les différentes contraintes citées sont entre autres, le manque de fonds de garantie pour mettre en œuvre leurs activités économiques, les taux d’intérêt élevés imposés par les institutions financières, l’inaccessibilité des unités économiques aux institutions de microfinance.

La durabilité étant au cœur des interventions du projet ESEPV-Sahel, il veut accompagner les unités économiques de femmes et de jeunes filles à augmenter leurs capacités d’adaptations aux difficultés rencontrés et à promouvoir leur autonomisation. Pour ce faire, le projet va leur faciliter l’accès aux crédits qui va favoriser leurs investissements et le développement de leurs unités économiques en termes de performance et de taille pour accroître leurs revenus. L’acquisition de ces fonds supplémentaires pourront servir pour moderniser leurs unités économiques, augmenter leurs productions, accéder à de nouveaux marchés.

En prélude à cela, un état de lieux des institutions financières susceptibles d’octroyer des crédits aux groupements/coopératives de femmes sera conduit pour identifier les offres de services qui peuvent être adaptées aux conditions économiques des femmes, les possibilités de collaboration et de négociation de partenariat pour l’octroi de crédits. Il sera ensuite organisé une mise en contact des groupements de femmes avec lesdites institutions de sorte à identifier les opportunités de collaboration.

Extrant 1323 : Formation en alphabétisation fonctionnelle et sur les outils de gestion dispensée aux membres des groupements/Coopératives de femmes

L’alphabétisation des femmes et des jeunes filles demeure un défi planétaire. Dans la région du Sahel, le niveau d’alphabétisation des femmes est plus faible que celui des hommes. Pourtant, l’éducation est un des outils les plus puissants pour changer le monde et combattre la pauvreté.

Une des leçons apprises de ECED-Sahel sous-tend que l’alphabétisation des membres groupements et associations appuyés par le projet a constitué une limite pour atteindre des résultats optimums. Pour pallier cela, le projet ESEPV-Sahel a intégré le volet alphabétisation des femmes et des jeunes filles pour les aider à acquérir de nouvelles connaissances bénéfiques pour une bonne gestion de leurs activités et pour la promotion du développement économique planétaire.

Le projet ESEPV-Sahel va soutenir un programme d’alphabétisation des femmes et des jeunes filles pour les aider à lire, écrire, prendre des notes, faire des calculs, etc. Alphabétiser les membres des unités économiques, le projet veut les accompagner à développer leurs talents et leurs compétences, à construire ou renforcer leur indépendance économique. Dans le cadre de l’atteinte de ce résultat, 500 femmes bénéficieront de ce programme.

Tableau 1: Matrice des extrants et activités associées

| Extrants | Activités |
| --- | --- |
| Composante 1 : Gouvernance locale et gestion territoriale inclusives et participatives |  |
| Résultat immédiat 1110 : Coopération et communication entre les communes Dori, Falagountou et Gorom-Gorom sur les enjeux importants de développement, renforcée |  |
| 1111 Appui offert aux trois communes pour la mise en place d’un cadre de concertation intercommunal fonctionnel sur les enjeux et priorités de développement interterritorial | 1111.1 Consultations publiques sur les priorités communes, composition, et mandat du cadre de concertation |
|  | 1111.2 Mise en place du cadre de concertation (Installation des membres, mandat et priorités validés, statut et règlements établis) |
|  | 1111.3 Appui au fonctionnement du cadre de concertation |
| 1112 Assistance Technique fournie aux communes pour la conception et mise en œuvre des actions de protection des bassins versants | 1112.1 Appui au fonctionnement, au renouvellement ou à la mise en place des CLE |
|  | 1112.2 Appui à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans d'action des CLE |
|  | 1112.3 Suivi de la mise en œuvre des plans d'action |
| 1113 Bonnes pratiques de gouvernance inclusive, participative et innovante, diffusées au niveau communal, régional et national | 1113.1 Élaboration d’une stratégie de diffusion et de capitalisation des bonnes pratiques |
|  | 1113.2 Organisation et participation à des forums et conférences thématiques au niveau régional pour la diffusion des bonnes pratiques |
|  | 1113.3 Organisation de voyages d’études et partages d’expériences avec les leaders communaux |
| Résultat immédiat 1120 : Connaissances et compétences accrues des communes et des services déconcentrés en matière de planification et de mise en œuvre du développement local y compris l’intégration des genres, l'inclusion sociale, et l’adaptation aux changements climatiques |  |
| 1121 AT et formation offerte aux trois communes et services déconcentrés pour la planification stratégique participative et la mise en œuvre d’actions de développement | 1121.1 Développer les compétences techniques des techniciens communaux et services déconcentrés |
|  | 1121.2 Élaboration de stratégies, d’implication effective des populations dans la planification communautaire et les prises de décision |
|  | 1121.3 Appui aux trois communes pour développer des compétences en recherche et accès à des financement |
| 1122 AT et formation offerte aux trois communes pour le renforcement des compétences de base en gouvernance des élus locaux y compris les femmes | 1122.1 Développer un programme de formation en compétences de base pour les leaders communautaires y compris les femmes et particulièrement les élus locaux (conseillers municipaux |
|  | 1122.2 Test du programme de formation en compétences de base auprès des leaders communautaires particulièrement les élus locaux (conseillers municipaux) |
|  | 1122.3 Institutionnalisation du programme de formation en compétences de base au niveau des collectivités locales |
| 1123 AT offerte aux trois communes et services déconcentrés pour le suivi et l’évaluation des actions de développement | 1123.1 État des lieux des systèmes de suivi et évaluation des actions de développement des communes |
|  | 1123.2 Élaboration d’une stratégie de suivi et évaluation des actions de développement |
|  | 1123.3 Mise en œuvre de la stratégie de suivi et évaluation des actions de développement |
| Composante 2 : Amélioration de l’accès aux services sociaux de base et aux activités de production |  |
| 1210 Accès aux services sociaux de base et aux activités économiques améliorés dans les communes de Dori, Falagountou et Gorom-Gorom |  |
| 1211 Systèmes AEP performants construits dans les communes de Falagountou et de Gorom-Gorom | 1211.1 Réalisation d’un SDAEP Dori, Falagountou et Gorom-Gorom |
|  | 1211.2 Réalisation des études APD et EIES des systèmes d'approvisionnement en eau |
|  | 1211.3 Consultation et mobilisation des bureaux de contrôle et entreprises des travaux |
|  | 1211.4 Réalisation, suivi et réception des travaux de construction des systèmes d'approvisionnement en eau |
| 1212 Ouvrages d'assainissement performants, inclusifs et sensibles au genre construits dans les écoles, centres de santé et ménages des communes de Dori, Falagountou et de Gorom-Gorom | 1212.1 Évaluation des besoins pour la conception des ouvrages d'assainissement |
|  | 1212.2 Consultation et mobilisation des bureaux de contrôle et entreprises des travaux |
|  | 1212.3 Réalisation, suivi et réception des travaux de construction des ouvrages d'assainissement |
| 1213 AT fournie aux trois communes pour mettre en place une chaîne de valeur inclusive des boues de vidange | 1213.1 État des lieux sexospécifique de la chaîne de valeur des boues de vidange |
|  | 1213.2 Élaboration d’une stratégie d’organisation de la chaîne de valeur des boues de vidange |
|  | 1213.3 Mise en œuvre de la stratégie d’organisation de la chaîne de valeur des boues de vidange |
| Extrants | Activités |
| Résultat Immédiat 1220 : Capacité accrues de l’ONEA, des autorités locales, des services techniques, et des populations des trois communes dans la gestion des systèmes AEP et ouvrages d’assainissement |  |
| 1221 AUE et comités de gestion, inclusifs des femmes et jeunes filles, responsable de la gestion des systèmes AEP et des ouvrages d'assainissement publics redynamisés/mis en place | 1221.1 Réalisation d'un état des lieux des AUE et autres comités de gestion des ouvrages AEP et d’assainissement |
|  | 1221.2Appui au renouvellement et mise en place des AUE et comités de gestion des ouvrages AEP et d’assainissement |
| 1222 Accompagnement dans la maintenance et la gestion des systèmes AEP et des ouvrages d'assainissement publics offerts aux AUE et aux comités de gestion | 1222.1 Formation des membres de AUE et des comités de gestion |
|  | 1222.2 Suivi du fonctionnement des AUE et comités de gestion |
| 1223 Bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement adoptées par les populations des communes de Dori, Falagountou et de Gorom-Gorom | 1223.1 État des lieux des pratiques et comportements dans le secteur de l’eau, hygiène, assainissement (EHA) selon l'approche ASCC |
|  | 1223.2 Développement de la stratégie de changement de comportement et des interventions participatives pour l'adoption de bons comportements d'hygiène et d'assainissement |
|  | 1223.3 Mise en œuvre de la stratégie de changement de comportement et des interventions participatives pour l'adoption de bons comportements d'hygiène et d'assainissement |
| Composante 3 : Renforcement du leadership et développement économique des femmes et jeunes filles |  |
| Résultat Immédiat 1310 : Capacités des femmes et jeunes filles renforcées pour contrer les barrières sexospécifiques entravant leur épanouissement et participation économique |  |
| 1311 Étude et stratégie d’intervention sur les barrières sexospécifiques entravant le développement social et économique des femmes et jeunes filles, réalisées selon l’approche ASCC | 1311.1 Consultations publiques au niveau local sur les barrières sexospécifiques |
|  | 1311.2 Identification des principales barrières et publication des résultats des consultations |
|  | 1311.3 Élaboration d’une stratégie d’interventions participatives pour contrer les barrières sexospécifiques identifiées |
| 1312 Interventions participatives menées auprès des femmes, jeunes filles, hommes et leaders communautaires pour contrer les barrières sexospécifiques entravant la participation socio-économique des femmes et des filles | 1312.1 Organisation des séances d’information et ateliers d’échange à grande échelle sur les barrières sexospécifiques identifiées |
|  | 1312.2 Diffusion d’émissions radiophoniques sur les thématiques liées aux barrières sexospécifiques identifiées |
|  | 1312.3 Organisation de séances d’information et d’appui spécifiques aux femmes, jeunes filles, hommes et leaders communautaires. |
| 1313 Accompagnement et formation en leadership offerts aux femmes et jeunes filles | 1313.1 Mise en place d'espaces d'échanges pour les femmes et jeunes filles dans les trois communes |
|  | 1313.2 Organisation des séances d’information, sensibilisation et de formation des femmes et jeunes filles dans les trois communes |
|  | 1313.3 Jumelage des jeunes filles avec des femmes modèles |
| Résultat Immédiat 1320 : Connaissances et compétences des femmes en développement des activités économiques améliorées |  |
| 1321 AT offerte aux unités économiques de femmes dans l’amélioration des techniques de production, et les processus d’achat et de vente | 1321.1 État des lieux des unités économiques des femmes |
|  | 1321.2 Élaboration d'un plan d'accompagnement des unités économiques |
|  | 1321.3 Accompagnement des unités économiques |
| 1322 Conditions d’accès au financement des groupements /coopératives des femmes auprès des structures financières, facilitées | 1322.1 Analyse des solutions de financement |
|  | 1322.2 Sensibilisation des acteurs et formation aux produits de financement |
|  | 1322.3 Accompagnement des unités économiques et groupements de femmes pour la préparation et la soumission des demandes de financement |
| 1323 Formation en alphabétisation fonctionnelle et sur les outils de gestion dispensée aux membres des groupements/coopératives de femmes | 1323.1 Élaboration du programme de formation en alphabétisation fonctionnelle et en gestion d’entreprise |
|  | 1323.2 Mise en œuvre du programme de formation |
|  | 1323.3 Mise en place d’une stratégie de pérennisation des apprentissages |

- SITUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU PROJET

  - Aperçu de la zone d’intervention du projet

La zone ciblée par le projet couvre les communes de Dori et Falagountou dans la province du Séno et la commune de Gorom-Gorom dans l’Oudalan, comme indiqué dans la figure suivante :

Figure 1: Carte de localisation des trois communes d'intervention du projet

  - Milieu Biophysique

### Relief et géologie

Du point de vue biophysique, le territoire d’intervention du projet appartient au bassin international du Niger et se situe entièrement dans le sous-bassin versant burkinabè du Gorouol. Le relief de cette zone est généralement plat (pénéplaine subhorizontale), bien que certaines sections du territoire soient quelque peu ondulées (extension des formations dunaires dans l’Oudalan et du côté de Dori notamment). Le point le plus haut de la zone se situe à Baliata, sur la route nationale N°3 entre Dori et Gorom-Gorom. Le sous-sol de la région du Sahel regorge de nombreuses richesses minières. Outre l’or qui est la seule ressource minière exploitée de nos jours, il y a de la mine de manganèse de Tambao.

### Climat

La région du sahel connait une alternance de deux saisons climatiques avec des températures différentes. Le climat est de type sahélien, marqué par l’alternance d’une courte saison pluvieuse (mi-juin à septembre) et d’une longue saison sèche (octobre à mi-juin). La pluviométrie moyenne est de 400 mm par an avec des pluies qui se répartissent inégalement dans le temps et dans l’espace. On observe depuis des décennies, une irrégularité et une mauvaise répartition de la pluviométrie sur l’ensemble de la région qui risque de s’accentuer avec les changements climatiques.

Les températures les plus basses (16°C) sont observées de décembre à janvier et les plus élevées (+40°C) d’avril à mai. En général, les températures du milieu sahélien sont chaudes et supérieures à 28ºC à cause du rayonnement fort toute l’année.

### Ressources en eau

L’état des lieux sur les ressources en eau indique que la région du Sahel est la moins dotée et où il y a le moins d’ouvrages de mobilisation de l’eau au Burkina Faso.

Eau de surface

Les eaux de surface sont constituées par des cours d’eau, marres et bas-fonds naturels qui sont des affluents du fleuve Niger et du fleuve Nakanbé. Du nord au sud, on distingue le Beli et ses affluents, le Gorouol avec ses affluents qui sont Feildegassé ou Goudebou, la Sirba avec ses affluents qui sont Babongou, Yali et Fagha. Dans les trois communes, on dénombre 64 plans d’eau naturels et aménagés. Le tableau 2 présente la synthèse par type de plans d’eau.

Tableau 2: Répartition des types de plans d’eau par zone du projet

| Type de plans d’eau | Zones du projet |  |  | TOTAL | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dori | Gorom-Gorom | Falagountou |  |  |
| Barrage | 4 | 3 | 0 | 7 | 11% |
| Bouli | 6 | 26 | 7 | 39 | 61% |
| Mare | 7 | 10 | 1 | 18 | 28% |
| TOTAL | 17 | 39 | 8 | 64 | 100% |
| % | 27% | 61% | 13% | 100% |  |

Source : PMO ECED Sahel avril 2016

Le barrage de Yakouta constitue le principal plan d’eau de la zone avec une capacité au plan d’eau normal de l’ordre de 28 millions de m3, duquel se fait le pompage pour approvisionner en eau potable les populations de Dori.

Figure 2 : Vue générale du barrage de Yakouta (image Google Earth)

Les plans d’eau aménagés sont principalement destinés à l’abreuvement des animaux (73%) comme présentés dans le tableau 3 et constituent un potentiel important et un facteur favorable à la production maraîchère. Cependant, plus de 50% des plans d’eau sont asséchés à partir du mois de février, ce qui limite le développement des cultures irriguées. La disponibilité de l’eau pour le développement d’une activité agricole ou d’élevage génératrice de revenus est un facteur important à prendre en considération.

Tableau 3: Répartition des plans d’eau par type d’usage dans la zone du projet

|  | Dori | Gorom-Gorom | Falagountou | TOTAL | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agricole | 4 | 9 | 3 | 16 | 25% |
| Pastoral | 13 | 29 | 5 | 47 | 73% |
| Mines |  | 1 |  | 1 | 2% |
| TOTAL | 17 | 39 | 8 | 64 | 100% |
| % | 27% | 61% | 13% | 100% |  |

Source : PMO ECED-Sahel 2016

Eau souterraine

Selon le rapport final du Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) 2020-2040 du conseil régional du Sahel, la région du Sahel dispose de réserves en eau souterraine pouvant atteindre 9 550 millions de m3 dont 300 en ressources renouvelables. La situation est la suivante dans les provinces du Séno et de l’Oudalan :

- Pour le Séno, les épaisseurs d’altération sont en moyenne de 10-15 mètres et les niveaux d’eau de 12-18 m. La nappe phréatique se trouve souvent dans la roche dure, d’où des réserves d’eau faibles et des nappes souvent discontinues ;

- Pour l’Oudalan : le niveau d’eau se trouve également en moyenne dans la roche dure. La distance entre le niveau d’eau et le toit du socle est de 8 à 9 mètres. Dans cette province, les réserves en eau sont très importantes dans la commune de Tin-Akof.

### Sols

Développés sur socle granitique, les sols de la région compris entre les villes de Dori, Gorom-Gorom et Falagountou sont de fertilité variable selon les lieux considérés (bas-fonds, ensablements, glacis plus ou moins dégradés ou dénudés, etc.) et présentent donc des potentiels de mise en valeur différenciés selon les endroits. De façon générale, il y a une forte pression sur les terres engendrée par l’accroissement des populations, les migrations internes, l’installation des villages autour des espaces de conservation et les personnes déplacées internes dans la région avec au moins 501 961 personnes dont 118 119 dans les communes de Dori, Falagountou et Gorom-Gorom selon les données du CONASUR du 31 mars 2023. Ce chiffre de PDI représente 41,16% de la population totale des trois communes qui est de 286 963.

### Végétation

Les conditions édaphiques et climatiques confèrent à la région du Sahel des formations végétales que l’on peut regrouper essentiellement en quatre groupes avec des sous-groupes : steppe arborée et arbustive, le fourré tigré ou brousse tigrée, les forêts galeries et formation de marigots et la steppe herbacée. La zone du projet à l’instar de tout le Sahel burkinabè est dans le domaine sahélien constitué de steppes à épineux (PMO ECED-Sahel, 2016). Les espèces végétales les plus dominantes rencontrées sont sont : Acacia senegalensis (Gommier), Acacia nilotica (Pommier rouge), Balanites aegyptiaca (dattier) et Ziziphusmauritana (jujubier). Ces espèces naturelles sont d’une grande utilité car ils servent plus ou moins de barrière à l’érosion éolienne et le feuillage et/ou les fruits servent aussi de fourrage pour l’alimentation du bétail.

### Faune

Malgré la péjoration des conditions climatiques et écologiques de la zone, la zone d’intervention abrite quelques espèces fauniques rencontrées dans les zones pastorales et le long des cours d’eau. Les espèces animales sauvages rencontrées sont entre autres des mammifères et les plus dominantes sont les gazelles (rififron, dama, biche, etc.), les chiens sauvages (chacal, hyène, renard), les lièvres, de nombreuses populations d’oiseaux (pintade et canard sauvages, francolin, tourterelles, perdrix, etc.), des reptiles (python, varan, etc.). Elles font aussi l’objet de chasse ; ce qui procure des ressources au budget communal.

  - Environnement socio-économique

### Données administratives

Les quatre provinces de la région (Séno, Soum, Oudalan et Yagha) sont divisées en quatre communes urbaines et 22 communes rurales. Dori est le chef-lieu de la région et demeure à l’instar de Djibo et Arbinda, un centre administratif important depuis l’époque coloniale. La quasi-totalité des services techniques de l’état y sont représentées de même que l’ONEA, la SONABEL, l’ONATEL, la Poste Burkina Faso et aussi les banques et autres institutions de microfinance. On y retrouve aussi des sous-bureaux du système des Nations Unies, des ONG, des projets, associations et groupements, dans toute la région intervenant dans divers domaines.

Selon les faits historiques, différents royaumes se sont succédés dans la région. Le royaume peulh, le plus influent à l’époque, est aujourd’hui divisé en cinq principaux cantons que sont Dori, Sebba, Djibo, Baraboulé et Tongomayel. Cette organisation socio-politique traditionnelle reste dominée par six grands groupes ethniques à savoir : les populations peulhs ou Foulbé qui constituent la communauté majoritaire de la région, les Foulcé, les Sonrhaïs, les Gourmantchés, les Touareg (tamashek) et les Mossis. Les principales langues couramment parlées sont au nombre de 5 qui sont : le Fulfulde (ou Peulh), le Tamasheq, le Moore, le Sonrhaï et le Gulmacema. Les données intra régionales indiquent que le Fulfulde est la langue dominante dans le Séno (parlée par 71% de la population) tandis que le Tamasheq est dominant dans la province de l’Oudalan (parlée par 48.5% de la population).

La prédominance de la religion musulmane (avec près de 95% de fidèles), la diversité ethnique et le poids de la chefferie sont autant d’éléments caractéristiques de la région auxquels s’ajoutent des pesanteurs socio-culturelles encore vivaces. Les contraintes relevées notamment au niveau des secteurs sociaux de base (sous fréquentation des formations sanitaires, éducatives) témoignent en effet de ces pesanteurs.

L’occupation de l’espace est également parfois source de conflits entre éleveurs-citadins, autochtones et entre agriculteurs-éleveurs qui sont très récurrents.

Le conseil régional, le conseil communal et le conseil villageois de développement sont les principaux organes qui interviennent dans la planification, la coordination pour la concertation des actions en matière de développement.

### Situations démographiques

En 2022, la population résidente de la région du Sahel est estimée à 1 352 712 habitants soit 677 598 hommes et 675 114 femmes selon les projections démographiques 2020-2035 du Rapport du Recensement Général de la Population et de l’Habitat en 2019 (RGPH 2019) avec une densité moyenne de 39,8 habitants/km2. Dans les deux provinces d’intervention du projet à savoir l’Oudalan et le Séno, cette population est respectivement de 165 914 et 436 663 habitants. La population totale en 2022 des trois communes ciblées est estimée à 286 963 habitants soit 139 372 femmes et 147 591 hommes. La répartition des populations ciblées dans les trois communes est présentée dans le tableau 4.

Tableau 4: Répartition de la population par commune du projet selon le sexe

| Commune | Sexe |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Masculin | Féminin | Total |
| Dori | 89 875 | 90 744 | 180 619 |
| Gorom-Gorom | 41 215 | 31 239 | 72 454 |
| Falagountou | 16 501 | 17 389 | 33 890 |
| Total | 147 591 | 139 372 | 286 963 |

Source : RGPH 2019-Projections démographiques 2020-2035/Région du Sahel.

Du fait du contexte d’insécurité, la région connaît aussi un afflux de personnes déplacées internes (PDI) estimées à 501 961 soit 115 361 femmes, 97 057 hommes et 289 543 enfants, ce qui représente 24,34% de la population totale de PDI au niveau national selon les données du CONASUR au 31 mars 2023. A la même date, le nombre total de PDI pour les trois communes d’intervention du projet est de 118 119 soit 27 732 femmes, 24 133 hommes et 66 254 enfants réparti comme suit : 65 043 PDI à Dori, 674 à Falagountou et 52 402 à Gorom-Gorom.

### Élevage

L’élevage est la principale activité économique dans la région du Sahel. En effet la région vient en tête dans le classement national en termes d’effectif du cheptel, de la part qu’il occupe dans les revenus des ménages (69% au sahel selon la FAO), et aussi de son rôle social (alliances matrimoniales, prestige, héritage, etc.) Selon les chiffres de la DGESS/MARAH 2022, l’effectif total du cheptel de la région du Sahel est estimé à 4 719 358 comparé à la région de l’Est qui vient en deuxième position avec un effectif total de 4 272 799 et celui des Hauts Bassins classée troisième avec un effectif de 2 670 414. L’élevage est de type extensif et transhumant et reste essentiellement dominé par les caprins, les ovins et les bovins. Les détails sont consignés dans le tableau 5.

Tableau 5: Effectif du cheptel pour les 3 premières régions d’élevage

| Régions | Provinces | Bovins | Ovins | Caprins | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Est | Gnagna | 459 394 | 488 467 | 444 593 | 1 392 454 |
|  | Gourma | 379 320 | 383 499 | 325 742 | 1 088 561 |
|  | Komandjoari | 243 548 | 186 257 | 166 957 | 596 762 |
|  | Kompienga | 94 836 | 63 938 | 48 665 | 207 439 |
|  | Tapoa | 316 476 | 338 973 | 332 134 | 987 583 |
|  | Total Est | 1 493 574 | 1 461 134 | 1 318 091 | 4 272 799 |
| Hauts-Bassins | Houet | 575 248 | 416 319 | 318 461 | 1 310 028 |
|  | Kénédougou | 527 040 | 237 819 | 134 118 | 898 977 |
|  | Tuy | 210 684 | 135 889 | 114 836 | 461 409 |
|  | Total Hauts-Bassins | 1 312 972 | 790 027 | 567 415 | 2 670 414 |
| Sahel | Oudalan | 238 984 | 295 372 | 322 830 | 857 186 |
|  | Séno | 490 372 | 522 242 | 606 480 | 1 619 094 |
|  | Soum | 373 723 | 426 740 | 384 382 | 1 184 845 |
|  | Yagha | 386 166 | 352 546 | 319 521 | 1 058 233 |
|  | Total Sahel | 1 489 245 | 1 596 900 | 1 633 213 | 4 719 358 |

Source : DGESS/MARAH, 2022

En s’appuyant sur le Schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT), les revenus sont essentiellement tirés de la vente d’animaux sur pied (34,3% des ménages), le travail agricole (23,5% des ménages) et de la vente de produits d’élevage (10,8%) comme le lait, les peaux, la viande, etc. Dans l’Oudalan, la vente d'animaux sur pied représente 50,6% des revenus et 14,6% des emplois salariés. Quant au Séno, la vente de produits d'élevage représente 39,8% des revenus, la vente d'animaux sur pied 28,2% et le travail agricole 13,6%. Dans le Sahel, toujours selon le SRADDT, les potentialités économiques sont surtout orientées vers la transformation des produits d’élevage notamment, le lait, la viande, les peaux.

### Agriculture

L’agriculture pratiquée par 81,4% de la population figure parmi les principales activités économiques de la région du Sahel malgré les conditions pédoclimatiques pas très favorables. La production agricole est encore traditionnelle avec un faible niveau d’équipement, une faible utilisation des intrants, une pratique extensive et une faiblesse des rendements. Par exemple, le rendement moyen du sorgho, une des principales spéculations dans la région en termes de production céréalière, est de 721 kg/ha sur la période 2008-2018 (SRADDT 2020-2040) et celui au niveau national est de l'ordre de 850 kg/ha (BARRO-KODOMBO, 2010). La production céréalière contribue à la consommation des ménages et la région enregistre généralement des déficits en couverture des besoins céréaliers (taux de couverture inférieurs à la valeur ciblée de 100%). Dans le Tableau de Bord Agriculture 2020 (page 17), il est ressorti que la région du Sahel est la plus en difficulté alimentaire s’expliquant par des conditions agro-climatiques généralement difficiles, la dégradation de la situation sécuritaire (augmentation du nombre de PDI, augmentation significative de la criminalité, fermeture de formations sanitaires ou fonctionnant à minima, forte dégradation des moyens d’existence des ménages, abandon des champs, etc.). Les besoins alimentaires complémentaires sont satisfaits à travers les différents marchés et/ou au niveau des centres de la Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) avec 2 centres existant à Dori et à Gorom-Gorom.

Le maraichage est pratiqué en saison sèche, surtout par les femmes organisées en groupements autour des boulis, barrages, mares, retenues d’eau et bas-fonds aménagés. Selon le Plan régional de développement du Sahel, il ressort que 197 ha sont aménagés sur un potentiel de 940 ha dans la province du Séno et dans la province de l’Oudalan, ce sont 73 ha sur 770 ha qui sont aménagés. Les principales spéculations produites sont des légumes telles que le chou, l’oignon, la tomate, la pomme de terre, l’aubergine, la laitue, la carotte, le gombo, etc. Ces produits génèrent des revenus et améliorent l’état nutritionnel des populations. Cette production maraîchère doit son développement en partie au suivi des agents des services techniques de l’agriculture et de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. L’intensification de la production maraîchère, la mise en place de petites unités de transformation et de conservation des produits maraîchers doivent être fortement encouragées dans la promotion des activités génératrices de revenus.

### Pêche

Dans la région du Sahel, la présence de plusieurs mares et retenues d’eau permet à plusieurs pêcheurs de pratiquer l’activité par capture. Elle est le plus souvent saisonnière en raison de l’irrégularité des principaux points d’eau. La pèche constitue une source non négligeable de revenus pour les pécheurs.

La pisciculture quant à elle, reste une activité peu pratiquée dont le développement est tributaire de la mobilisation des ressources en eau. Selon le programme d’appui au développement de l’agriculture du Burkina phase 2 (PADAB 2) à travers ses actions pilotes proposées en pisciculture dans les régions de l’Est, du Centre-Est et du Sahel, la production piscicole due à la pèche par capture est estimée à environ 200 tonnes par an et cette production est principalement destinée aux marchés extérieurs de la région. L'élevage du poisson en enclos a été tenté par la région avec l’appui du PADAB 2 sur trois sites mais avec peu de succès. Des contraintes biologiques (crocrodiles) et climatiques (niveau de l’eau dans les retenues) constituent les principales raisons de ces résultats mitigés.

### Exploitation minière

Le sous-sol de la région du Sahel regorge de nombreuses richesses minières. Outre l’or qui est la seule ressource minière exploitée de nos jours, il y a de la mine de manganèse de Tambao dont l’exploitation est en cours par la société AFRO TURK.

On distingue quatre catégories de sites aurifères dans le Sahel Burkinabé à savoir, les sites d’exploitation industrielle ou semi industrielle, les sites d’exploitation artisanale encadrés, les sites d’exploitation artisanale suivis par les sociétés d’exploitation minière et les sites d’exploitation artisanale non encadrés, ni suivis (orpaillage).

Les sites aurifères les plus importants en termes de quantité de minerais exploitée sont celles d’Essakane dans l’Oudalan et le Séno, d’Inata dans le Soum, de Gangaol dans le Séno et de Solhan dans le Yagha. Trois sociétés utilisent des méthodes industrielles d’extraction de l’or dans la région du Sahel. Ce sont SMB-SA (dans le site d’Inata au Soum), SOMIKA (dans le site de Solhan au Yagha) et la société IAMGOLD (dans le site d’Essakane à l’Oudalan-Séno). Mais en fin 2020, seule la société IAMGOLD dans le site d’Essakane est toujours fonctionnelle, les autres sites sont fermés pour divers raisons. A cela, s’ajoute les nombreux sites d’orpaillages traditionnelles.

L’orpaillage constitue une source importante de revenus supplémentaires et contribue aux budgets locaux. On dénombre au total environ 80 sites aurifères dans la région, la majorité en exploitation artisanale dont 23 sites dans le Séno et 14 sites dans l'Oudalan. Par ailleurs, il faut noter que le gouvernement burkinabè a décidé le 27 avril 2022 de la suspension temporaire et la réorganisation des activités d’orpaillage, décision relative aux actions urgentes à mener pour faire face aux enjeux sécuritaires selon le Gouvernement.

- ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX

La mise en œuvre du Projet devra tenir compte des principaux enjeux environnementaux et sociaux potentiels dans la zone d’intervention du projet. Il s’agit des enjeux liés au changement climatique, à la préservation de l’environnement, au foncier et les enjeux sécuritaires et socio-politiques.

Enjeux liés au changement climatique

La région d’intervention du projet ESEPV-Sahel est l’une des régions les plus vulnérables au changement climatique. La vulnérabilité climatique est aggravée par la forte dépendance de la région à l'égard de l'agriculture pluviale et de ses ressources naturelles pour assurer la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance, par la croissance rapide de la population et par les crises humanitaires chroniques dues aux sécheresses récurrentes, aux inondations, à l'insécurité alimentaire, aux épidémies et aux conflits violents (profil de risque du changement climatique sahel occidental, USAID). Il faut aussi noter la vulnérabilité des ressources en eau (eaux souterraines et eaux de surface) face à la variabilité climatique qui se manifeste entre autres par une incertitude sur le début et la durée des saisons de pluie, l’augmentation des périodes de sécheresse, la diminution du nombre de faibles pluies et l’augmentation du nombre de fortes pluies, une augmentation de l’évapotranspiration, des écoulements, une dégradation de la qualité des eaux (PAS-PNA, 2019).

En conséquence, il est essentiel de prendre des mesures pour atténuer les effets des changements climatiques dans les différentes interventions, lors des phases de conception, de planification et de mise en œuvre des activités et d’exploitation des ouvrages hydrauliques ou d’assainissement afin de garantir une utilisation durable.

Enjeux liés à la préservation de l’environnement

La mise en œuvre du projet de construction des ouvrages va probablement nécessiter le défrichage et l’abattage d’arbres sur l’emprise des sites de construction, ainsi que la production des déchets qui est une source potentielle de pollution du sol et des ressources en eau. La collecte, le transport et le stockage des boues de vidange peut contribuer à la pollution de l’air, des ressources en eau et à la dégradation de la qualité de vie des riverains des sites de stockage. Le soutien pour le développement de certaines activités génératrices de revenus peut utiliser des intrants chimiques qui ne sont pas sans conséquences sur l’environnement et la santé humaine.

Aussi, il est à noter des pratiques des activités socio-économiques, notamment les activités minières et l’orpaillage, l’exploitations des berges et des lits des barrages et des mares pour les activités maraîchères, la déforestation et l’utilisation incontrôlée des produits chimiques qui contribuent à la dégradation des bassins versants dans la zone d’intervention.

Le projet devrait donc tenir compte de ces aspects environnementaux en prenant des mesures d’atténuations adéquates et efficaces pour y faire face.

Enjeux liés au foncier

La construction des systèmes AEP et des ouvrages d’assainissement se feront sur des portions de terre sur des domaines privés ou publiques. L’appui technique au développement économique dans le secteur agricole va nécessiter également l’utilisation des terres. Ces terres appartiennent généralement à des propriétaires terriens. Si des démarches appropriées pour la mobilisation et l’aménagement des différents sites ne sont pas respectées, cela pourrait engendrer des conflits fonciers et entraver l’exécution normale des interventions. Il s’agira donc de privilégier une négociation participative et inclusive pour limiter ce risque. Ensuite, il faudra entreprendre les procédures administratives (PV de cession) pour garantir la sécurisation foncière des sites exploités.

Enjeux sécuritaires et socio-politiques

La région du Sahel figure parmi les localités les plus exposées aux attaques des groupes armés du fait de sa position dans la “zone des 3 frontières”. Ces attaques tous genres confondus, ont eu pour conséquences des déplacements massifs des populations en dehors de leurs localités d’origine ou de résidence vers des zones plus paisibles.

L’analyse de la situation a conduit à considérer comme zones rouges pour le projet, les communes de Falagountou (Falagountou et ses quartiers environnant) et de Gorom-Gorom (Débéré, Korizéna, Doumam) dont certaines agglomérations sont surveillées par les Volontaires pour la Défense de la Patrie, eux-mêmes cibles potentielles des Groupes Armés Terroristes. La commune de Dori et les localités situées au sud-ouest de la région du Sahel enregistrent des incidents caractérisés par des assassinats sous forme de règlement de compte et visant particulièrement les anciens conseillers municipaux et les membres de conseils villageois de développement (CVD).

Le projet devrait tenir compte de la situation sécuritaire qui prévaut dans la zone d’intervention, en élaborant et mettant en œuvre le Plan de Gestion Sécuritaire (PGS). Ces mesures devront prendre en compte des mesures sécuritaires adéquates pour la protection de son personnel et des sous-traitants, de ses biens matériels et de son image.

- CADRE JURIDIQUE, POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL

  - Cadre politique

Le cadre politique applicable du projet comprend une série de référentiels en cours de mise en œuvre au Burkina Faso.

Politique Nationale d’Environnement (PNE) : adoptée par le Gouvernement le 30 mars 2007, la PNE vise à créer un cadre de référence pour la prise en compte des questions environnementales dans les politiques et stratégies de développement. Parmi les orientations qui y sont définies, on note : (i) la gestion rationnelle des ressources naturelles et (ii) l’assurance de la qualité de l’environnement aux populations afin de leur garantir un cadre de vie sain (MECV, 2005). ESEPV-Sahel s’inscrit dans les perspectives de l’atteinte des objectifs de cette politique. En effet le projet contribue à la protection du bassin versant, à la construction des ouvrages d’AEP et des ouvrages d’assainissement, et à la gestion des boues de vidanges.

Politique Nationale de l’Eau (PNE) : adoptée en mars 2015, la PNE crée d’une part une prise de conscience individuelle et collective sur les enjeux liés à la maîtrise de l’eau dans un contexte contraignant qu’est celui du Burkina Faso, et d’autre part, favorise plus de synergie et de cohérence dans les investissements publics et privés ainsi que dans les interventions des différents acteurs y compris les partenaires au développement. La construction des systèmes AEP et des ouvrages d’assainissement entre dans le cadre de cette politique.

Politique et les stratégies en matière d’eau : adoptée en 1998, c’est le document fondamental qui institue la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) comme mode de gestion privilégié des ressources en eau au Burkina Faso. L’objectif de la politique est de contribuer au développement durable en apportant des solutions appropriées aux problèmes liés à l’eau afin que celle-ci ne devienne pas un facteur limitant du développement socioéconomique. La construction des systèmes AEP par le projet permettra de mobiliser et de gérer les ressources en eau, essentielle au maintien de la durabilité de la vie, de l’environnement et du développement. Cette mobilisation et gestion de l’eau doit être basée sur une approche participative impliquant usagers, planificateurs et décideur politiques à tous les niveaux car tout le monde est acteur. Cette démarche se doit d’impliquer la femme qui joue un rôle central dans la provision, la gestion et la préservation de l’eau et dans les activités liées à l’eau.

Deuxième Plan National de Développement Economique et Social (PNDES II) pour la période 2020-2025 : adopté par le Gouvernement du Burkina Faso le 30 juillet 2021, le PNDES II a pour objectif global de « rétablir la sécurité et la paix, renforcer la résilience de la nation et transformer structurellement l'économie burkinabè, pour une croissance forte, inclusive et durable ». ce Plan s’appuie, notamment, sur les 10 chantiers définis par le programme présidentiel "Ensemble et en mouvement avec le peuple, réformer l’Etat, l’administration publique pour garantir la sécurité, la stabilité et renforcer la résilience économique du Burkina Faso", les politiques sectorielles, l’Etude nationale prospective (ENP) Burkina 2025, le Schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire (SNADDT), le Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations unies, contenant les Objectifs de développement durable (ODD), l'Agenda 2063 de l'Union africaine et le Cadre stratégique viii communautaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Il est bâti autour des quatre axes stratégiques suivants :

- Axe 1 : Consolider la résilience, la sécurité, la cohésion sociale et la paix ;

- Axe 2 : Approfondir les réformes institutionnelles et moderniser l’administration publique

- Axe 3 : Consolider le développement du capital humain et la solidarité nationale ;

- Axe 4 : Dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois.

La réalisation du projet ESEPV-Sahel contribuera à l’atteinte des objectifs du PNDES II 2021-2025.

Plan d’action pour la stabilisation et le développement (PA-SD) 2021-2025 : il a été adopté le 25 janvier 2023 et est structuré autour de quatre (04) piliers fondamentaux, sous lesquels se retrouvent les axes et objectifs stratégiques de la Politique nationale de développement, le PNDES-II. Le premier pilier est consacré à « lutter contre le terrorisme et restaurer l’intégrité territoriale ». il est traité de la formation sur de la cohésion sociale et les violences basées sur le genre (VBG) » ; « Des leaders PDI et des communautés hôtes des régions à fort défi sécuritaire sont formés sur la technique de prévention et de médiation des conflits communautaires » ; Développer durablement un secteur agro-sylvo-pastoral, faunique et halieutique productif et résilient, davantage orienté vers le marché. Le projet traite des questions VBG, de la sécurité des barrages et du développement agro-sylvo--pastoral et ne s’aurait se soustraire aux exigences de ce plan.

Politique Nationale en matière de Développement Durable (PNDD) : elle a été adoptée par le Gouvernement en septembre 2013, le PNDD définit les principes et les orientations stratégiques pour la planification du développement, c’est-à-dire l’élaboration des plans, stratégies et projets de développement. Son Principe de protection de l’environnement stipule que « la protection de l’environnement fait partie intégrante du processus de développement durable ». Le projet s’inscrit dans les principes et les orientations stratégiques définis par le PNDD en matière de planification du développement.

Politique Nationale de Sécurisation Foncière en Milieu Rural (PNSFMR) : elle a été adoptée le Gouvernement du Burkina Faso le 4 octobre 2007, le PNSFMR, l’objectif global de cette politique est d’assurer à « l'ensemble des acteurs ruraux, l’accès équitable au foncier, la garantie de leurs investissements, la gestion efficace des différends fonciers, afin de contribuer à la réduction de la pauvreté, à la consolidation de la paix sociale et à la réalisation d’un développement durable ». Lors de la phase de mise en œuvre, le Projet ESEPV-Sahel s’assurera que les dispositions pertinentes relatives à l’acquisition des terres tant pour le domaine public que les domaines privés, sont effectivement prises.

Politique Nationale d’Hygiène Publique (PNHP) : approuvée en mars 2003, la PNHP vise entre autres à : (i) la prévention des maladies et intoxications ; (ii) la garantie du confort et de la joie de vivre (MS, PNHP, 2004). Il importe de mentionner également que le Burkina Faso dispose depuis 1996, d’une stratégie du sous-secteur assainissement dont les objectifs visent la sauvegarde des milieux naturel et humain, la prévention de la détérioration des milieux et la protection des espèces vivantes et des biens (MS, PNHP, 2004). Le projet tiendra compte des orientations de cette politique par l’inclusion dans le cahier des charges de l’entreprise de dispositions en faveur du respect des règles d’hygiène dans la base-vie et des normes requises d’élimination des déchets solides et liquides de chantier qui sont des gîtes larvaires de vecteurs de maladies hydriques, de la dingue, du paludisme, etc.

Stratégie Nationale Genre (SNG) 2020 – 2024 : en ayant l’égalité entre les hommes et les femmes comme but ultime à atteindre, la vision de la Stratégie Nationale Genre à l’horizon 2024 est de : « bâtir une société d’égalité et d’équité entre hommes et femmes, qui assure, à l’ensemble de ses citoyens et citoyennes, les sécurités essentielles pour leur épanouissement social, culturel, politique et économique ». Le projet s’exécutera en conformité avec cette stratégie qui est un cadre de référence et d’orientation pour tous les acteurs qui interviennent en faveur de l’équité et de l’égalité entre les hommes et les femmes.

Politique Nationale sur les zones humides du Burkina Faso : La politique nationale sur les zones humides a pour vision : « A l’horizon 2025, les écosystèmes des zones humides et leur périphérie sont des espaces conservés, viables et durablement gérés afin de fournir des biens et services nécessaires à la lutte contre la pauvreté aux niveaux local et national, et de contribuer à la conservation de la diversité biologique mondiale ». Elle s’inspire des grandes orientations nationales, régionales, sous-régionales et internationales en matière d’environnement et de développement durable. Son objectif est d’assurer une gestion durable des zones humides afin de renforcer leur contribution à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté, en prenant en compte le contexte des changements climatiques et de la décentralisation. Le projet ESEPV-Sahel, ayant une intervention de protection des bassins versant devra tenir compte des orientations de cette stratégie.

Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable (PN-AEP) 2016-2030 : Le PN-AEP vise à assurer de manière durable les besoins en eau potable de la population en termes de quantité et de qualité. En intégrant les préoccupations du PN-AEP, le projet contribue directement à la réalisation de cet objectif en améliorant l'accès à l'eau potable dans les zones concernées, alignant ainsi ses actions avec les priorités nationales en matière d'approvisionnement en eau.

Programme National pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PNGIRE) 2016-2030 : Le PNGIRE a pour objectif global de contribuer durablement à la satisfaction des besoins en eau douce des usagers et des écosystèmes aquatiques. Le projet, en s'inscrivant dans une approche de gestion intégrée des ressources en eau, s'aligne sur les principes du PNGIRE. Il participe ainsi activement à la préservation des ressources en eau et à une utilisation rationnelle et durable de celles-ci.

Plan national d’adaptation aux changements climatiques (PNA) : L’intégration des questions d’Adaptation aux Changements Climatiques (ACC) aux efforts de développement est une préoccupation majeure du Gouvernement du Burkina Faso. Le Plan national d’adaptation aux changements climatiques (PNA Burkina Faso » adopté en juin 2015, est le résultat d’une approche interinstitutionnelle, multisectorielle, fondée sur l’évolution de la science dans le long terme : il prend en compte tous les secteurs exposés aux changements climatiques, notamment l’environnement et les ressources naturelles, la santé, l’agriculture, la productions animales, la météorologie, les infrastructures et habitat, les ressources en eau, les catastrophes naturelles et l’énergie.

Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et excréta (PN AEUE) 2016-2030

Le Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excréta (PN-AEUE) constitue le document de référence et le cadre programmatique des interventions au Burkina Faso concernant le sous-secteur de l’assainissement des eaux usées et excréta à l’horizon 2030.

Le PN-AEUE se conforme à la vision globale de la politique nationale de l’eau, selon laquelle « en 2030, la ressource en eau du pays est connue et gérée efficacement pour réaliser le droit d’accès universel à l’eau et à l’assainissement, afin de contribuer au développement durable », et s'inscrit dans un contexte international marqué par la définition des Objectifs de Développement Durable (ODD) à l'horizon 2030.

Le processus de concrétisation de cette vision, en adéquation avec les orientations définies par la politique nationale de l'eau, fonde les choix stratégiques du PNAEUE 2030 sur le droit d’accès à l’assainissement pour tous, le financement durable, une connaissance plus fine des problématiques, une dynamique de changement de comportement des populations et une efficience dans le pilotage institutionnel du sous-secteur assainissement.

Le projet contribue à la réalisation de l’objectif du PN AEUE par les interventions visant à construire les ouvrages d’assainissement.

  - Cadre juridique national

- Constitution du 02 Juin 1991

La loi fondamentale constitue le premier texte d’intérêt à prendre en considération dans le cadre de la présente étude. En effet, de nombreuses dispositions donnent une place de choix à la protection de l’environnement. A titre indicatif, on peut signaler que :

- le préambule de la Constitution souligne avec force «la nécessité absolue de protéger l’environnement… » ;

- l’article 14 précise que «Les richesses et les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie » ;

- l’article 29 stipule que «le droit à un environnement sain est reconnu. La protection, la promotion et la défense de l’environnement sont un devoir pour tous » ;

- dans la répartition des compétences entre la loi et le règlement, l’article 101 indique que «l’environnement relève du domaine de la loi».

- Code de l’Environnement

Adopté par la loi N°006-2013/AN du 02 avril 2013, le code de l'environnement promulgué définit les règles relatives aux principes fondamentaux de préservation de l'environnement qui sont entre autres la lutte contre la désertification, l’assainissement et l'amélioration du cadre de vie des populations. Il s’intéresse par ailleurs, à la mise en œuvre des accords internationaux ratifiés par le Burkina Faso en matière de préservation de l'environnement, de prévention et de gestion des catastrophes naturelles et artificielles. Selon l’article 4 de ladite Loi, les « évaluations environnementales » constituent des « processus systémiques qui consistent à évaluer et à documenter les possibilités, les capacités et les fonctions des ressources des systèmes naturels et des systèmes humains afin de faciliter la planification du développement durable et la prise de décision en général, ainsi qu’à prévoir et à gérer les effets négatifs et les conséquences des propositions d’aménagements particuliers ».

L’article 25 prévoit que « les activités susceptibles d'avoir des incidences significatives sur l'environnement sont soumises à l'avis préalable du ministre chargé de l'environnement. L'avis est établi sur la base d’une Évaluation environnementale stratégique (EES), d’une Etude d’impact sur l’environnement (EIE) ou d’une Notice d’impact sur l’environnement (NIE) ».

Toujours dans la volonté affichée du Gouvernement de faire de la préservation de l’environnement un axe central de sa politique de développement, plusieurs textes d’application ont été adoptés, notamment le Décret N°2015-1187/PRES/TRANS/ PM/MERH/MATD/MME/MS/MARHASA/MRA/ MICA/MHU/MI/MCT du 21 octobre 2015 portant conditions et procédures de réalisation et de validation de l’évaluation environnementale stratégique, de l’étude et de la notice d’impact environnemental et social. Il dispose en son article 3 que toutes les activités susceptibles d’avoir des incidences significatives sur l’environnement sont soumises à l’avis préalable du Ministre chargé de l’Environnement selon trois (03) catégories :

- Catégorie A : Activités soumises à une étude d’impact sur l’environnement ;

- Catégorie B : Activités soumises à une notice d’impact sur l’environnement ;

- Catégorie C : Activités qui ne sont soumises ni à une étude d’impact sur l’environnement, ni à une notice d’impact sur l’environnement.

- Code Forestier

Adopté par la loi n°003/2011/AN du 05 Avril 2011, « Le présent code a pour objet de fixer les principes fondamentaux de gestion durable et de valorisation des ressources forestières, fauniques et halieutiques » (article 1). L’alinéa 2 de l’article 4 stipule que : « …la gestion durable de ces ressources est un devoir pour tous. Elle implique le respect de la réglementation en vigueur en matière de protection, d’exploitation et de valorisation du patrimoine forestier, faunique et halieutique ». Pour cela, elle dispose en son article 48 que « toute réalisation de grands travaux entraînant un défrichement est soumise à une autorisation préalable du ministre chargé des forêts sur la base d’une étude d’impact sur l’environnement ».

A cette loi sur la protection de l’environnement, s’ajoutent de nombreux arrêtés et décrets d’application portant sur la gestion durable des ressources forestières, les enjeux stratégiques en matière de préservation du climat, du substrat de production que sont les sols, de la stabilisation des berges des cours d’eau ainsi que du maintien de la diversité des espèces végétales/animales et des écosystèmes naturels, réservoirs de vitalité génétique.

- Loi portant Réorganisation Agraire et Foncière (RAF)

Adoptée par la loi n° 034-2012/AN du 02 juillet 2012, la loi portant Réorganisation Agraire et Foncière (RAF) au Burkina Faso, a pour vocation de régir les normes d’utilisation, de gestion et d’exploitation des ressources naturelles, permanentes ou renouvelables. La RAF définit les principes d'aménagement des terroirs ainsi que les modalités d'attribution et d’exploitation des terres aussi bien rurales qu’urbaines. Suivant cette loi, « le domaine foncier national est un patrimoine commun de la nation » (article 5). Toutefois, la loi dispose également que « le domaine foncier national est composé du domaine foncier de l’Etat, du domaine foncier des collectivités territoriales et du patrimoine foncier des particuliers ». (article 6).

De même, la RAF fixe les principes fondamentaux de l'aménagement du territoire, de la gestion des terres rurales et urbaines, du régime de l'eau, des forêts, de la faune, des pêches, des substances de carrières et de mines.

- Loi relative à la sécurisation foncière en milieu rural

La loi N°034-2009/AN du 24 Juillet 2009 portant Régime Foncier Rural (RFR) relative à la sécurisation foncière en milieu rural s’attache à reconnaître et sécuriser les droits de trois (03) acteurs sur le foncier rural. Il s’agit du :

  - domaine foncier rural de l’Etat ;

  - domaine foncier rural des collectivités territoriales ;

  - patrimoine foncier rural des particuliers.

- Loi d’orientation relative au pastoralisme

Il s’agit de la loi n°034-2002/AN du 14 novembre 2002. Cette loi définit les principes et les modalités de gestion durable des activités pastorales, agro-sylvo-pastorales. Ce faisant, elle fait obligation à l’Etat et aux collectivités d’assurer « aux pasteurs le droit d’accès aux espaces pastoraux, le droit d’utilisation équitable des ressources naturelles et la mobilité des troupeaux ». Il va donc s’en dire qu’en application des dispositions de cette loi, les pasteurs ont le droit d’accéder aux points d’eau. Toutefois, ils devront en retour, veiller au respect des lois et règlements relatifs à la protection de l’environnement contre les pollutions et nuisances diverses, à l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et à la prévention de maladies contagieuses. En conséquence, toute activité susceptible d’engendrer une pollution de même que le déversement de produits toxiques dans un point d’abreuvement des animaux est interdit. Cette interdiction prend également en compte tout défrichement aux abords directs de ces points d’eau.

- Loi n°002-2001/AN du 8 février portant loi d’orientation relative à la gestion de l'eau

Elle porte sur une batterie de mesures visant à protéger la ressource ‘’eau’’ pour en faire un des piliers du développement durable. A cet effet, cette loi :

  - fait de l’eau, et ce conformément à la constitution, un patrimoine commun de la nation toute entière, rompant ainsi avec la vision de domanialité publique de l’eau ;

  - envisage une régie de l’eau engageant l’Etat, les collectivités territoriales, les usagers, la société civile et les scientifiques dans des cadres de coordination et de prise de décision consensuelle aux niveaux national (le CNE), du bassin hydrographique et de la région (comités, sous-comités), local (comités locaux de bassin) ;

  - penche pour un mode de financement reposant sur l’incitation financière, les redevances de prélèvement et de pollution dont les montants sont à convenir et à proposer par les différents acteurs regroupés au sein des comités de bassin ;

  - prévoit des outils de planification et de gestion à l’échelle des bassins, sous-bassins (schéma directeur et schéma d’aménagement, Système d’information sur l’eau, police de l’eau, etc.) ;

  - énonce clairement le régime de l’eau et le régime des services de l’eau.

- Code de Santé Publique

La loi n°23/94/ADP du 19 mai 1994 portant Code de Santé Publique autorise le ministère en charge de la santé de concert avec les ministères chargés de l’environnement et de l’eau à prendre toutes mesures jugées utiles pour la prévention contre la pollution des eaux potables aux fins de protéger l’environnement et la santé des populations. Cette loi s’intéresse particulièrement à la protection sanitaire de l’environnement (pollution de l’air et de l’eau) et prévoit de ce fait, une batterie de mesures destinées à prévenir la pollution des eaux livrées à la consommation du fait de l’usage incontrôlé de produits phytosanitaires, de la mauvaise gestion des déchets de toutes sortes et de l’insalubrité des agglomérations.

- La loi n°038-2018/AN portant code des investissements au Burkina Faso

Elle a pour objet la promotion des investissements productifs concourant au développement économique et social du Burkina Faso. Cette loi vise la création et le développement des activités orientées vers : la promotion de l’emploi et la formation d’une main-d’œuvre nationale qualifiée ; la valorisation de matières premières locales ; la promotion des exportations ; la production de biens et services destinés au marché intérieur ; l’utilisation de technologies appropriées, la modernisation des techniques locales et la recherche-développement ; la mobilisation de l’épargne nationale et l’apport de capitaux extérieurs ; la réalisation d’investissements dans les localités se situant au moins à cinquante kilomètres de Ouagadougou ; la réhabilitation et l’extension d’entreprises ; la promotion de l’artisanat ; la promotion des énergies renouvelables ; la protection de l’environnement ; la promotion de la recherche scientifique, technologique et de l'innovation ; toutes activités jugées comme telles par les pouvoirs publics…

- Loi 28-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail

Cette loi encadre les conditions de travail à travers ses dispositions relatives (articles 149 et 153) à l’interdiction de la discrimination en matière d’emploi et du travail ainsi que les pires formes de travail des enfants. Aussi, selon l’article 36 de cette même loi, il est fait obligation l’employeur sur le chantier, « de conformer les conditions d’hygiène et de sécurité aux normes prévues par la réglementation en vigueur ».

- La loi N° 055-2004/AN du 21 décembre 2004 portant Code général des collectivités territoriales (CGCT)

Elle consacre la communalisation intégrale du territoire avec l’apparition des conseils des communes rurales et des Conseils villageois de développement (CVD) dans le paysage institutionnel et qui ont un rôle important dans la gestion foncière et l’aménagement du territoire. En effet, les collectivités territoriales, dont les communes rurales disposent d’un domaine foncier propre, constitué par les parties du domaine foncier national cédées à titre de propriété par l’état. Les terres des communes rurales sont subdivisées en trois espaces à savoir (i) les espaces d’habitation, (ii) les espaces de production (iii) et les espaces de conservation. L’article 32 stipule que : « Les collectivités territoriales concourent avec l’Etat, à l’administration et à l’aménagement du territoire, au développement économique, social, éducatif, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu’à la protection, à la gestion des ressources naturelles et à l’amélioration du cadre de vie ». Les activités du Projet doivent se faire en collaboration avec les délégations spéciales concernées.

Concernant le cadre réglementaire national, plusieurs textes de portée règlementaire s’appliquent au projet. Il s’agit notamment des textes suivants :

  - le décret n°2001-185/PRE/PM/MEE du 07 mai 2001, portant fixation des normes de rejets des polluants dans l’air, l’eau et les sols;

  - le décret N°98-3120/PRES/PM/MEE/MATS du 17/07/1998 portant utilisation des feux en milieu rural au Burkina Faso;

  - l’Arrêté N°98-8/MEE/SG/DGEF/DP du 12/05/1998 portant définition des mesures de protection et de conservation des ressources halieutiques au Burkina Faso ;

  - l’Arrêté N° 99-15/MEE/MEF/MATS du 09/06/1999 portant fixation des redevances liées à l’exploitation des ressources halieutiques ;

  - l’Arrêté conjoint N°2009-073/MECV/MAHRH du 27 août 2009 portant réglementation des défrichements agricoles au Burkina Faso ;

  - le décret N° 2006- 588 /PRES/PM/MAHRH/MECV/MATD/MFB/MS du 6 décembre 2006 portant détermination des périmètres de protection des plans et cours d’eau ;

  - le décret N° 2006- 590/PRES/PM/MAHRH/MECV/MRA du 6 décembre 2006 portant protection des écosystèmes aquatiques.

  - Cadre juridique international

Le cadre juridique international comprend les conventions internationales en matière d’environnement applicables au projet. Ces conventions internationales sont entre autres :

  - la Convention de RAMSAR portant sur les zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, ratifiée par la Zatu AN VII-02 du 23 Août 1989 ;

  - la Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique ratifiée par décret 93-292 RU du 20 Septembre 1993;

  - la Convention Africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (convention dite d’Alger) ratifiée par décret N°68-227 du 23 Novembre 1968 ;

  - la Convention sur le Commerce International des Espèces de faune et de Flore menacées d’extinction (CITES) ratifiée par la Zatu AN-02 du 23 Août 1989;

  - la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, ratifiée par décret N° 2004-300 du 20 Juillet 2004;

  - la 4ème Convention de Lomé sur les pratiques culturales préjudiciables à l’environnement ;

  - la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques ratifiée par Décret 93-287 RU du 20 Septembre 1993 ;

  - le Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, ratifiée par Décret N°2004-536/PRES/PM/MAECR/MECV/MFB du 23 Novembre 2004 ;

  - la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique ratifiée par Décret 95-569 RU du 29 Décembre 1995;

  - la Convention de Rotterdam sur la Procédure de Consentement Préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet du commerce international ratifiée par Décret 2002-294 du 02 Août 2002;

  - la Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage ratifiée par Zatu AN VI-012 du 23 Août 1989;

  - la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel ;

  - la Convention de Bâles sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination ratifiée par Décret 98-424 du 05 Octobre 1998;

  - la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’Ozone et le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, ratifiée par Zatu 86-016 du 05 Mars 1986 et par Zatu AN VI-021 du 13 Janvier 1989;

  - la Convention de Paris (1972) portant protection du patrimoine mondial culturel et naturel.

Ces conventions internationales signées et/ou ratifiées par le Burkina Faso participent d’une manière ou d’une autre de l’encadrement sur le plan environnemental des activités du projet.

  - Considération des exigences environnementales de l’AMC

Loi sur l’Évaluation d’Impact (LEI, L.C. 2019, ch. 28, art. 1) canadienne portant sur le processus fédéral d’évaluation d’impact et la prévention d’effets environnementaux négatifs indique à son préambule que le Parlement est déterminé à ce qu’il y ait un processus d’évaluation des projets, au sens de l’article 81, qui sont réalisés sur un territoire domanial, qu’une autorité fédérale réalise à l’étranger ou pour lesquels elle accorde une aide financière en vue de leur réalisation à l’étranger, et ce, afin de prévenir ou d’atténuer les effets environnementaux, au sens de cet article, qui sont négatifs et importants. En son article 83, il est indiqué que : L’autorité fédérale ne peut réaliser un projet à l’étranger ni accorder à quiconque une aide financière en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie d’un projet à l’étranger que si, selon le cas :

a) elle décide que la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants ;

b) elle décide que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants et le gouverneur en conseil décide, au titre du paragraphe 90(3), que ces effets sont justifiables dans les circonstances.

Au vu de ces exigences, Cowater International est tenue de réaliser une évaluation environnementale du projet ESEPV-Sahel, soumettre le rapport de l’évaluation à l’AMC pour approbation avant sa mise en œuvre.

L’arrêté portant sur les catégories de projets (DORS/219-323), qui est un arrêté d’application de l’article 88 (1) de la Loi sur l’Évaluation d’Impact (LEI, L.C. 2019, ch. 28, art. 1) permet de déterminer les catégories d’activités sont assujetties à la Loi sur l’Évaluation d’Impact ou non.

  - Cadre institutionnel

Les acteurs institutionnels impliqués dans la mise en œuvre du CGES du projet ESEPV-Sahel sont constitués des départements ministériels, les directions régionales et les services déconcentrés, des collectivités territoriales, des organisations de la société civile et des associations.

### 5.5.1. Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement (MEEA)

C’est le ministère de tutelle technique du projet. Il est chargé de l’élaboration, de la coordination, de la mise en œuvre et du suivi de la politique du Gouvernement en matière d’environnement, d’eau et d’assainissement. Il interviendra à travers l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA), l’Agence Nationale des Evaluations Environnementales (ANEVE), les structures déconcentrées et l’Agence de l’Eau du Liptako.

#### Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA)

L'ONEA a pour objet la création, la gestion et la protection des installations de captage d'adduction, de traitement et de distribution d'eau potable pour les besoins urbains et industriels. Il est chargé en outre de la création, de la promotion, de l’amélioration ainsi que de la gestion des installations d'assainissements collectifs, individuels et autonomes pour l'évacuation des eaux usées et des excrétas en milieu urbain et semi-urbain. Son périmètre d’intervention compte aujourd’hui 56 villes dont les agglomérations urbaines des communes de Dori et de Gorom-Gorom.

La mission de l’ONEA se décline en deux grandes fonctions qui sont la fonction « Maîtrise d’Ouvrage » et la fonction « Exploitation ». La fonction Maîtrise d’Ouvrage se résume en la création et au développement du patrimoine de l’office dans le but de satisfaire la demande en service d’eau potable et d’assainissement. Cette fonction est assurée par la Direction de la Maîtrise d’Ouvrage (DMO) de l’ONEA. La fonction « Exploitation » a pour finalité de maintenir les réseaux d’eau potable et réseaux d’assainissement collectifs fonctionnels pour assurer les services attendus par les populations. La fonction « Exploitation » des réseaux d’eau potable est assurée par six directions régionales entre lesquelles sont réparties les 56 communes d’intervention de l’ONEA. Le rôle des directions régionales est d’appuyer les unités opérationnelles implantées dans chaque centre d’intervention de l’office pour assurer le fonctionnement au quotidien du réseau de distribution et les activités d’assainissement autonome. Les centres de Dori et de Gorom-Gorom relèvent de la Direction Régionale de Kaya (DR Kaya). L’intervention de l’ONEA dans la mise en œuvre de la composante « Approvisionnement en Eau Potable » du projet ESEPV-Sahel se fera principalement à travers la DMO (où un point focal est désigné pour être l’interlocuteur du projet), la DR de Kaya et les centres ONEA de Dori et de Gorom-Gorom.

Conformément au protocole signé entre les deux gouvernements, l’ONEA s’assurera de :

- Participer à la conception, la construction et mise en opération des infrastructures et en assurer leur exploitation durable selon les mécanismes de gouvernance qui seront identifiés avec les collectivités locales ;

- Respecter ses engagements faits en matière de contribution au projet ;

- Participer au comité directeur du projet ;

- Participer au comité technique du projet ;

- Participer au cadre de concertation de l'ensemble des intervenants qui travaillent dans le secteur;

- Désigner une personne ressource, point focal et/ou interlocuteur direct du projet.

#### Agence Nationale des Évaluations Environnementales

L’Agence Nationale des Évaluations Environnementales (ANEVE) est chargée de coordonner la mise en œuvre et le suivi de la politique nationale en matière d’évaluations environnementales du au ministère de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement. Outre cela, l’agence doit promouvoir les bonnes pratiques des évaluations environnementales en collaboration avec les autres structures du ministère, participer aux travaux des structures interministérielles chargées des questions environnementales, organiser les inspections environnementales, apporter l’appui-conseil et former les acteurs en matière d’amélioration environnementale et instruire également les dossiers d’agréments des bureaux d’études et de consultants sur les évaluations environnementales. Il est également chargé de veiller à la participation publique dans les processus d'évaluation environnementale mais aussi et surtout d'examiner et valider les documents d'évaluations environnementales et sociales pour laquelle elle a mis en place une procédure incluant le cadrage des TDRs objet de la présente note. L’ANEVE sera Impliqué dans le processus d’approbation des évaluations environnementales du projet, mais également dans le suivi de la mise en œuvre des mesures de gestions environnementale et sociale.

#### Agence de l’Eau du Liptako (AEL)

L’Agence de l’Eau du Liptako (AEL) est un Groupement d’intérêt Public créé entre l’État et les collectivités territoriales par la signature de sa convention constitutive le 31 janvier 2011 à Dori. La mission de l’AEL est de valoriser le bassin hydrographique en tant que cadre approprié de planification et de gestion de la ressource en eau, par la coordination des actions y relatives et par la concertation afin de préparer et de mettre en œuvre, dans les conditions optimales de rationalité, les orientations et les décisions prises dans le domaine de l’eau.

L’AEL se positionne comme un acteur clé avec lequel le projet doit collaborer et les axes de synergie d’action suivants sont ressorties des sessions de travail :

- L’appui à la mise en place et au fonctionnement d’un CLE pour Falagountou et pour Dori, «Gorouol médian sud » ;

- L’appui au CLE de « Gorouol médian » dont l’espace de compétence couvre une partie de Dori (Yakouta) excluant la ville de Dori et Gorom-Gorom dans l’exécution de ses fonctions ;

- L’appui au fonctionnement des CUE qui sont en train d’être mis en place avec l’appui du Fonds International du Développement Agricole (FIDA).

Structures déconcentrées du MEEA

La Directions Régionale de l'Environnement et celle de l'Eau et de l’Assainissement du Sahel sont chargées de l'exécution des missions du Ministère, chacune dans son domaine de compétence. Au regard des activités et de leur diversité, des protocoles de mise en œuvre des activités seront signés entre les structures concernées et le projet. Ces services veilleront entre autres à la mise en œuvre de ces protocoles, à donner une plus grande visibilité des actions du projet au sein des départements qu’ils représentent et à les impliquer davantage dans la mise en œuvre du projet.

### 5.5.2. Autres structures de l’État

En plus du MEEA, d’autres ministères interviennent dans la mise en œuvre du projet, à travers leurs structures déconcentrées. Ce sont principalement l le ministère de l'agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques, le ministère de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales, le ministère de la sécurité , le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le ministère de la santé, le ministère de l’ de l’économie et des finances, le ministère des infrastructures et du désenclavement et le ministère de de l’administration territoriale et de la mobilité. Le projet entretiendra des relations de travail avec les structures déconcentrées de ces ministères afin de s’assurer de la pertinence de ses activités et surtout de leur durabilité post projet en créant les conditions pour la continuité de l’encadrement technique des acteurs locaux à la base par ces services, en relais au projet.

### 5.5.3. Acteurs de la société civile

La mise en œuvre du projet verra la participation d’autres acteurs clés qui interviendront chacun dans leur domaine d’expertise respectif et qui pour la plupart ont participé à la mise en œuvre d’ECED-Sahel. Il s’agit de :

#### Espace Culturel Gambidi

L’Espace Culturel Gambidi (ECG) est le partenaire artistique de One Drop qui a participé aux cotés de Cowater à la mise en œuvre du projet ECED-Sahel, notamment le volet ASCC.

Association culturelle à but non lucratif, ECG est une structure culturelle professionnelle qui intervient dans le secteur de la promotion des arts, de la formation, de la production et de la diffusion d’œuvres artistiques.

L’implication de ECG dans le processus de mise en œuvre du présent projet est le fruit d’une collaboration réussie de plus d’une dizaine d’année avec la Fondation One Drop, l’un des partenaires financiers et techniques de ESEPV-Sahel. ECG va intervenir pour accompagner le projet dans la formulation et la mise en œuvre de programmes d’Art social et d’éducation populaire pour un changement positif de comportements. ECG pourrait intervenir dans les différentes sensibilisations pour l’adoption de bonnes pratiques de gestion environnementale et sociale dans la zone d’intervention.

#### Association Nodde Nooto (A2N)

L’Association Nodde Nooto (A2N) est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) de droit Burkinabè. Elle a son siège à Dori. Les actions et l’engagement de l’organisation couvrent plusieurs domaines à savoir :

- la gestion des Ressources Naturelles (GRN) ;

- l’appui au Développement Local ;

- l’innovation éducative ;

- la formation professionnelle et l’entreprenariat des jeunes.

L’organisation a une bonne expérience dans la promotion de l’autonomisation des femmes en matière de : (1) renforcement des capacités organisationnelles et techniques des organisations économiques féminines pour une meilleure gestion de leurs activités et de leurs rendements, (2) alphabétisation et d’éducation non formelle, (3) apprentissage aux métiers et insertion socio-professionnelle. Le projet ESEPV-Sahel collaborera avec A2N dans la mise en œuvre de certaines activités telles que le renforcement des capacités des femmes et jeunes filles pour contrer les barrières sexospécifiques entravant leur épanouissement et leur participation au développement économique local, ainsi que dans l’alphabétisation fonctionnelle et la gestion d’entreprise.

#### Union Fraternelle des Croyants (UFC)

UFC est une ONG locale qui intervient sur deux principaux domaines à savoir le dialogue pour la paix et le développement socio-économique. L’UFC intervient dans le volet développement socio-économique. Ces secteurs d’activités sont, entre autres, la promotion de la femme, la formation professionnelle, l'accompagnement des population locales dans leur désir de s'autopromouvoir et la promotion du volontariat pour la paix et le développement.

Le projet établira des relations nécessaires avec l’UFC dans le cadre des activités d’appui technique aux unités économiques des femmes et des jeunes filles, notamment dans le domaine du maraîchage.

#### Sahel Institute pour la démocratie et la gouvernance

Le Sahel Institute pour la démocratie et la gouvernance a pour mission de construire la paix, le vivre ensemble afin d’asseoir, de consolider la démocratie et de promouvoir les bonnes pratiques mises en mal par des années de conflit, à travers le dialogue et le contact direct avec les acteurs sur le terrain. C’est une organisation à but non-lucratif qui travaille aux côtés de la communauté des chercheurs, des universitaires et construit une dynamique de citoyens actifs, de leaders communautaires engagés à travers le pays pour une gestion concertée des affaires publiques.

Il catalyse les initiatives sociopolitiques et culturelles pour la promotion et la consolidation de la paix, le vivre ensemble et des bonnes pratiques en renforçant les capacités des jeunes artisans du changement afin de développer des idées neuves et créatives pour la stabilisation, la cohésion sociale, condition sine-qua-non pour une démocratie solide, active et participative.

Cela se fait à travers des études thématiques ciblées, des recherches sur le terrain via sa communauté de chercheurs expérimentés et aussi par la mise en œuvre des projets créatifs et innovants.

L’organisation intervient également contre la désinformation, les Fakenews et les programmes axés sur la gouvernance digitale (Digital Inclusion, Digital Literacy and Human Rights on Internet) dans le Sahel.

Dans le cadre de ESEPV-Sahel, le Sahel Institute pour la Démocratie et la Gouvernance accompagnera le volet ASCC à développer des outils inclusifs et participatifs pertinents selon l’approche ASCC afin d’aborder des thématiques comme la paix et la cohésion sociale. L’idée ici est de contribuer à un climat apaisé qui favorisera la collaboration entre les communes et qui facilitera l’implémentation du projet afin d’assurer la durabilité des actions sur le terrain.

#### Parlement National de la Jeunesse Burkinabè pour l’Eau

Le Parlement National de la Jeunesse Burkinabè pour l’Eau (PNJBE) est un réseau de jeunes de nationalité burkinabè dont l’âge est compris entre 18 et 35 ans, engagés et passionnés pour les problématiques de l’eau, de l’assainissement et du développement durable au Burkina Faso.

La mission du PNJBE est de contribuer à accroître l’engagement citoyen de la jeunesse burkinabè et de renforcer la collaboration avec les communautés et les professionnels des domaines de la gestion des ressources en eau afin d’assurer la disponibilité et la gestion durable de l’eau et l’assainissement à travers des solutions innovantes. Sa vision est d’œuvrer pour que la jeunesse burkinabè, pleinement consciente des enjeux du développement durable aussi bien à l'échelle locale et nationale, influe sur les politiques publiques et participe, dans une démarche opérationnelle, prospective et militante, à assurer, une gestion durable et responsable des ressources en eau et une offre publique rationnelle, équitable et de qualité des services d'eau et d'assainissement.

Dans le cadre de ESEPV-Sahel, cette organisation travaillera dans la composante ASCC pour développer des actions de plaidoyer envers les autorités locales (le gouvernorat, les communes, les services techniques déconcentrés) sur les enjeux de la gestion inclusive et participative de la ressource en eau dans la zone d’intervention du projet. Sa mission serait de mener des actions de sensibilisation pour le changement de comportement en mobilisant une jeunesse responsable, soucieuse des enjeux climatiques et des actions anthropiques qui impactent négativement l’environnement et la ressource en eau disponible dans la région.

### 5.5.4. Projets et programmes présents dans la zone ou pertinents pour le projet

La région du Sahel bénéficie d’appuis d’autres partenaires au développement. Ce sont entre-autres le projet « Femmes et jeunes en Action pour les Écosystèmes Durables » (FAÉD) de SOCODEVI, le projet « Falagountou, Markoye, Gorom-Gorom et Dori » (FAMAGODO) du PNUD, le « Projet Communautaire de Relèvement et de Stabilisation pour le Sahel » (PCRSS) et le « Projet d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement » (PAEA) qui sont mis en œuvre par le Gouvernement. Ces partenaires interviennent tous dans les trois communes et dans les secteurs d’intérêt pour le projet ESEPV-Sahel. Ceci constitue des opportunités de synergie d’actions et de mutualisation des ressources pour l’optimisation des résultats.

#### Projet Femmes et jeunes en Action pour des Écosystèmes Durables (FAED) de SOCODEVI

Le projet FAED, financé par AMC et IAMGOLD, est mis en œuvre par la Société de Coopération pour le Développement International (SOCODEVI) dans les Communes de Dori, Gorom-Gorom et Falagountou pour une durée de sept (7) ans.  Le résultat ultime du projet FAED est la résilience accrue aux changements climatiques des femmes et des jeunes en situation de vulnérabilité et de leur communauté dans un contexte de crises multiples. Les projets FAED et ESEPV-Sahel partagent les mêmes communes d’interventions, cibles, les mêmes axes d’interventions en termes de gouvernance, développement économique des femmes, protection de l’environnement et des ressources. Le projet ESEPV-Sahel coopérera avec FAED pour assurer la synergie et la complémentarité dans les actions.

#### Projet Communautaire de Relèvement et de Stabilisation pour le Sahel (PCRSS)

Le projet PCRSS d’une durée de 5,5 ans, financé par la Banque mondiale, il intervient dans la région du Nord, du Centre-Nord et du Sahel incluant la commune de Gorom-Gorom, une des communes d’intervention de ESEPV-Sahel.  En plus de la composante gestion du projet, ses axes d’intervention sont les suivants :

Composante 1 « Relèvement résilient et inclusif des communautés touchées par les conflits » à travers l’appui aux moyens de subsistance de base et aux activités génératrices de revenus et la livraison d’articles ménagers, de biens et de petits travaux d'infrastructures dans les régions touchées par la crise.

Composante 2 « Appui transitoire à la stabilisation et au développement territorial des communautés » à travers l’accès aux infrastructures et services socio-économiques résilients et les moyens de subsistance résilients et interventions de développement économique local.

Composante 3 : « Dialogue régional, coordination et renforcement des données et des capacités » mise en œuvre par l’Autorité du Liptako-Gourma (ALG) à travers le renforcement d'une plate-forme de collaboration régionale pour le relèvement et la stabilisation, le renforcement des capacités nationales pour la collaboration régionale le renforcement des capacités au niveau local, engagement des citoyens et inclusion sociale.

Composante 5 : Composante d’Intervention d’Urgence Contingente (CERC), en cas de crise provoquée par l'homme ou un désastre naturel par une déclaration officielle d'urgence nationale ou sur demande officielle du gouvernement.

Les composantes 1 et 2 notamment le développement économique, l’amélioration de l’offre des services sociaux de base notamment l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, constituent des axes de synergie sur lesquels les deux projets vont travailler spécifiquement dans la zone commune d’intervention qui est la commune Gorom-Gorom.

#### Projet Résilience des Écosystèmes et Leadership des femmes au Sahel (REELS) du CECI

Le projet Résilience des Écosystèmes et Leadership des femmes au Sahel (REELS) est financé par Affaires mondiales canada (AMC) et exécuté par le CECI.  Le projet intervient dans la région du Sahel, notamment dans six (6) communes : Dori, Gorom-Gorom, Gorgadji, Aribinda, Djibo et Sebba. L’objectif est l’amélioration de la résilience aux effets des changements climatiques des femmes, de leurs communautés et des écosystèmes de la zone soudano-sahélienne du Liptako-Gourma sous l’impulsion d’un leadership accru des femmes.

Le leadership des femmes constitue un axe de synergie sur lequel ESEPV-Sahel et REELS vont collaborer.

- ANALYSE DES IMPACTS ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX POTENTIELS DU PROJET

Cette partie explicite les effets associés aux activités du projet ainsi que leurs répercussions sur les milieux biophysique et humain qui peuvent être modifiés positivement ou négativement. Il est attendu du projet une amplification des impacts positifs.

Composante 1 : Gouvernance locale et gestion territoriale inclusives et participatives

Résultat immédiat 1110 : Coopération et communication entre les communes Dori, Falagountou et Gorom-Gorom sur les enjeux importants de développement, renforcées

L’appui aux trois communes pour la mise en place d’un cadre de concertation intercommunal fonctionnel sur les enjeux et priorités de développement interterritorial donnera une opportunité de résoudre les problèmes communs de façon durable et harmonieuse et de participer à la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Elle peut permettre également lors des consultations publiques sur les priorités communes de faire un diagnostic environnemental des pratiques et des comportements des populations compromettantes à l’environnement, puis de planifier des mesures d’atténuation à mettre en œuvre à travers des approches ASCC.

L’assistance technique qui sera fournie aux communes pour la conception et mise en œuvre des actions de protection des bassins versants qui verra le renouvellement ou la dynamisation et le renforcement des capacités des AUE et des CLE sur leurs rôles, techniques et bonnes pratiques environnementales en matière de préservation et de protection des bassins versants va permettre de mieux les protéger en réduisant leur ensablement. Cette intervention contribuera également à la restauration et valorisation agroforestière et à l'atténuation des impacts potentiels de l’installation des infrastructures d’eau et d’assainissement.

Enfin, la diffusion des bonnes pratiques et le changement de comportement devra inclure celles relatives à la protection de l’environnement et à l’adaptation au changement climatique.

Les activités entrant dans le cadre de l’atteinte de ce résultat intermédiaire ne présentent pas des impacts négatifs sur l’environnement.

Résultat immédiat 1120 : Connaissances et compétences accrues des communes et des services déconcentrés en matière de planification et de mise en œuvre du développement local y compris l’intégration des genres, l'inclusion sociale, et l’adaptation aux changements climatiques

Le renforcement des compétences des commues et des services déconcentrés ne présente pas d’impacts négatifs sur l’environnement. Il permettra plutôt à ces structures d’être outillés à gérer certains problèmes environnementaux et des effets du changement climatique dans les communes. Il permettra également aux communes d’assurer de manière durable et autonome la maitrise d’ouvrage communale dans tous les secteurs de développement, notamment sur les volets alimentation en eau potable (AEP) et gestion efficace des eaux usées et excreta, le volet développement économique et le volet gestion vertueuse et responsable de la collectivité.

Composante 1200 : Accès aux services sociaux de base et aux activités de production

Résultat immédiat 1210 : Capacité accrue des autorités locales, des services déconcentrés et des populations pour réduire les obstacles physiques liés à l'accès aux services sociaux de base et activités économiques

Extrant 1211 : Systèmes AEP performants construits dans les communes de Falangountou et de Gorom-Gorom

IMPACTS POSITIFS

Le système d’AEP en milieu urbain ou rural est composé d’une source de production durable d’eau de bonne qualité, d’ouvrages de stockage et de réseaux de canalisations desservant des branchements particuliers et des bornes fontaines situés à des distance raisonnable des habitations. La construction de systèmes AEP est la solution la plus efficace pour accroître rapidement et à des coûts optimums, le taux d’accès des populations à l’eau potable. Elle permettra d’’améliorer des conditions de vie des ménages comme l’assainissement et l’hygiène. Un système d’AEP performant en milieu rural ou semi-urbain favorise aussi l’émergence d’activités professionnelles et de petites unités de production artisanale ou semi-industrielle, contribuant ainsi au développement socio-économique. Il permet de soutenir le développement d’activités génératrices de revenu au profit des femmes à qui revient généralement la charge de la “corvée d’eau” dans les ménages. La construction de systèmes AEP permettre de réduire le temps de puisage aussi bien au niveau des branchements particuliers que des bornes fontaines, le gain de temps pouvant être réinvesti à d’autres activités comme l’apprentissage pour les jeunes filles.

Cependant, lorsque les systèmes AEP sont mal conçus ou gérés de manière inefficace, ils peuvent entraîner des impacts négatifs qui peuvent compenser ou éliminer les avantages escomptés.

IMPACTS NÉGATIFS

IMPACTS SUR L’ENVIRONNMENT

Épuisement des eaux souterraines ou des eaux de surfaces

L’épuisement des ressources en eaux intervient lorsque le prélèvement dépasse la reconstitution de la ressource en eau. Ainsi, un système d’AEP mal conçu peut entrainer la surexploitation de l'eau douce, entraînant une réduction des débits pour les utilisateurs et ceux en aval ainsi que des débits insuffisants pour maintenir l'habitat, les zones humides et la biodiversité. Cela peut conduire à des conflits entre les utilisateurs et la perte de faune aquatique. Pendant la phase de construction, le prélèvement de l’eau pour les travaux peut également contribuer à l’épuisement des eaux.

Erosion du sol et sédimentation des cours ou plan d’eaux

Le défrichage et l’ouverture des tranchés pour la pose des conduites vont entrainer la dénudation et une instabilité sol, et ainsi les exposés à l’érosion pendant la construction. L’érosion des sols exposés peut provoquer une sédimentation dans les plans d'eau à proximité, réduisant la capacité hydraulique et la qualité de l'eau de surface, et augmentant le risque d'inondation et de perte de biodiversité.

Pertes de biodiversité et de fonctionnement des écosystèmes

La construction d'infrastructures d'approvisionnement nécessite le défrichage, les excavations et le compactage des sols, ainsi que la recherche des matériaux de construction. Une telle activité dans ou à proximité de zones sensibles comme les zones humides ou les estuaires peut détruire la flore, la faune et/ou leurs habitats, entraînant des pertes de biodiversité et de fonctionnement des écosystèmes.

Impact sur la qualité de l’air

Les projets d’approvisionnement en eau nécessitent souvent l’utilisation des engins et des groupes électrogènes qui utilise de l’énergie. Leur fonctionnement entraine l’émission des gaz a effet de serre qui contribue à la pollution de l’air et au changement climatique.

Impact du sol et sur la qualité de l’eau

La construction d’un AEP génère des déchets (résidus de ciment, les eaux usées, les huiles de vidanges, …). Il en est de même pendant la phase d’exploitation avec la production des batteries usées, des plaques solaires en fin de vie ou endommagées et des huiles de vidanges des groupes électrogènes (sources d’énergies alternatives à l’utilisation des sources d’énergie renouvelable).  Dans le cas où ces déchets sont mal gérés, ils peuvent impacter sur la qualité du sol. Le sol peut être également impacté négativement par des déversements accidentels d’hydrocarbures par suite d’une défaillance technique éventuelle ou d’accident d’engins lors de la construction. Le drainage des substances toxiques par les eaux de ruissellement porter atteinte à la composition physicochimique de l’eau.

L’un des objectifs de la construction des AEP est de fournir aux bénéficiaires l’eau de qualité. Même si l’analyse initiale de l’eau montre que l'eau n'est pas contaminée, on peut enregistrer des risques de contamination de l’eau tout au long de la chaine d’approvisionnement par des inondations, le fait de ne pas exclure le bétail au point de distribution d'eau, l'utilisation de conteneurs contaminés pour puiser l'eau.

Un système AEP dispose généralement dans la chaine d’approvisionnement une unité de traitement de l’eau. Le traitement de l'eau présente de grands avantages si les niveaux de dosage et les procédures requis sont suivis. Toutefois, un mauvais dosage peut également entrainer la contamination de l’eau et en conséquence l’intoxication d’un très grand nombre d’utilisateurs.

IMPACTS SUR LA SANTÉ HUMAINE

Un système AEP mal conçu, construit et exploité peut augmenter l'incidence des maladies humaines d'origine hydrique.

Maladies vectorielles

Les flaques d'eau stagnante laissées près des robinets, des conduites d'eau ou des réservoirs de stockage sont des sites potentiels de reproduction pour les vecteurs de maladies tels que la dingue, le paludisme, l’onchocercose, la trypanosomiase, etc.

Maladies infectieuses

Une élimination inappropriée des déchets solides, un système d’approvisionnement mal construit ou entretenu et une source d’eau de mauvaise qualité peuvent entraîner des maladies infectieuses à proximité du site d'élimination ou non infectieuses, notamment :

- Maladies infectieuses d'origine hydrique (propagées par contamination fécale de l'eau potable) : typhoïde, choléra ;

- Maladies non infectieuses d'origine hydrique (liées aux paramètres chimiques) : empoisonnement à l'arsenic, au fluorure ; au cyanure, au mercure, etc. ;

- Maladies d'origine hydrique (l'organisme responsable vit dans l'eau pendant une partie de son cycle de vie) : schistosomiase, dracunculose ;

- Maladies causées par l'eau (propagées dans les communautés qui n'ont pas suffisamment d'eau pour une bonne hygiène) : trachome, gale, shigella.

IMPACTS SOCIAUX

La construction d’AEP présente des risques sociaux tels que :

- Les risques de conflits entre les utilisateurs de la ressource ou les bénéficiaires de l’eau distribuée liés à une pénurie d'eau et une concurrence accrue entre les utilisateurs ou lorsque la distribution et l'accès à l'eau sont souvent inégaux ;

- Les risques d’accidents liés à la circulation des engins et les risques professionnels ;

- Les risques de la violence et des actes éventuels d’harcèlement sexuel sur les femmes et l’accroissement de maladies sexuellement transmissibles et du VIH/SIDA dû à la présence des employés ;

- Risque de dégradation de la qualité de vie dans les localités des travaux ou les localités traversées par des engins du fait du bruit, des vibrations récurrents, la poussière et l’émissions des gaz ;

- Impacts sur les activités socio-économiques pendant la phase de construction dû à la restriction de l’accès à certains services écosystémiques par l’ouverture des tranchés ou à la dégradation des sols ;

- Les risques d’insécurités pour les matériels connexes ; comme les éventuels groupes électrogènes, les batteries, les plaques solaires, etc.

Extrant 1212 : Ouvrages d'assainissement performants, inclusifs et sensibles au genre construits dans les écoles, centres de santé et lieux publics des communes de Dori, Falagountou et de Gorom-Gorom

IMPACTS POSITIFS

La défécation en plein air expose les individus à un risque élevé de contracter des maladies d’origine fécale. En effet, les excréments humains contiennent des agents pathogènes tels que des bactéries, des virus et des parasites qui peuvent contaminer l’eau, les sols et les aliments. En conséquence, les personnes qui n’utilisent pas de toilettes pour leurs besoins ou qui vivent à proximité de sites de défécation non sécurisés sont plus susceptibles de développer des maladies telles que la diarrhée, le choléra, la dysenterie et la fièvre typhoïde. La construction d’ouvrages d'assainissement dans les écoles, les centres de santé et les lieux publics des communes de Dori, Falagountou et Gorom-Gorom contribue à mettre fin à la défécation à l’air libre qui entraine la pollution des eaux de surface et souterraine, à fournir un moyen sûr et hygiénique d’éliminer les déchets, réduisant ainsi le risque de transmission de ces maladies. Elle permet aussi de résoudre le problème d’absentéisme chez les élèves, en particulier chez les filles qui ne trouvent pas d’infrastructures de gestion des menstrues. Au niveau des centres de santé et les lieux publics, les ouvrages d’assainissement contribue à améliorer la qualité de vie des usagers tout en limitant la propagation des maladies.

Aussi, grâce à la construction d’ouvrages d'assainissement, les filles et femmes sont moins exposées aux dangers lorsqu’elles doivent se soulager pendant la nuit, surtout dans les zones où la sécurité personnelle est déjà précaire. Sans la présence de ces installations, elles peuvent être contraintes de se rendre dans des endroits isolés ou peu sûrs pour satisfaire leurs besoins physiologiques, les exposant ainsi à des risques d’agression, de violence sexuelle ou de rencontres dangereuses avec des animaux sauvages.

IMPACTS NÉGATIFS

Les ouvrages d’assainissement mal conçus, construits ou entretenus sont des sources de contamination des eaux souterraines et de surface et peuvent entraîner des maladies. En effet, sans une gestion adéquate des eaux usées et des déchets solides, les ouvrages d’assainissement elles-mêmes peuvent devenir des sources potentielles de contamination pour l’environnement et les sources d’eau locales. De même, s’il y a un manque par exemple des systèmes de lavage des mains, de l’eau potable et des détergents pour les utilisateurs, il y a risque de propagation des maladies. Un mauvais emplacement de l’ouvrage peut impacter la qualité de vie des populations par les odeurs. La construction d’ouvrage d’assainissement nécessite la recherche des matériaux de construction. Une telle activité dans ou à proximité de zones sensibles comme les zones humides ou les estuaires peut détruire la flore, la faune et/ou leurs habitats, entraînant des pertes de biodiversité et de fonctionnement des écosystèmes.

La construction d’ouvrage d’assainissement présente des risques sur la santé et la sécurité des travailleurs et de la population tels que :

- Les risques de blessure du personnel ;

- Les risques d’éboulement de l’ouvrage ;

- Les risques de la violence et des actes éventuels d’harcèlement sexuel sur les femmes et l’accroissement de maladies sexuellement transmissibles et du VIH/SIDA dû à la présence des personnes étrangères ;

- Risques de conflits liés au non-respect des us et coutumes de la localité ;

- Risque de dégradation de la qualité de vie dans les localités des travaux ou les localités traversées par des engins du fait du bruit, des vibrations récurrents, la poussière et l’émissions des gaz.

Extrant 1213 : Assistante Technique fournie aux trois communes pour mettre en place une chaîne de valeur inclusive des boues de vidange

IMPACTS POSITITS

L’assistance technique aux trois communes pour la gestion des boues de vidange est de garantir un environnement sain. La gestion des boues de vidanges à l’avantage de contribuer à la diminution de la pollution de l’environnement et d’amélioration des problèmes de santé publique que pourrait entrainer les excrétas. Les sous-produits (la boue de vidange et les eaux usées) issus du traitement peuvent être utiliser comme des engrais organiques pour l’amendement du sol et accroitre des rendements agricoles.

IMPACTS NEGATIFS

La gestion des boues de vidange nécessite le curage des ouvrages d’assainissements, la collecte, le transport, le stockage dans des fosses conçues à cet effet le traitement et la valorisation des produits. Une mauvaise gestion des boues de vidanges peut engendrer des problèmes de santé publique, des problèmes sociaux et des problèmes environnementaux.

La vidange des boues de vidanges par un personnel non qualifié ou qui ne portent pas d’équipements de protection individuelles appropriés peut les exposés à des risques de maladies professionnels.

Aussi, une mauvaise construction de la fosse de stockage des boues de vidanges ou une implantation de la fosse dans une zone où la nappe est peu profonde peut entrainer une pollution des eaux souterraines par l’infiltration. Il en est de même pour les eaux de surfaces en cas de débordement de la fosse ou de déversement accidentel lors du transport.  De plus, Lorsque que les eaux issues usées issues du traitement des boues, ne sont pas suffisamment traitées et sont rejetées soit dans la nature ou réutilisées pour l’amendement des sols ou pour l’arrosage des plantes, elles peuvent entrainer la pollution des eaux souterraines ou de surfaces. En conséquence, une pollution des eaux de surfaces ou souterraines entrainera des problèmes de maladies pour la population. La vie aquatique peut également être impacter par l’eutrophisation de cours ou plan d’eau.

La fosse à boue est également une source de nuisances olfactives pour les résidents qui sont installés à proximité.

La fosse à boue est un lieu à risque de chute des animaux et des personnes. Un tel site doit être bien sécurisé.

Résultat immédiat 1220 : Capacités accrues de l’ONEA, des autorités locales, des services techniques, et des populations des trois communes dans la gestion des systèmes AEP et ouvrages d’assainissement

Dans ce résultat intermédiaire, l’accompagnement dans la maintenance et la gestion des ouvrages AEP et des ouvrages d'assainissement publics ne présente pas de problèmes environnementaux et sociaux. Cependant les maintenances des installations connexes, tels que les groupes électrogènes ; génère des huiles usées. Des batteries ou des plaques solaires usagers constituent également des déchets à traiter. Dans le cas où ces déchets ne sont pas traités convenablement ; ils peuvent causer des problèmes de santé publique, des pollutions de l’environnement. Il y a également des risques de blessures ou de contamination par les matières fécales qui peuvent être enregistrés lors de la maintenance. La méconnaissance des bonnes pratiques peut conduire à polluer l’eau lors de la maintenance du système AEP.

Résultat immédiat 1310 : Capacités des femmes et jeunes filles renforcées pour contrer les barrières sexospécifiques entravant leur épanouissement et leur participation économique

Ce résultat intermédiaire ne présente pas des impacts environnementaux et sociaux négatifs sur l’environnement

Résultat immédiat 1320 : Connaissances et compétences des femmes en développement des activités économiques améliorées

L’assistante technique offerte aux unités économiques de femmes dans l’amélioration des techniques de production, et les processus d’achat et de vente à promouvoir un environnement social et économique favorables à leur épanouissement. Cependant certains de leurs secteurs d’activité génératrices de revenus, notamment l’embouche bovine et ovine, le maraîchage, l’artisanat, l’agriculture ou le petit commerce ne sont pas sans conséquences sur l’environnement et la santé humaine. En effet ces activités génèrent des déchets non dangereux (fumier et les résidus de transformation des produits agricoles) ou dangereux (emballages vides de pesticides et des engrais) qui contribuent à la pollution du sol, des eaux de surface ou souterraine et de l’air.

Les unités économiques qui interviennent dans le domaine de l’agriculture et l’élevage utilisent des intrants chimiques (pesticides, engrais chimiques, des médicaments antiparasitaires et des vaccins) qui ne sont pas sans conséquence sur l’environnement et la santé des utilisateurs. Une mauvaise gestion des déchets biomédicaux et des emballages vides des intrants chimiques peut également avoir des impacts négatifs sur l’environnement.

Tableau 8: synthèses des impacts et risques environnementaux et sociaux

| Extrants | Impacts ou occasions environnementales et sociales potentielles |
| --- | --- |
| Composante 1100 : Amélioration de la gouvernance locale et gestion territoriale inclusives et participatives |  |
| Résultat immédiat 1110 : Coopération et communication entre les communes Dori, Falangountou et Gorom-Gorom sur les enjeux importants de développement, renforcée |  |
| Extrant 1111 : Appui offert aux trois communes pour la mise en place d’un cadre de concertation intercommunal fonctionnel sur les enjeux et priorités de développement interterritorial | Impacts positifs - Développement des initiatives et des actions de développement intégrant des bonnes pratiques de gestion environnementale et d’adaptation au changement climatique ; - Favorisation du développement d’un climat de paix et de cohésion sociale Impacts négatifs - Pas d’impacts négatifs |
| Extrant 1112 : Assistance Technique fournie aux communes pour la conception et mise en œuvre des actions de protection des bassins versants | Impacts positifs - Amélioration de la qualité des eaux de surface et souterraine ; - Réduction de l'envasement des barrages et des eaux de surface ; - Protection et préservation de la biodiversité aquatique ; - Maintien des bénéfices des services écosystémiques ; - Conservation des sols par la réduction de l’érosion ; - Conservation des ressources et des écosystèmes forestiers. Impacts négatifs Pas d’impacts négatifs pour l’intervention |
| Extrant 1113 : Bonnes pratiques de gouvernance inclusive, participative et innovante, diffusées au niveau communal, régional et national | Impacts positifs - Favorisation de la stabilité politique, la gestion efficace des conflits, la lutte contre la corruption et la stimulation de la croissance économique ; - Amélioration des connaissances des populations sur les bonnes pratiques ; Impacts négatifs Pas d’impacts négatifs pour cette intervention |
| Résultat immédiat 1120 : Connaissances et compétences accrues des communes et des services déconcentrés en matière de planification et de mise en œuvre du développement local |  |
| Extrant 1121 : Assistance Technique et formation offerte aux trois communes et services déconcentrés pour la planification stratégique participative et la mise en œuvre d’actions de développement ; Extrant 1122 : Assistance Technique et formation offerte aux trois communes pour le renforcement des compétences de base en gouvernance des élus locaux y compris les femmes ; Extrant 1123 : Assistance Technique offerte aux trois communes et services déconcentrés pour le suivi et l’évaluation des actions de développement | Impacts positifs - Amélioration des connaissances et compétences des communes, des services déconcentrés et des élus locaux dans la planification et la mise en œuvre des actions de développement ; - Favorisation de la gestion durable et autonome des ouvrages communale sur tous les secteurs de développement, notamment sur les volets alimentation en eau potable (AEP), la gestion efficace des eaux usées et excreta, le volet développement économique et le volet gestion vertueuse et responsable de la collectivité ; Impacts négatifs Pas d’impacts négatifs pour l’intervention |
| Composante 1200 : Accès durable et équitable aux services sociaux de base et aux activités de production |  |
| Résultat immédiat 1210: Accès aux services sociaux de base d’EHA et aux activités économiques améliorés dans les communes de Dori, Falagountou et Gorom-Gorom |  |
| Extrant 1211 : Systèmes AEP performants construits dans les communes de Falangountou et de Gorom-Gorom | Impacts positifs : - Amélioration du taux d’accès à l’eau de de bonne qualité ; - Amélioration des conditions de vie des ménages comme l’assainissement et l’hygiène ; - Développement d’activités génératrices de revenu ; - Reduction de la charge de la “corvée d’eau” dans les ménages ; - Gain de temps pouvant être réinvesti à d’autres activités comme l’apprentissage pour les jeunes filles |
|  | Impacts négatifs : - Surexploitation et Épuisement des ressources en eaux souterraines ou des eaux de surfaces pouvant générer des conflits entre les utilisateurs et la perte de la faune aquatique ; - Erosion du sol et sédimentation des cours ou plan d’eaux ; - Pertes de biodiversité et de fonctionnement des écosystèmes ; - Pollution de l’air ; - Pollution du sol ; - Pollution de l’eau ; - Augmentation de l'incidence des maladies humaines d'origine hydrique ; - Risques d’accidents liés à la circulation des engins et les risques professionnels ; - Risques de la violence et des actes éventuels d’harcèlement sexuel sur les femmes et l’accroissement de maladies sexuellement transmissibles et du VIH/SIDA dû à la présence des employés ; - Risque de dégradation de la qualité de vie dans les localités des travaux ou les localités traversées par des engins du fait du bruit, des vibrations récurrents, la poussière et l’émissions des gaz ; - Impacts sur les activités socio-économiques pendant la phase de construction dû à la restriction de l’accès à certains services écosystémiques par l’ouverture des tranchés ou à la dégradation des sols ; - Risques d’insécurités pour les matériels connexes ; comme les éventuels groupes électrogènes, les batteries, les plaques solaires, etc. |
| Extrant 1212 : Ouvrages d'assainissement performants, inclusifs et sensibles au genre construits dans les écoles, centres de santé et ménages des communes de Dori, Falangountou et de Gorom-Gorom | Impacts positifs : - Élimination de la défécation à l’air libre qui entraine la pollution des eaux de surface et souterraine, réduisant ainsi les risque de transmission de ces maladies ; - Reduction de l’absentéisme chez les élèves, en particulier chez les filles qui ne trouvent pas d’infrastructures de gestion des menstrues ; - Amélioration de la qualité de vie des populations ; - Reduction des risques d’insécurité pour la population ; - Reduction des risques d’agression et de violence sexuelle pour les femmes. |
|  | Impacts négatifs : - Pollution des eaux de surfaces et souterraines ; - Augmentation de l'incidence des maladies d'origine hydrique par la consommation de l’eau contaminées ; - Risque de transmission des maladies à transmission vectorielles ; - Des nuisances olfactives ; - Perte de la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes liés au prélèvement des matériaux dans les zones sensibles ; - Risques de blessure du personnel ; - Risques d’éboulement de l’ouvrage ; - Risques de la violence et des actes d’harcèlement sexuel sur les femmes et l’accroissement de maladies sexuellement transmissibles pendant la construction ; - Risques de viol, harcèlement sexuels et Violence basé sur le genre pendant l’exploitation des ouvrages d’assainissements - Risques de conflits liés au non-respect des us et coutumes de la localité ; - Risque de dégradation de la qualité de vie dans les localités des travaux ou les localités traversées par des engins du fait du bruit, des vibrations récurrents, la poussière et l’émissions des gaz. |
| Extrant 1213 : Assistance Technique fournie aux trois communes pour mettre en place une chaîne de valeur inclusive des boues de vidange | Impacts positifs : - Promotion d’un environnement sain ; - Contribution à la diminution de la pollution de l’environnement ; - Reduction des maladies d’origine hydrique ; - Augmentation de la production des engrais organiques entrainant l’accroissement des rendements agricoles ; - Augmentation des devises et réduction de la pauvreté lié à la vente de l’engrais organique. |
|  | Impacts négatifs : - Impact sur la santé des vidangeurs gestionnaires des boues de vidanges ; - Risque de pollution des eaux de surface et souterraine qui entraineront des maladies d’origine hydrique et la perte de la population aquatique lié à une mauvaise gestion des boues de vidanges ; - Dégradation de la qualité de vie par les nuisances olfactives ; - Impact sur la santé des utilisateurs des produits issues du traitement des boues de vidanges (eaux usées et compost) si le traitement est mal fait ou si les utilisateurs ne respectent pas les bonnes pratiques d’utilisation ; - Risque de chute pour des animaux et des personnes dans les fosses à boues si elles ne sont pas protégées. |
| Résultat immédiat 1220: Capacités accrues de l’ONEA, des autorités locales, des services techniques, et des populations dans la gestion des systèmes AEP et ouvrages d’assainissement |  |
| Extrant 1221 : AUE et comités de gestion, inclusifs des femmes et jeunes filles, responsable de la gestion des systèmes AEP et des ouvrages d'assainissement publics redynamisés/mis en place | Impacts positifs : - Amélioration de la gouvernance des ouvrages d’eau et d’assainissement ; - Promotion des bonnes des bonnes pratiques environnementales, d’hygiènes et assainissement ; - Utilisation durable des ouvrages d’eau et d’assainissement ; Impacts négatifs Pas d’impacts négatifs pour l’intervention |
| Extrant 1222 : Accompagnement dans la maintenance et la gestion des systèmes AEP et des ouvrages d'assainissement publics offerts aux AUE et aux comités de gestion | Impacts positifs : - Utilisation durable des ouvrages d’eau et d’assainissement ; - Amélioration du service d’approvisionnement en eau et du service ne fournit pas les ouvrages d’assainissement ; Impacts négatifs - Risque de pollution du sol et de l’eau lié à une mauvaise gestion des déchets qui seront produits lors de la maintenance des systèmes AEP (les chiffons souillés par des graisses, les huiles de vidanges d’éventuels groupes électrogènes, les batteries usées, des plaques solaires en fin de vie, etc.) - Impact sur la santé et la sécurité des maintenanciers, en particulier pour les comités de gestion des ouvrages d’assainissement (blessure, démangaïsons, éruption cutanée, intoxication) ; |
| Extrant 1223 : Bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement adoptées par les populations des communes de Dori, Falangountou et de Gorom-Gorom | Impacts positifs : - Adoption des bonnes pratiques environnementales, d’hygiène et assainissement ; - Réduction des maladies d’origine hydrique ; Impacts négatifs Pas d’impacts négatifs pour l’intervention |
| Composante 1300 : Leadership et développement économique des femmes et des filles |  |
| Résultat immédiat 1310: Capacités des femmes et jeunes filles renforcées pour contrer les barrières sexospécifiques entravant leur épanouissement et participation économique |  |
| Extrant 1311 : Étude et stratégie d’intervention sur les barrières sexospécifiques entravant le développement social et économique des femmes et jeunes filles, réalisées selon l’approche ASCC | Impacts positifs : - Réduction des barrières sexospécifiques ; - Amélioration à l’accès à une éducation de qualité, des soins de santé, des ressources productives et des opportunités économiques des femmes et des jeunes filles ; Impacts négatifs Pas d’impacts négatifs pour l’intervention |
| Extrant 1312 : Interventions participatives menées auprès des femmes, jeunes filles, hommes et leaders communautaires pour contrer les barrières sexospécifiques entravant la participation socio-économique des femmes et des filles |  |
| Extrant 1313 : Accompagnement et formation en leadership offerts aux femmes et jeunes filles |  |
| Résultat immédiat 1320: Connaissances et compétences des femmes améliorées en matière de développement d’activités économiques |  |
| Extrant 1321 : Assistance Technique offerte aux unités économiques de femmes dans l’amélioration des techniques de production, et les processus d’achat et de vente | Impacts positifs : - Réduction de la pauvreté ; - Développement des unités économiques des femmes ; - Promotion de l’autonomisation et du leadership des femmes ; Impacts négatifs - Pollution du sol, de l’air et des eaux de surface et souterraine par des déchets solides et des résidus liquides ; - Impacts sur l’environnement et la santé humaine liés à l’utilisation des intrants chimiques (pesticides, engrais chimiques, des médicaments antiparasitaires et des vaccins pour les soins des animaux) par les unités économiques qui interviennent dans l’agriculture et l’élevage ; |
| Extrant 1322 : Conditions d’accès au financement des groupements /coopératives des femmes auprès des structures financières, facilitées | Impacts positifs : - Réduction de la pauvreté ; - Développement des unités économiques des femmes ; - Promotion de l’autonomisation et du leadership des femmes ; Impacts négatifs Pas d’impacts négatifs pour l’intervention |
| Extrant 1323 : Formation en alphabétisation fonctionnelle et sur les outils de gestion dispensée aux membres des groupements/coopératives de femmes |  |

- GESTION DES RISQUES CLIMATIQUES

Le Burkina Faso est un pays très vulnérable au changement climatique. Le pays connaît actuellement une hausse des températures, des variabilités et de des imprévisibilités des précipitations, des inondations et des sécheresses. Ces risques climatiques ne sont pas sans conséquences sur les domaines d’intervention du projet : la gouvernance locale, l’eau hygiène et assainissement et le développement économique. En effet la variabilité et le changement climatiques peuvent impacter sur le fonctionnement des collectivités locales, la prestation de services publics décentralisés, la mise en place d’infrastructures locales et la gestion des ressources naturelles. La variabilité et les changements climatiques peuvent également exercer une pression significative sur les services et les infrastructures d’approvisionnement en eau, hygiène et assainissement et sur le développement de l’économie. Le tableau suivant donne une analyse des risques climatiques pour chaque intervention et les opportunités de renforcement de la résilience climatique pour le projet ESEPV-Sahel.

Tableau 10: Gestion des risques climatiques du projet ESEPV-Sahel

| Extrants | Risques climatiques | Opportunités de renforcer la résilience climatique |
| --- | --- | --- |
| Composante 1100 : Amélioration de la gouvernance locale et gestion territoriale inclusives et participatives |  |  |
| Résultat immédiat 1110 : Coopération et communication entre les communes Dori, Falangountou et Gorom-Gorom sur les enjeux importants de développement, renforcée |  |  |
| Extrant 1111 : Appui offert aux trois communes pour la mise en place d’un cadre de concertation intercommunal fonctionnel sur les enjeux et priorités de développement interterritorial | L'augmentation des évènement climatiques extrêmes (sécheresse, les inondations, les températures élevées) entravent les services sociaux, détruisent les infrastructures communautaires et fragilisent les réseaux sociaux, provoquant ainsi des déplacements vers des zones sûres. | ESEPV-Sahel incitera les trois communes à impliquer des acteurs sociaux qui sont plus exposés aux effets du changement climatique ou à des risques de catastrophes dans les cadres de concertation, afin de contribuer à la planification des mesures d’adaptation ou de réduction des risques de catastrophes dans les actions de développement interterritorial. |
| Extrant 1112 : Assistance Technique fournie aux communes pour la conception et mise en œuvre des actions de protection des bassins versants | Les températures plus élevées et la variabilité climatique extrême réduisent la disponibilité des ressources en eau et favorisent la dégradation des terres dans l’espace du bassin versant, conduisant en conséquence les producteurs agricoles à une utilisation accrue des intrants chimiques (qui cependant polluent les ressources en eaux), à l’occupation des espaces humides berges ou lit des barrages et plans d’eaux) pour les activités maraîchères et à l’insécurité à l’insécurité alimentaire. | Le projet ESEPV-Sahel travaillera en collaboration avec l’AEL pour mettre en place deux (2) CLE et à dynamiser le CLE Gourol médian nord dans les trois communes d’intervention. Le projet renforcera des capacités de ces comités sur les actions de protections des bassins versants, en y intégrant des mesures d’adaptation ou d’atténuation aux effets du changement climatique, notamment le reboisement, la régénération naturelle assistée, la restauration des terres, la pratique d’une agriculture intelligente face au climat, la lutte intégrée contre les ravageurs, la production et l’utilisation de la fumure organique et des biopesticides, l’aménagement des périmètres maraichers et des bas-fonds, la construction des boulies, etc. |
| Extrant 1113 : Bonnes pratiques de gouvernance inclusive, participative et innovante, diffusées au niveau communal, régional et national | Les températures plus élevées et la variabilité climatique extrême met à rude épreuve l'offre de ressources naturelles et crée une demande accrue pour une meilleure gouvernance. Les chocs engendrés par les évènements climatiques extrêmes nécessitent une augmentation de la capacité de la gouvernance locale à les gérer. | ESEPV-Sahel veillera à soutenir la gouvernance locale à travers la diffusion des informations sur le climat et les mesures d’adaptation pour atteindre l’ensemble des communautés et des ménages. Ces informations concerneront les risques et les chocs climatiques manifestes dans les communes et les mesures de prévention, de préparions et d’intervention. Les informations à diffusées devront également inclure des textes sur la gestion des ressources naturelles pour améliorer leurs compréhension et application. |
| Résultat immédiat 1120 : Connaissances et compétences accrues des communes et des services déconcentrés en matière de planification et de mise en œuvre du développement local |  |  |
| Extrant 1121 : Assistance Technique et formation offerte aux trois communes et services déconcentrés pour la planification stratégique participative et la mise en œuvre d’actions de développement ; | L'augmentation des évènement climatiques extrêmes (sécheresse, les inondations, les températures élevées) exerce une pression sur les actions de développement des communes et entraine des catastrophes. | Le projet ESEPV-Sahel intègrera lors de la réalisation de cet extrant, des modules de formation sur l’intégration des changements climatiques dans les plans de développement intercommunal et la réduction des risques de catastrophes dans les plans de gestion des risques de catastrophes des trois communes. |
| Extrant 1122 : Assistance Technique et formation offerte aux trois communes pour le renforcement des compétences de base en gouvernance des élus locaux y compris les femmes | Les températures plus élevées et la variabilité climatique extrême réduisent la disponibilité des ressources naturelles et exacerbent les conflits communautaires (par exemple, entre les pêcheurs et les agriculteurs, les agriculteurs et les éleveurs, les citadins et les migrants, les habitants et les personnes déplacées internes). Les évènements climatiques extrêmes créent des chocs au niveau des ménages et détruisent leurs moyens de subsistances, nécessitant ainsi une demande accrue pour une meilleure gouvernance locale. | Le projet va signer un protocole avec l’AEL pour développer des outils de bonne gouvernance visant à gérer la concurrence autour des ressources naturelles communes (barrage, marre, bouli, forêt, etc.), dont les pénuries pourraient être exacerbées par le changement climatique. |
| Extrant 1123 : Assistance Technique offerte aux trois communes et services déconcentrés pour le suivi et l’évaluation des actions de développement |  | L’assistance technique offerte aux trois communes et services déconcentrés soutiendra le suivi et l’évaluation des actions de développement résilientes au changement climatique. |
| Composante 1200 : Accès durable et équitable aux services sociaux de base et aux activités de production |  |  |
| Résultat immédiat 1210 : Accès aux services sociaux de base d’EHA et aux activités économiques améliorés dans les communes de Dori, Falagountou et Gorom-Gorom |  |  |
| Extrant 1211 : Systèmes AEP performants construits dans les communes de Falangountou et de Gorom-Gorom | Les températures élevées peuvent augmenter des pertes d'eau par évaporation et nécessiter une demande accrue d’eau potable. Les inondations peuvent causer des dommages aux systèmes d'approvisionnement en eau, y compris les systèmes de collecte, de traitement et de distribution. Une sécheresse prolongée peut entrainer une diminution de la disponibilité de l'eau pendant la saison sèche pour entrainer des conflits entre les usagers de la ressource. Des températures plus élevées et des inondations peuvent entrainer une augmentation de l'incidence des maladies infectieuses d'origine hydrique. | Le projet ESEPV-Sahel tiendra compte des risques climatiques dans l’évaluation, la conception et la construction des infrastructures d'approvisionnement en eau et d'assainissement. |
| Extrant 1212 : Ouvrages d'assainissement performants, inclusifs et sensibles au genre construits dans les écoles, centres de santé et ménages des communes de Dori, Falangountou et de Gorom-Gorom | Les inondations peuvent causer des dommages aux ouvrages d’assainissement et entrainer une inondation des latrines. Les risques d’inondation des latrines ou les fosses septiques par les fortes précipitations peuvent entrainer l’accroissement des maladies infectieuses d'origine hydrique. | Le projet devrait améliorer la conception et la construction des ouvrages assainissement pour tenir compte des risques liés au climat (par exemple construire des latrines surélevées et en dehors des zones inondables). Le projet veillera au renforcement des compétences des maçons à prendre en comptes les enjeux liés au changement climatique dans la conception et la construction des latrines. |
| Extrant 1213 : Assistance Technique fournie aux trois communes pour mettre en place une chaîne de valeur inclusive des boues de vidange | Les fortes pluies peuvent entrainer une inondation des fosses à boues de vidange et ainsi provoquer des maladies infectieuses d'origine hydrique par le drainage des eaux de ruissellement chargées de substances polluantes dans les eaux de surfaces ou souterraine. | Le projet tiendra compte des effets du changement climatique dans l’évaluation, la conception et la construction des fosses à boues de vidange. Le projet identifiera des sites appropriés en dehors des zones inondables pour l’implantation des fosses à boues et intégrera dans les plans de construction des mesures visant à protéger les fosses des eaux de ruissellement. Le projet recrutera des entreprises compétentes pour la construction de ces fosses. |
| Résultat immédiat 1220: Capacités accrues de l’ONEA, des autorités locales, des services techniques, et des populations dans la gestion des systèmes AEP et ouvrages d’assainissement |  |  |
| Extrant 1221 : AUE et comités de gestion, inclusifs des femmes et jeunes filles, responsable de la gestion des systèmes AEP et des ouvrages d'assainissement publics redynamisés/mis en place | Les événements climatiques extrêmes (inondations, sécheresse et températures élevées) peuvent entrainer une concurrence sur l’utilisation des systèmes AEP, engendrant ainsi des conflits entre les usagers. | Le projet ESEPV-Sahel va mettre en place ou redynamiser les comités de gestion des systèmes AEP et des ouvrages d’assainissement publiques pour une bonne gestions des ouvrages. |
| Extrant 1222 : Accompagnement dans la maintenance et la gestion des systèmes AEP et des ouvrages d'assainissement publics offerts aux AUE et aux comités de gestion | Les inondations peuvent causer des dommages aux systèmes d'approvisionnement en eau, y compris les systèmes de collecte, de traitement et de distribution. | Le projet ESEPV-Sahel va renforcer la compétence des prestataires de services locaux, des AUE et des comités de gestion à gérer et à entretenir les systèmes d’AEP et des ouvrages d’assainissement. |
| Extrant 1223 : Bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement adoptées par les populations des communes de Dori, Falangountou et de Gorom-Gorom | L’augmentation de la fréquence des épisodes de fortes précipitations peuvent entrainer une augmentation des risques pour la santé publique à cause des inondations et débordements des latrines et fosses septiques. | Le projet ESEPV-Sahel va développer des stratégies de changement de comportement et des interventions participatives pour l'adoption de bons comportements d'hygiène et d'assainissement. Cette stratégie intègrera également les bonnes pratiques d’hygiène et assainissement à adopter après des inondations, notamment les méthodes et les techniques d’assainissement de l’eau. |
| Composante 1300 : Leadership et développement économique des femmes et des filles |  |  |
| Résultat immédiat 1310 : Capacités des femmes et jeunes filles renforcées pour contrer les barrières sexospécifiques entravant leur épanouissement et participation économique |  |  |
| Extrant 1311 : Étude et stratégie d’intervention sur les barrières sexospécifiques entravant le développement social et économique des femmes et jeunes filles, réalisées selon l’approche ASCC | La sécheresse exacerbe les inégalités entre les sexes ou les barrières sexospécifiques et constitue une menace sur les moyens de subsistance et la sécurité des femmes et jeunes filles. Les températures extrêmes et les inondations augmentent la propagation des maladies à transmission vectorielle telles que le paludisme et la dengue, qui sont liées à une aggravation des complications maternelles et néonatales. | Le projet va réaliser une étude sur des barrières sexospécifiques, prennent en compte celles exacerbées par le changement climatique, notamment la limitation d’accès aux ressources naturelles, l’accroissement des risques liés à la santé maternelle et infantile, etc. Le projet accompagnera les femmes et les jeunes filles à la formation et au développement des activités socio-économiques. Le projet pourrait envisager la sensibilisation ou le renforcement de la capacité des femmes à la prévention des maladies vectorielles. |
| Extrant 1312 : Interventions participatives menées auprès des femmes, jeunes filles, hommes et leaders communautaires pour contrer les barrières sexospécifiques entravant la participation socio-économique des femmes et des filles |  |  |
| Extrant 1313 : Accompagnement et formation en leadership offerts aux femmes et jeunes filles |  |  |
| Résultat immédiat 1320: Connaissances et compétences des femmes améliorées en matière de développement d’activités économiques |  |  |
| Extrant 1321 : Assistance Technique offerte aux unités économiques de femmes dans l’amélioration des techniques de production, et les processus d’achat et de vente | La variabilité et le changement climatique (sécheresse et inondation) ont un impact négatif sur la productivité de certains secteurs d’activités, notamment l’agriculture | Le projet renforcera la capacité des femmes à mettre en place les unités économiques, afin de leur permettre de diversifier les sources de revenu. |
| Extrant 1322 : Conditions d’accès au financement des groupements /coopératives des femmes auprès des structures financières, facilitées | Des phénomènes météorologiques entrainent des perturbations et des dommages sur les activités économiques, conduisant ainsi à des pertes financières considérables. | Le projet contribuera à renforcer la capacité d’adaptation des femmes en les mettant en relation les groupements /coopératives des femmes avec des structures financières, les services bancaires mobiles, les associations villageoises d’épargne et de crédit ou la microfinance. Il soutiendra également la formation en alphabétisation fonctionnelle et sur les outils de gestion dispensée aux membres des groupements/coopératives de femmes afin de leur permettre d’accéder à des opportunités d'emploi dans d’autres secteurs et de diversifier les sources de revenu. |
| Extrant 1323 : Formation en alphabétisation fonctionnelle et sur les outils de gestion dispensée aux membres des groupements/coopératives de femmes |  |  |

- MESURES GESTION ENVIRONNEMENTALE

Cette section traite des mesures d’atténuations des risques et impacts environnementaux et sociaux que le ESEPV-Sahel devrait considérer dans sa mise en œuvre.

Pour l’intervention 1211 : Systèmes AEP performants construits dans les communes de Falangountou et de Gorom-Gorom et l’intervention 1212 : Ouvrages d'assainissement performants, inclusifs et sensibles au genre construits dans les écoles, centres de santé et ménages des communes de Dori, Falangountou et de Gorom-Gorom, les mesures générales suivantes sont applicables :

- Réaliser une étude technique de conception et la planification de l’activité ;

- Réaliser une évaluation environnementale et obtenir les autorisations du gouvernement du Burkina Faso et de l’AMC avant la construction ;

- Recruter des entreprises agrées sur le plan national pour effectuer les travaux, tout en priorisant les entreprises locales ;

- Intégrer une caution de bonne exécution, les garanties et les exigences de garantie dans les contrats de construction ;

- Intégrer des clauses environnementales pour atténuer les impacts environnementaux de l’activité sur l’environnement dans les contrats de construction. Cela comprendra, entre autres, l’élaboration d’un plan de gestion des déchets et d’un plan de santé sécurité au travail qui devront être approuvés par le projet.

- Prendre en compte la participation des communautés et des autorités locales dans la mise en œuvre du projet ;

- Engager des bureaux de contrôle pour s’assurer de la qualité des constructions ;

- Impliquer des représentants du ministère de l’Eau et de l’Assainissement pendant les constructions et lors la réception finale pour s’assurer de la qualité de construction.

Au-delà de ces mesures générales concernant ces deux interventions, des mesures spécifiques sont proposées pour chaque intervention afin d’atténuer les impacts environnementaux et sociaux pendant leurs mises en œuvre. Le tableau suivant indique ces mesures.

Tableau 11: Synthèse des mesures d’atténuations

| Extrants | Impacts ou occasions environnementales et sociales potentielles | Mesures d’atténuations ou de bonifications |
| --- | --- | --- |
| Composante 1100 : Amélioration de la gouvernance locale et gestion territoriale inclusives et participatives |  |  |
| Résultat immédiat 1110 : Coopération et communication entre les communes Dori, Falangountou et Gorom-Gorom sur les enjeux importants de développement, renforcée |  |  |
| Extrant 1111 : Appui offert aux trois communes pour la mise en place d’un cadre de concertation intercommunal fonctionnel sur les enjeux et priorités de développement interterritorial | Impacts positifs - Développement des initiatives et des actions de développement intégrant des bonnes pratiques de gestion environnementale et d’adaptation au changement climatique ; - Favorisation du développement d’un climat de paix et de cohésion sociale Impacts négatifs Pas d’impacts négatifs | - Intégrer les bonnes pratiques environnementale et sociale dans les statuts et règlements |
| Extrant 1112 : Assistance Technique fournie aux communes pour la conception et mise en œuvre des actions de protection des bassins versants | Impacts positifs - Amélioration de la qualité des eaux de surface et souterraine ; - Réduction de l'envasement des barrages et des eaux de surface ; - Protection et préservation de la biodiversité aquatique ; - Maintien des bénéfices des services écosystémiques ; - Conservation des sols par la réduction de l’érosion ; - Conservation des ressources et des écosystèmes forestiers. Impacts négatifs Pas d’impacts négatifs pour l’intervention | - Diagnostiquer les problèmes environnementaux aux seins des communautés ou du bassin versant dans l’espace de compétences des CLE ; - Identifier des mesures pour la résolution des problèmes environnementaux aux seins des communautés ou du bassin versant ; - Intégrer les mesures de résolution des problèmes environnementaux aux seins des communautés ou du bassin versant dans le plan d’action des CLE ; - Suivre la performance environnementale des CLE. |
| Extrant 1113 : Bonnes pratiques de gouvernance inclusive, participative et innovante, diffusées au niveau communal, régional et national | Impacts positifs - Favorisation de la stabilité politique, la gestion efficace des conflits, la lutte contre la corruption et la stimulation de la croissance économique ; - Amélioration des connaissances des populations sur les bonnes pratiques ; Impacts négatifs Pas d’impacts négatifs pour cette intervention | - Intégrer les bonnes pratiques de gestion environnementale et sociale dans les bonnes pratiques de gouvernance |
| Résultat immédiat 1120 : Connaissances et compétences accrues des communes et des services déconcentrés en matière de planification et de mise en œuvre du développement local |  |  |
| Extrant 1121 : Assistance Technique et formation offerte aux trois communes et services déconcentrés pour la planification stratégique participative et la mise en œuvre d’actions de développement ; | Impacts positifs - Amélioration des connaissances et compétences des communes, des services déconcentrés et des élus locaux dans la planification et la mise en œuvre des actions de développement ; - Favorisation de la gestion durable et autonome des ouvrages communale sur tous les secteurs de développement, notamment sur les volets alimentation en eau potable (AEP), la gestion efficace des eaux usées et excreta, le volet développement économique et le volet gestion vertueuse et responsable de la collectivité ; Impacts négatifs Pas d’impacts négatifs pour l’intervention | Intégrer des modules de formations sur l’identification des aspects environnementaux et sociaux, la planification des mesures d’atténuations et le suivi environnemental des actions de développement dans les modules de renforcement des compétences techniques des techniciens communaux et services déconcentrés |
| Extrant 1122 : Assistance Technique et formation offerte aux trois communes pour le renforcement des compétences de base en gouvernance des élus locaux y compris les femmes ; |  | Intégrer des modules de formations spécifiques sur les aspects environnementaux et sociaux au niveau communautaire pendant le renforcement des compétences de base auprès des leaders communautaires particulièrement les élus locaux (conseillers municipaux), comme la gestion des déchets. |
| Extrant 1123 : Assistance Technique offerte aux trois communes et services déconcentrés pour le suivi et l’évaluation des actions de développement |  | Intégrer des indicateurs environnementaux dans la stratégie de suivi et d’évaluation pour mesurer la performance environnementale des leaders communautaires. |

| Composante 1200 : Accès durable et équitable aux services sociaux de base et aux activités de production |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultat immédiat 1210 : Accès aux services sociaux de base d’EHA et aux activités économiques améliorés dans les communes de Dori, Falagountou et Gorom-Gorom |  |  |
| Extrant 1211 : Systèmes AEP performants construits dans les communes de Falangountou et de Gorom-Gorom | Impacts positifs : - Amélioration du taux d’accès à l’eau de de bonne qualité ; - Amélioration des conditions de vie des ménages comme l’assainissement et l’hygiène ; - Développement d’activités génératrices de revenu ; - Reduction de la charge de la “corvée d’eau” dans les ménages ; - Gain de temps pouvant être réinvesti à d’autres activités comme l’apprentissage pour les jeunes filles | - Mener une campagne d'éducation / d’information sur le changement de comportement social dans le cadre des stratégies ASCC plus large pour aborder l'accès, l'utilisation et le stockage de l'eau potable ; - Renforcer la capacité des bénéficiaires, en particulier les femmes sur les activités génératrices de revenus en lien avec le WASH et sur gestion des aspects environnementaux, d’hygiènes et assainissement de leurs activités. |
|  | Impacts négatifs : |  |
|  | Surexploitation et Épuisement des ressources en eaux souterraines ou des eaux de surfaces pouvant générer des conflits entre les utilisateurs et la perte de la faune aquatique ; | - Mettre en place un comité de gestion rationnelle de l'eau ; - Évaluer et s’assurer de la disponibilité de l’eau, ainsi que du taux de recharge suffisante avant de l’utilisation de la source dans la construction du système AEP ; - Eviter l’implantation du forage à proximité des forages existent ; - Mettre en place un comité de gestion et de maintenance du système AEP ; |
|  | Erosion du sol et sédimentation des cours ou plan d’eaux ; Pertes de biodiversité et de fonctionnement des écosystèmes ; | - Privilégier les travaux de construction du système AEP pendant la saison sèche et restaurer le sol pour retrouver le niveau initial ; - Éviter l’implantation des ouvrages ou les fouilles à proximités des cours ou plans d’eau ou dans des zones inondables. - Eviter le prélèvement des matériaux dans les zones sensibles ; - Sensibiliser le personnel à proscrire la chasse ; - Réhabiliter les sites d’emprunts, combler les trous et remblayer les terres excavées à la fin des travaux ; - Circonscrire les activités sur l’emprise des sites ; - Éviter les travaux dans des zones fortement boisées et privilégier des zones déjà exploitées. - Faire du reboisement. |
|  | Pollution de l’air | - Arroser régulièrement la zone des travaux pour réduire la poussière. - Maintenir régulièrement des engins pour réduire les émissions de gaz et lutter contre le changement climatique |
|  | Pollution du sol | - Prendre des dispositions pour éviter les déversements du carburant lors du ravitaillement des engins ; - Disposer et mettre en œuvre un plan de gestion des déchets ; |
|  | - Pollution de l’eau ; - Augmentation de l'incidence des maladies d'origine hydrique par la consommation de l’eau contaminées ; | - Evaluer la qualité initiale de l’eau pour déterminer si l’eau est potable et pour établir une base de référence pour le suivi de la qualité de l’eau ; - Élaborer et mettre en œuvre un plan d'assurance de la qualité de l'eau ; - Faire des analyses périodiques de la qualité de l’eau pour s’assurer que l’eau demeure potable, et si non procéder au traitement de l’eau ; - Construire une clôture pour empêcher la présence du bétail au point de la source d'eau. - Assurez-vous que les installations sanitaires sont situées à une distance appropriée de la source, à au moins 30 m. - Éviter l’implantation de la source d’eau à moins de 50 mètres des sources potentielles de contamination ; - Inspecter périodiquement les alentours de la source d’eau pour s’assurer qu’aucune activité polluante ne se mène à proximité ; - Surveiller et réparer les fuites des structures de confinement fissurées, des tuyaux cassés, des vannes défectueuses, etc. pour éviter de créer des points d'entrée des contaminants. - Mettre l'accent sur le changement de comportement des populations dans le cadre d’un programme de changement de comportement et d'éducation plus large. - Établir un comité de l'eau pour maintenir et financer le système. |
|  | - Risque de transmission des maladies à transmission vectorielles | - Combler les défauts de niveau ou les tous qui favorise la stagnation des eaux de ruissellement - Canaliser les eaux usées ou déversées vers un puisard ou une structure équivalente. - Surveiller et réparer les fuites des structures de confinement fissurées, des tuyaux cassés, des vannes défectueuses, etc. - Mettre en place un comité de gestion de l’ouvrage, qui supervisera l’ouvrage et l’entretiendra périodique. |
|  | - Risques d’accidents liés à la circulation des engins et les risques professionnels ; | - Respecter la limitation de vitesse sur le chantier et dans les agglomérations traversées ; - Assurer une signalisation adéquate des travaux (déviation, zone de travaux) ; - Doter le personnel en EPI ; |
|  | - Risques de la violence et des actes éventuels d’harcèlement sexuel sur les femmes et l’accroissement de maladies sexuellement transmissibles et du VIH/SIDA dû à la présence des employés ; - Risque de développement de violences basées sur le genre (VBG) et des viols, agressions | - Sensibiliser les travailleurs sur les risques des maladies infectieuses/IST/VIH/Sida. - Organiser des séances d’information et de sensibilisation des populations riveraines sur les risques de contamination par le VIH, les IST et les grossesses non désirées ; - Sensibiliser le personnel des chantiers sur les VBG et des viols, agressions sexuelles, abus sexuels ; - Prendre des mesures disciplinaires à l’encontre du personnel de chantier relatives à des actes de VBG ; |
|  | Risque de dégradation de la qualité de vie dans les localités des travaux ou les localités traversées par des engins du fait du bruit, des vibrations récurrents, la poussière et l’émissions des gaz ; | - Eviter les travaux trop bruyants pendant les périodes de repos dans les agglomérations ; - Arroser les routes pour atténuer la poussière ; |
|  | Conflit entre les personnes impactées et l’entreprise ou le projet Conflit entre utilisateurs de la ressources | - Mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes ; - Sensibiliser les employés sur le respect des us et coutumes - Impliquer les leaders d’opinion à la prévention et à la gestion des conflits ; - Procéder à la négociation foncière avant l’exploitation des sites ; - Éviter la circulation des engins en dehors de l’emprise des sites ; - Mettre en place un comité de gestion équitable et rationnelle de l’eau ; - Éviter une distribution discriminatoire de l’eau ; |
|  | Risques de viol, harcèlement sexuels et Violence basé sur le genre pendant l’exploitation des ouvrages d’assainissements | - Prévoir des latrines communes séparées pour chaque sexe. - Solliciter l'avis des femmes dans la communauté sur l'emplacement des installations afin qu'ils se sentent à l'aise de les utiliser. - Accorder une attention adéquate à l'identification et à l'élimination des obstacles sociaux à l'utilisation des latrines |
| Extrant 1212 : Ouvrages d'assainissement performants, inclusifs et sensibles au genre construits dans les écoles, centres de santé et ménages des communes de Dori, Falangountou et de Gorom-Gorom | Impacts positifs : - Élimination de la défécation à l’air libre qui entraine la pollution des eaux de surface et souterraine, réduisant ainsi les risque de transmission de ces maladies ; - Reduction de l’absentéisme chez les élèves, en particulier chez les filles qui ne trouvent pas d’infrastructures de gestion des menstrues ; - Amélioration de la qualité de vie des populations ; - Reduction des risques d’insécurité pour la population ; - Reduction des risques d’agression et de violence sexuelle pour les femmes. | - Mettre en œuvre des stratégies ATPC et ASCC plus large qui abordera les comportements d'hygiène clés ; - Éliminer les obstacles sociaux à l'utilisation des latrines. |
|  | Impacts négatifs |  |
|  | Pollution des eaux de surfaces et souterraines ; Augmentation de l'incidence des maladies d'origine hydrique par la consommation de l’eau contaminées | - Bien implanter, concevoir et construire des ouvrages d’assainissement pour éviter le rejet de contaminants chimiques et microbiens dans le sol et les eaux de surfaces ; - Placer les ouvrages d’assainissement à au moins 50 mètres de toute source d'eau potable ; - Évaluer la profondeur de la nappe phréatique, y compris les fluctuations saisonnières, l'hydrologie des eaux souterraines et tout changement attendu en raison du changement climatique et adapter la construction des ouvrages d’assainissement en conséquence ; - Construire des latrines surélevées pour éviter une inondation de la fosse et dont le fond est à au moins 1,5 mètre au-dessus de la nappe phréatique ; - S’assurer que les ouvrages d’assainissement sont correctement équipées entretenues. - S’assurer qu'un système fiable est utilisé pour vider en toute sécurité les latrines, les toilettes et les fosses septiques et transporter les boues de vidanges hors site pour le traitement ; - S'assurer que les boues de vidanges sont adéquatement traitées selon les normes en vigueur et non directement rejeter dans la nature. - S'assurer que les utilisateurs ont les moyens de se laver les mains après l'utilisation des latrines. - S’assurer que les latrines sont correctement mises hors service en remplissant la capacité inutilisée avec des pierres ou de la terre ; |
|  | Nuisances olfactives ; | - Placer les latrines de telle sorte que les vents dominants ne ramènent pas d’odeurs vers la maison ou la cuisine ; - Placer les latrines à au moins 6 mètres de la cuisine. |
|  | Perte de la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes liés au prélèvement des matériaux dans les zones sensibles | - Privilégier les travaux de construction d’ouvrages d’assainissement dans une zone dépourvue de végétation et non dans des zones fortement boisées ou où en cours exploitées. - Éviter l’implantation des ouvrages d’assainissement à proximités des cours ou plans d’eau ou dans des zones inondables. - Eviter le prélèvement des matériaux dans les zones sensibles ; - Réhabiliter les sites d’emprunts, combler les trous et remblayer les terres excavées à la fin des travaux ; - Circonscrire les activités sur l’emprise des sites ; - Faire des aménagement complémentaires (reboisement et clôture) autour de l’ouvrage d’assainissement. |
|  | - Risques de blessure du personnel ; - Risques d’éboulement de l’ouvrage ; | - Recruter une entreprise compétente pour la construction ; - Doter le personnel en équipement de protection individuelle - Éviter la circulation des engins en dehors de l’emprise des sites ; |
|  | Risques de la violence et des actes d’harcèlement sexuel sur les femmes et l’accroissement de maladies sexuellement transmissibles ; | - Sensibiliser les travailleurs sur les risques des maladies infectieuses/IST/VIH/Sida. - Organiser des séances d’information et de sensibilisation des populations riveraines sur les risques de contamination par le VIH, les IST et les grossesses non désirées ; - Sensibiliser le personnel des chantiers sur les VBG et des viols, agressions sexuelles, abus sexuels ; - Prendre des mesures disciplinaires à l’encontre du personnel de chantier relatives à des actes de VBG ; |
|  | Risques de conflits liés au non-respect des us et coutumes de la localité ; | - Sensibiliser les employés sur le respect des us et coutumes - Mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes ; - Impliquer les leaders d’opinion à la prévention et à la gestion des conflits ; |
|  | Risque de dégradation de la qualité de vie dans les localités des travaux ou les localités traversées par des engins du fait du bruit, des vibrations récurrents, la poussière et l’émissions des gaz. | - Mettre en place un comité de gestion de l’ouvrage ; - Eviter les travaux trop bruyants pendant les périodes de repos dans les agglomérations ; - Arroser les routes pour atténuer la poussière ; |
| Extrant 1213 : Assistance Technique fournie aux trois communes pour mettre en place une chaîne de valeur inclusive des boues de vidange | Impacts positifs : |  |
|  | - Promotion d’un environnement sain ; - Contribution à la diminution de la pollution de l’environnement ; - Reduction des maladies d’origine hydrique ; - Augmentation de la production des engrais organiques entrainant l’accroissement des rendements agricoles ; - Augmentation des devises et réduction de la pauvreté lié à la vente de l’engrais organique. |  |
|  | Impacts négatifs |  |
|  | - Impact sur la santé des vidangeurs gestionnaires des boues de vidanges ; - Risque de pollution des eaux de surface et souterraine qui entraineront des maladies d’origine hydrique et la perte de la population aquatique lié à une mauvaise gestion des boues de vidanges ; - Dégradation de la qualité de vie par les nuisances olfactives ; | - Former les vidangeurs sur les risques environnementaux et sur la santé sécurité de leurs activités et les mesures de gestion ; - Renforcer la capacité technique des vidangeurs (dotation des équipements de protection individuelle par exemple) ; |
|  | - Risque de pollution des eaux de surface et souterraine qui entraineront des maladies d’origine hydrique et la perte de la population aquatique lié à une mauvaise gestion des boues de vidanges ; - Impact sur la santé des utilisateurs des produits issues du traitement des boues de vidanges (eaux usées et compost) si le traitement est mal fait ou si les utilisateurs ne respectent pas les bonnes pratiques d’utilisation ; | Veiller au respect des normes de rejet des eaux usées avant leur rejet dans la nature ou leur valorisation. |
|  | - Risque de chute pour des animaux et des personnes dans les fosses à boues si elles ne sont pas protégées. | - Clôturer la fosse de boue de vidanges pour interdire d’accès aux animaux et aux personnes non autorisées ; - Implanter la fosse des boues de vidanges en dehors des zones d’habitations, des zones inondables, des zones sensibles (zone humide), loin des plans et cours d’eaux ou des zones ou la nappe phréatique est peu profonde. |
| Résultat immédiat 1220 : Capacités accrues de l’ONEA, des autorités locales, des services techniques, et des populations dans la gestion des systèmes AEP et ouvrages d’assainissement |  |  |
| Extrant 1221 : AUE et comités de gestion, inclusifs des femmes et jeunes filles, responsable de la gestion des systèmes AEP et des ouvrages d'assainissement publics redynamisés/mis en place | Impacts positifs : - Amélioration de la gouvernance des ouvrages d’eau et d’assainissement ; - Promotion des bonnes des bonnes pratiques environnementales, d’hygiènes et assainissement ; - Utilisation durable des ouvrages d’eau et d’assainissement ; Impacts négatifs Pas d’impacts négatifs pour l’intervention | Former les AUE et comités de gestion sur les bonnes pratiques d’hygiène et assainissement ainsi que sur les bonnes pratiques de protection environnementale des ouvrages |
| Extrant 1222 : Accompagnement dans la maintenance et la gestion des systèmes AEP et des ouvrages d'assainissement publics offerts aux AUE et aux comités de gestion | Impacts positifs : - Utilisation durable des ouvrages d’eau et d’assainissement ; - Amélioration du service d’approvisionnement en eau et du service ne fournit pas les ouvrages d’assainissement ; Impacts négatifs - Risque de pollution du sol et de l’eau lié à une mauvaise gestion des déchets qui seront produits lors de la maintenance des systèmes AEP (les chiffons souillés par des graisses, les huiles de vidanges d’éventuels groupes électrogènes, les batteries usées, des plaques solaires en fin de vie, etc) - Impact sur la santé et la sécurité des maintenanciers, en particulier pour les comités de gestion des ouvrages d’assainissement (blessure, démangaïsons, éruption cutanée, intoxication) ; | Former les techniciens de maintenance sur la gestion rationnelle des déchets de maintenances des ouvrages et sur la santé et la sécurité au travail ; |
| Extrant 1223 : Bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement adoptées par les populations des communes de Dori, Falangountou et de Gorom-Gorom | Impacts positifs : - Adoption des bonnes pratiques environnementales, d’hygiène et assainissement ; - Réduction des maladies d’origine hydrique ; Impacts négatifs Pas d’impacts négatifs pour l’intervention | Intégrer dans les bonnes pratiques de gestion environnementale, notamment la gestion des déchets solides, des eaux usées et excrétas et de protection de l’environnement |
| Composante 1300 : Leadership et développement économique des femmes et des filles |  |  |
| Résultat immédiat 1310 : Capacités des femmes et jeunes filles renforcées pour contrer les barrières sexospécifiques entravant leur épanouissement et participation économique |  |  |
| Extrant 1311 : Étude et stratégie d’intervention sur les barrières sexospécifiques entravant le développement social et économique des femmes et jeunes filles, réalisées selon l’approche ASCC | Impacts positifs : - Réduction des barrières sexospécifiques ; - Amélioration à l’accès à une éducation de qualité, des soins de santé, des ressources productives et des opportunités économiques des femmes et des jeunes filles ; Impacts négatifs Pas d’impacts négatifs pour l’intervention |  |
| Extrant 1312 : Interventions participatives menées auprès des femmes, jeunes filles, hommes et leaders communautaires pour contrer les barrières sexospécifiques entravant la participation socio-économique des femmes et des filles |  |  |
| Extrant 1313 : Accompagnement et formation en leadership offerts aux femmes et jeunes filles |  | Intégrer des modules de formations en gestion environnementales, de l’hygiène et de l’assainissement des unités économiques, et cela ; en fonction de chaque type d’activité. Les formations peuvent concerner la gestion des déchets solides et des eaux usées, la production et l’utilisation de la fumure organique à partir du fumier de l’élevage, la production et l’utilisation des biopesticides, les pratique CES/DRS, ainsi que la formation sur une bonne utilisation des intrants chimiques. |
| Résultat immédiat 1320: Connaissances et compétences des femmes améliorées en matière de développement d’activités économiques |  |  |
| Extrant 1321 : Assistance Technique offerte aux unités économiques de femmes dans l’amélioration des techniques de production, et les processus d’achat et de vente | Impacts positifs : - Réduction de la pauvreté ; - Développement des unités économiques des femmes ; - Promotion de l’autonomisation et du leadership des femmes ; Impacts négatifs - Pollution du sol, de l’air et des eaux de surface et souterraine par des déchets solides et des résidus liquides ; - Impacts sur l’environnement et la santé humaine liés à l’utilisation des intrants chimiques (pesticides, engrais chimiques, des médicaments antiparasitaires et des vaccins pour les soins des animaux) par les unités économiques qui interviennent dans l’agriculture et l’élevage ; | Intégrer des modules de formations en gestion environnementales, de l’hygiène et de l’assainissement des unités économiques, et cela ; en fonction de chaque type d’activité. Les formations peuvent concerner la gestion des déchets solides et des eaux usées, la production et l’utilisation de la fumure organique à partir du fumier de l’élevage, la production et l’utilisation des biopesticides, les pratique CES/DRS, ainsi que la formation sur une bonne utilisation des intrants chimiques et la prise en charge sanitaire des animaux. Le projet inclura des indicateurs de suivi environnemental dans la stratégie de suivi-évaluation du projet. |
| Extrant 1322 : Conditions d’accès au financement des groupements /coopératives des femmes auprès des structures financières, facilitées | Impacts positifs : - Réduction de la pauvreté ; - Développement des unités économiques des femmes ; - Promotion de l’autonomisation et du leadership des femmes ; Impacts négatifs Pas d’impacts négatifs pour l’intervention | Le projet ESEPV-Sahel ne soutiendra que des unités économiques qui ont des impacts environnementaux et sociaux faibles et qui démontreront leurs capacités à développer et à mettre en œuvre des garanties environnementales. |
| Extrant 1323 : Formation en alphabétisation fonctionnelle et sur les outils de gestion dispensée aux membres des groupements/coopératives de femmes |  | Pour minimiser les risques environnementaux et sociaux des unités économiques, le projet intègrera dans les formations les modules de formations sur la gestion et l'atténuation des risques environnementaux et sociaux, notamment les questions de santé et de sécurité des travailleurs, l’utilisation efficace de l'eau, la gestion des déchets, l’économie de l’énergie et la réduction et gestion des déchets solides et liquides et des résidus gazeux. Le projet inclura des indicateurs environnementaux dans la stratégie de suivi-évaluation du projet. |

- CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES

  - Objectifs de la consultation

Les consultations publiques répondent aux objectifs de :

- Fournir aux acteurs intéressés, une information juste et pertinente sur le projet, notamment son objectif, la description assortie de ses impacts tant négatifs que positifs ainsi que les mesures de mitigation y relatives ;

- Inviter les acteurs à donner leurs avis et suggestions sur les propositions de solutions et instaurer un dialogue ;

- Asseoir les bases d'une mise en œuvre concertée et durable des sous-projets et des actions prévues par le projet

  - Acteurs consultés

Les acteurs consultés sont les suivants :

- Autorité administrative : Conseil Régional du Sahel

- Services techniques nationaux : Agence National des Evaluations Environnementales, Direction Générale de la Préservation de l’Environnement, Direction Générale de l’Office Nationale de l’Eau et de l’Assainissement ;

- Services techniques déconcentrés : Centre de l’Office Nationale de l’Eau et de l’Assainissement, Direction régionale de l'Environnement, Direction régionale de l'Eau et l’Assainissement, Directions régionale et provinciale de l'agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques, Directions régionale et provinciale de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales, Direction régionale des Actions Humanitaire et de la Solidarité Nationale, Direction régionale de l'urbanisme et de l’Habitat, Agence de l'Eau au Liptako (AEL) et le Comité Local de l’Eau (CLE) Goroul méridian , Direction Provinciale de l'Environnement, Direction Provinciale de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques et le District sanitaire de Dori ;

- Services techniques communaux : Mairie de la commune de Dori, Mairie de la commune de Falagoutou, Mairie de la commune de Gorom-Gorom ;

- Organisations de la société civile : Association Burkinabè pour l’Assainissement et la Sauvegarde de l’Environnement, Association Nodde Nooto (A2N), Agence pour la Gestion de l’Environnement et le Développement (AGED) ; Action pour la Culture du Développement-Naangué, Coordination régionale des femmes et le Conseil régional des Jeunes ;

- Autorités locales : Conseils Villageois de Développement (CVD), Association des Usagers de l’Eau (AUE), les chefs de cantons, Autotriés coutumières et religieuses ;

- Les personnes ressources.

  - Synthèse de la consultation

9.3.1. Synthèse des Craintes, inquiétudes et préoccupations

Les différentes craintes, inquiétudes et préoccupations des parties prenantes consultés sont d’ordre générale et par composante :

Préoccupations d’ordre général :

- Difficulté pour la mise en œuvre et le suivi des activités dans un contexte d’insécurité ;

- Restriction de la zone d’intervention du projet du fait de l’insécurité ;

- Non implication ou faible implication des acteurs dans la mise en œuvre du projet ;

- Non prise en compte des besoins réels des communautés ;

- Réalisation des activités sans tenir compte des documents référentiels (PCD) de chaque commune ;

- Refus de participation des communautés si leurs attentes socio professionnelles ne sont pas prises en compte ;

- Crainte que l’ouverture des tranchées n’entraine des risques d’accidents et les déchets produits par les entreprises ne dégrade l’environnement de la localité ;

- L’insuffisance de temps pour l’exécution de toutes les activités prévues par le projet ;

- Le non-respect des engagements pris envers la population et le manque de prise des mesures d’atténuation des impacts négatifs du projet.

Pour la composante 1100 :

- Développement des conflits autour des ouvrages qui seront construits (propriété, mauvaise gestion) ;

- Risque de conflit autour de l’utilisation des ressources en eaux (mare et barrage) par les maraichers, les éleveurs et les autres usagers ;

- Ensablement et pollution des ressources sources d’eaux (mare et barrage) par l’exploitation du lit et des berges des cours et plans d’eau par les maraichers.

Pour la composante 1200 :

- L’épuisement de la ressource d’eau du barrage de Yacouta, si l’eau de ce barrage devrait être utilisé pour les systèmes AEP de Gorom-Gorom et de Falangountou ;

- Le non-respect des normes de construction des infrastructures du fait que le suivi par les services techniques ne soit pas effectif ;

- Le non-respect des us et coutume de la localité pouvant engendrer des conflits ;

- Dommage du projet sur des terres cultivables et sur des arbres, et restriction à la réalisation des activités socio-économiques du fait des travaux ;

- Crainte de la restriction la circulation des hommes et des animaux du fait des activités ;

- Dégradation de la qualité de l’air du fait des travaux de construction ;

- Expropriation des terres ;

- Crainte que le projet ne défavorise les propriétaires terriens dans l’acquisition des portions de terre ;

- La non prise en compte de la main d’œuvre et des entreprises locales dans la construction des ouvrages ;

- Mauvaise gestion des déchets par les entreprises de constructions ;

- Perturbation des activités d’apprentissage dans les écoles et de prise en charge sanitaire par les activités de construction des ouvrages (bruit, poussière, vibration) ;

- Difficultés d’entretien des latrines dans les centres de santés du fait de la gratuité des soins qui ne permet plus aux COGES de mobiliser des ressources financières ;

- Risque sur la santé et la sécurité des vidangeurs ;

- Risques de pollution des eaux de surfaces et souterraines par une mauvaise gestion des boues de vidanges ;

- Dégradation de la qualité de l’air et impact sur la qualité de vie de la population riveraines des sites de gestion de boues de vidanges ;

- Risque de dépotage incontrôlé des boues de vidange ;

- Inquiétudes sur le choix inapproprié des sites de construction des latrines ;

- Risque d’accidents pendant les travaux (chute dans les tranchées) ;

- Le maintien des ouvrages d’eau et d’assainissement en état de fonctionnement permanent et dans la durabilité ;

- Création des sites de stagnation d’eau par des entreprises de construction, pouvant servir de sources de développement des vecteurs de maladies ;

Pour la composante 1300 :

- Mauvaise utilisation des produits chimiques par les activités génératrices de revenus qui pratiquent la culture maraichère ;

- Crainte de conflits au sein des communautés si le mécanisme d’identification des bénéficiaires des activités génératrices de revenus n’est pas transparent ;

- Restriction des femmes à l’accès des terres agricoles ;

- Manque d’espace cultivable pour les femmes pour développer les activités génératrices ;

- Inquiétude que le projet n’entraine des divorces dans les foyers, du fait que qu’il y des interventions qui favorisent les femmes ;

- Risque de violence sur les femmes, du fait qu’elle n’ont pas de droit de propriété sur des terres dans la plupart des sociétés.

9.3.2. Synthèse des suggestions et recommandations

Suggestion ou recommandation d’ordre générale

- Informer et consulter en permanence les parties prenantes (structures déconcentrées, populations, leaders communautaires, leaders religieux, PDI …) dans la mise en œuvre du projet et pour l’acceptabilité du projet ;

- Mettre en place un système de suivi-évaluation rigoureux du projet ;

- Contribuer à la sensibilisation des orpailleurs et des sociétés minières de la zone d’intervention à une gestion rationnelle des produits chimiques, afin d’éviter les pollutions des sources d’eau ;

- Intégrer la gestion des déchets solides dans les interventions par la diffusion des messages de sensibilisation sur les bonnes pratiques de gestion des déchets, la réhabilitation/ création des décharges sécurisées, la fourniture des bacs à ordures pour la collecte des déchets ;

- Renforcer la capacité des associations pour la collecte et la valorisation des déchets plastiques ;

- Organiser des campagnes de reboisement dans les localités et mettre en place des comités de suivi des reboisements et renforcer leurs capacités ;

- Mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes, des griefs et des conflits dans le cadre de la mise en œuvre du projet ;

- Renforcer la capacité des écoles à la réalisation des bosquets (dotation matériels et plants, formation à la mise en terre et au suivi et motiver les élèves à un meilleur suivi par l’octroi des prix ;

- Octroyer des foyers améliorés aux cantines dans les écoles et former les femmes PDI à la conception et construction des foyers améliorés, afin de réduire l’utilisation des bois de chauffe ;

- Mettre en œuvre le CGES et les différents PGES des activités ;

- Contribuer à la sensibilisation des PDI à proscrire l’abatage des arbres et à effectuer des reboisements;

- Accompagner les communes à la réalisation des espaces d’abreuvement, afin de limiter l’accès du bétail aux sources d’eau potable ;

- Prendre en compte la construction des ouvrages d’assainissement dans les établissements secondaire;

Pour la composante 1100

- Intégrer dans la mise en œuvre du projet des interventions de renforcement de la cohésion sociale ;

- Intégrer dans les interventions des actions visant à lutter contre l’ensablement et la pollution des cours d’eau ;

- Appuyer à la mise en place d’un comité de gestion des barrages et des points d’eau et à mettre un mécanisme de répartition de la ressource en eau ;

- Appuyer à la sensibilisation des producteurs agricoles au respect de la bande de servitude et au respect des bonnes pratiques d’utilisation des intrants chimiques ;

- Renforcer la capacité (financement du fonctionnement) de la communauté des communes Godofa pour un meilleur suivi du bon fonctionnement des ouvrages hydrauliques ;

- Mettre en place des comités de gestion des ouvrages (station de traitement de boue de vidange, systèmes AEP et ouvrages d’assainissement) ;

- Contribuer à la mise en place du Comité Locaux de l’EAU (CLE) Gourol médian sud pour une meilleure gestion de la marre de Dori ;

- Renforcer la capacité de l’AEL pour la protection des bassins versants (protection des berges, la création des périmètres maraichers pour les personnes vulnérables, sensibilisation sur le respect des bonnes pratiques d’utilisation des pesticides) ;

- Contribuer à la sensibilisation des maraichers à libérer les berges de la mare de Dori ;

- Veiller à l’organisation des vidangeurs, pour une meilleure gestion des boues de vidange ;

- Prendre en compte des actions de reboisement et d’aménagement des espaces verts pour pallier le déboisement perpétré par les PDI ;

- Mise en place des champs d’écoles pour la promotion des bonnes pratiques agricoles et de gestion environnementale et sociale en vue de la protection des bassins versants ;

- Contribuer à la lutte contre le changement climatique (reboisement, récupération des terres dégradées).

Pour la composante 1200

- Réaliser des évaluations environnementales spécifiques pour les travaux de construction et obtenir toutes les autorisations, le consentement avec les propriétaires terriens et procéder au dédommagement des biens impactés, s’il y a lieu, avant la réalisation des travaux ;

- Prioriser le recrutement des entreprises compétentes dans la zone prévention pour construire des infrastructures ;

- Faire des tests initiaux pour s’assurer que les sources d’eaux des systèmes AEP sont potables, avant de les impliquer dans les systèmes ;

- Prendre des dispositions pour sécuriser les ouvrages à construire (clôture grillagée) ;

- Sensibiliser les employés à respecter les us et coutume et à éviter les violences basées sur le genre (VBG) dans les localités ;

- Impliquer les services techniques déconcentrés dans la mise en œuvre et le suivi des activités de construction d’AEP, des ouvrages d’assainissement et dans la gestion des boues de vidanges ;

- S’assurer du respecter des normes de construction des infrastructures par l’entreprise ;

- Etablir une convention avec l’ANEVE pour le suivi des activités de construction des AEP et des ouvrages d’assainissement ;

- Prendre des dispositions pour bien gérer des déchets produits par les entreprises ;

- Mener des interventions pour le changement des comportements et à l’adoption des bonnes pratiques Eau, Hygiène te assainissement dans les ménages, les écoles et les centres de santés, ainsi qu’à l’endroit des comités de gestion des ouvrages d’eau et d’assainissement ;

- Sensibiliser la communauté à proscrire la défécation à l’air libre et à adopter les bonnes pratiques d’hygiènes ;

- Renforcer la capacité des acteurs de gestion et de valorisation des boues de vidange, les vidangeurs manuels et les gestionnaires des latrines (dotation des équipements de protection individuelle adaptés, formation sur la santé et sécurité au travail et sur les bonnes pratiques de gestion environnementale) pour une meilleure mise en œuvre de leurs activités ;

- Prendre en compte dans l’assistance technique pour la gestion des boues de vidange la vaccination des vidangeurs ;

- Créer des sites appropriés sur le plan environnemental pour le dépotage des boues de vidange ;

- Renforcer la capacité des COGES (école et centre de santé) et des élèves pour l’entretiens des latrines (don de matériel adéquat et formation à l’entretien) et former des élèves sur les bonnes pratiques d’hygiènes et assainissement ;

- Former et responsabiliser des femmes au sein des COGES pour une meilleure gestion des latrines dédiées à la gestion de l’hygiène menstruelle ;

- Œuvrer pour la clôture des écoles pour éviter que des personnes étrangères ne défavorisent les efforts d’assainissement des écoles ;

- Prendre en compte l’approvisionnement en eau potable des écoles, afin de favoriser les pratiques d’hygiène et assainissement dans les écoles ;

- Impliquer les clubs DAANKAN et les services d’hygiène et assainissement à l’identification des sites de construction des latrines et à la gestion des latrines dans les écoles et renforcer leurs capacités (formation sur les bonnes pratiques d’hygiène et assainissement, sur la valorisation des boues de vidanges, dotation des matériels tels que les brouettes, les bacs à ordure, les balais) pour l’assainissement des écoles

- Prendre en compte les besoins de commodités des élèves vivant avec des handicapes dans la réhabilitation ou la construction des latrines ;

- Veiller à compenser les arbres qui seront abattus dans le cadre des activités ;

- Respecter les us et coutumes et des lois religieuses dans les localités.

Pour la composante 1300

- Prendre en compte des élèves filles vulnérables de l’enseignement secondaire parmi les bénéficiaires la formation à l’insertion professionnelle (AGR) ;

- Impliquer les services techniques de l’action humanitaire de la solidarité dans l’indentification des véritables bénéficiaires des AGR, afin d’éviter les affinités dans le choix ;

- Prendre en compte l’établissement des actes d’état civile et la formation professionnelle des enfants ;

- Mettre en place un mécanisme d’identification transparente des bénéficiaires directes des AGR et des formations professionnelles ;

- Renforcer la capacité des femmes et jeunes dans les techniques de production et d’utilisation de la fumure organique, en vue d’amender et restaurer les terres dégrader pour l’agriculture ;

- Prendre en compte l’aménagement des périmètres maraichers au profit des femmes ;

- Contribuer à la sécurisation foncière des espaces cultivables des femmes ;

- PLAN CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

Cette partie du CGES traite des points suivants :

- La procédure de gestion environnementale et sociale du projet ;

- L’analyse des capacités des parties prenantes en matière de gestion environnementale et sociale ;

- Le renforcement des capacités des acteurs de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales

- Le coût de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales ;

- Le mécanisme de gestion des plaintes.

  - Procédure de gestion environnementale et sociale du projet

    - Elaboration et approbation des TDR et les évaluations spécifiques

En se basant sur la rubrique d’indentification des impacts environnementaux et sociaux, les interventions des composantes « Composante 1100 : gouvernance locale » et « composante 1300 : Leadership et développement économique des femmes et des filles » ont des impacts environnementaux et sociaux nulles ou faibles. En effet, elles sont soit des mesures d’atténuations des problèmes environnementaux ou sociaux que le projet cherche à résoudre ou des renforcements des capacités. Les interventions de ces composantes ne feront pas l’objet d’une procédure de screening environnemental et social. Toutefois des mesures spécifiques pour ces activités pour gérer des risques environnementaux et sociaux pendant la mise en œuvre devront être pris en compte. Il en sera de même pour les pour les activités de l’accroissement des capacités accrues de l’ONEA, des autorités locales, des services techniques, et des populations dans la gestion des systèmes AEP et ouvrages d’assainissement, ainsi de l’activité « fourniture de l’assistance technique aux trois communes pour mettre en place une chaîne de valeur inclusive des boues de vidange » de la composante 1200.

Cependant les interventions « Construction des systèmes d’AEP performant et construction d’ouvrages d’assainissement performants » de la composante 1200 seront soumis à une procédure d’évaluation environnementale, sous la responsabilité de l’expert en environnement du Projet et en collaboration avec l’Agence national des Evaluation environnementale. Ainsi le projet soumettra des termes de références pour la réalisation de l’évaluation environnementale indiquée à l’ANEVE pour cadrage et approbation. Sur la base des informations fournies dans les TDR, l’ANEVE confirmera ou précisera le type d’étude à mener (Etude d’impact sur l’environnement ou une Notice d’impact sur l’environnement ou prescription environnement). Par la suite les actions suivantes seront réalisées : (i) recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’évaluation environnementale spécifique, (iv) la réalisation de l’évaluation environnementale spécifique, (v) soumission du rapport de l’évaluation environnementale à l’ANEVE, (vi) revue et approbation du rapport d’évaluation environnementale.

    - Intégration des clauses environnementales dans le dossier d’appel d’offres (DAO) et des contrats avec les entreprises

Lorsque que le sous-projet est mis en œuvre par un sous-traitant, le chargé environnemental veillera à ce que les recommandations de l’ANEVE, du rapport de l’évaluation environnementale et les clauses environnementales et sociales spécifiques à l’activités soient intégrées dans les Dossiers d’Appel d’Offre (DAO) et les contrats d’exécution des travaux.

    - Elaboration des instruments opérationnels par l’entreprise de construction

Avant le démarrage des travaux, l’entreprise est tenue de préparer un PGES-Chantier (contenant tous les plans opérationnels) à soumettre l’approbation du projet et éventuellement au bureau de Contrôle, avant le démarrage des travaux.

    - Programme de suivi/ surveillance environnementale

- Surveillance de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales

La surveillance environnementale est une activité qui vise à s'assurer que les engagements et les obligations en matière d'environnement sont mise en œuvre tout au long du cycle du projet.  Il vise aussi à s’assurer que les mesures d’atténuation identifiées sont affectivement mises en œuvre et produisent les résultats anticipés, le cas échéant si les mesures correctives sont entreprises.

La surveillance interne de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales est de la responsabilité du projet à travers son chargé environnement, appuyé par le Responsable Technique de l’activité. Il effectuera des missions terrain pour apprécier la gestion environnementale de l’intervention.

Pour les cas des travaux contractuels, le projet ESEPV-Sahel recrutera un bureau de contrôle qui sera chargé de la surveillance environnementale des activités concernées. Dans ce cas, le responsable de gestion environnementale s’appuiera sur les rapports de suivi préparés par le Bureau de contrôle.

La surveillance externe sera assurée par l’ANEVE, des directions régionale/ provinciale/ services techniques de l’environnement, ainsi que d’autres ministères en fonction du domaine de l’activité. Ils s’assureront du respect de la réglementation nationale en matière de protection environnementale et sociale et pour vérifier la qualité de la mise en œuvre des mesures d’atténuation et les interactions entre le projet et la population environnante.

- Suivi environnemental et social

Le suivi environnemental est l’ensemble d'activités, d'observations et de mesures visant à déterminer les impacts réels les plus préoccupants d'une activité et à suivre leur évolution dans le temps afin de vérifier la justesse des prévisions et d'évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation et de compensation proposées. L’étape du suivi environnemental et social du sous-projet est conduite sous la responsabilité de l’expert en gestion environnementale, qui aura recours à d’autres structures en cas de besoin. Le suivi environnemental et social est capital pour le projet ESEPV-Sahel car il permettra d’évaluer de façon périodique les impacts environnementaux et sociaux potentiels du projet qui se produiront et par conséquent, de prendre les mesures correctives qui s’imposent.

- Indicateur de suivi de la mise en œuvre du PCGES

Les indicateurs de suivi sont des outils qui permettent de mesurer l'évolution d'une activité dans le temps. En tant que paramètres permettant de saisir l’évolution d’une situation donnée, les indicateurs environnementaux et sociaux qui vont permettre d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan de Gestion Environnementale et Sociale du Programme sont les suivants :

- Indicateurs quantitatifs

- Nombre de séances de formations et sensibilisations sur les aspects environnementaux et sociaux effectuées au profit des bénéficiaires ;

- Nombre de séances de formations sur les aspects environnementaux et sociaux effectuées au profit des différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre à différents niveaux ;

- Nombre de personnes employées dans les communautés locales par des entreprises ;

- Nombre de plaintes enregistrés dans le cadre de la mise en œuvre du projet ;

- Nombre de plaintes enregistrées et traitées dans le cadre de la mise en œuvre du projet ;

- Nombre de plaintes liées à l'EAS / HS ou VBG enregistrées ;

- Nombre de plaintes liées à l'EAS / HS ou VBG enregistrées et traités ;

- Nombre de personnes affectées par le projet ayant fait l’objet d’indemnisation ;

- Nombre d’arbres plantés mise en terre ;

- Taux de survie des arbres plantés ;

- Nombre d’accidents liés aux activités du Projet ;

- Nombre de systèmes d’AEP construits et entretenus selon les bonnes pratiques de gestion environnementale ;

- Nombre de systèmes d’AEP dont la qualité de l’eau est suivie semestriellement ;

- Nombre de systèmes d’AEP dont la qualité de l’eau est conforme aux normes de potabilité de l’eau en vigueur au Burkina Faso ;

- Nombre d’ouvrage d’assainissement construits en entretenus selon les bonnes pratiques de gestion environnementale ;

- Nombre d’unités économiques mises en œuvre conformément aux bonnes pratiques de gestion environnementale.

- Indicateurs qualitatifs

- Niveau d’implication des parties prenantes (structures techniques déconcentrées, services communaux, acteurs locaux) dans le suivi des travaux ;

- Niveau de respect des mesures des us et coutumes ;

- Niveau respect des bonnes pratiques de gestion des déchets solides et liquides.

Tableau 12: Synthèse des étapes et acteurs du processus de gestion environnementale et sociale

| Etapes/Activités | Action | Responsables | Supervision /Appui |
| --- | --- | --- | --- |
| Présélection des activités à mener | Préparation de la mise en œuvre ou faisabilité des activités | Equipe projet/partenaires/ Communes bénéficiaires | Equipe siège |
| Réalisation des exigences environnementales et sociales |  |  |  |
| Lorsqu’une EIES/NIES est nécessaire | Préparation des TDR | Chargé environnement | ANEVE |
|  | Approbation des TDR | ANEVE | Équipe environnement |
|  | Réalisation des études environnementales et sociales requises y compris consultation du public | Consultants | Équipe environnement |
| Examen, approbation des rapports de l’EIES ou de NIES ou de prescription environnementale et sociale (PES) y inclus les consultations publiques et diffusion | Revue et approbation des sous-composantes/activités ayant nécessité une EIES ou NIES ou PES | Consultant Chargé environnement | ANEVE |
|  | Validation du document | ANEVE | Équipe projet |
| Consultations publiques et diffusion du document | Communication et Consultation des parties prenantes dans le processus des études d’impact environnemental et social des sous-projets | - ANEVE - Consultants | Consultant; Chargé environnement |
|  | Publication du document | Spécialiste Communication | ANEVE Équipe projet |
| Intégration des dispositions environnementales et sociales dans les Dossiers d'appel d'offre (DAO) ou dans les contrats | Les mesures d’atténuation du PGES des sous-composantes/activités ayant fait objet de EIES/NIES/PES sont traduites en clauses environnementales et sociales puis intégrées dans le DAO et les contrats des travaux | Chargé environnement | Équipe projet/AMC |
|  | Élaboration et soumission du plan de validation de construction | Équipe projet/ Chargé environnement | Siège |
| Approbation du PGES-Chantier préparé par une entreprise | Description opérationnelle des mesures environnementales et sociales | - Ingénieur de Contrôle - Chargé environnement | Équipe projet |
| Mise en œuvre des mesures environnementales et sociale |  | - Entreprises - Entité bénéficiaires | Bureau de contrôle des travaux; Chargé environnement/ Équipe projet |
| Surveillance et suivi environnemental |  |  |  |
| Surveillance de proximité |  | Bureau de Contrôle (BC) | Prestataires/ Entreprises |
| Surveillance interne de la mise en œuvre des mesures E&S |  | Prestataires/Entreprises | - Bureau de contrôle - Chargé environnement - Services techniques |
| Surveillance et Suivi/contrôle environnemental et social externe |  | ANEVE | - Bureau de contrôle - Chargé environnement - Prestataires/Entreprises - Services techniques |
| Suivi environnemental |  | Chargé environnement Autres structures comme les laboratoires d’analyse de l’eau | ANEVE |

  - Analyse des capacités des parties prenantes en matière de gestion environnementale et sociale

La mise en œuvre du CGES est de la responsabilité de Cowater International. Il sera assisté par le ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement (MEEA) et ces structures centrales et déconcentrés. Les autres structures qui interviendront sont des associations, les projets et programmes qui interviennent dans la zone d’intervention, les communes, les entreprises, les bureaux de contrôle, les ONG et les populations.

Cowater International : Cowater International a recruté un Chargé environnement dont l’une de ses attributions est la mise en œuvre et le suivi du CGES. Ce dernier sera assisté par des Agents Techniques polyvalents au niveau de chaque commune. Ces derniers ne sont pas au même niveau de compréhension des enjeux environnementaux et sociaux que le chargé environnement du projet, ainsi que des mesures d’atténuation et des outils de suivi environnemental du projet. Il serait donc nécessaire de les outiller à travers des séances de formation sur le présent CGES. Ils ont également besoin de renforcement de compétence sur le mécanisme de gestion des plaintes.

MEEA : Toutes ces directions disposent de compétences sur les questions de gestion environnementale et sociale d’une manière générale. Cependant elles auront besoin de renforcement de capacité financière pour un meilleure suivi des interventions du projet.

Les bureaux de contrôle : Les bureaux de contrôles sont chargés de suivre la qualité des constructions, notamment la construction des systèmes AEP et des ouvrages d’assainissement. Pour le suivi environnemental de ces activités, le chargé environnement du projet sera assisté par les agents des bureaux de contrôles. Ces derniers ont besoin de s’imprégner des impacts et risques environnementaux et sociaux des interventions, les mesures d’atténuation et de maîtriser les outils de suivi environnemental qui seront développés par le projet et mis à leur disposition.

Les entreprises ou les sous-traitant : Ils sont chargés de la mise en œuvre des interventions pour lesquelles elles ont été recrutées. Ces structures ont l’obligation d’intégrer les mesures d’atténuation préconisées dans le présent CGES ou dans les évaluations environnementales spécifiques des activités. Ces structures recrutent des environnementalistes ou responsabilisent des agents qui ne sont pas souvent à mesures de mettre en œuvre de manière appropriée les mesures d’atténuations.  Pour s’assurer d’une mise en œuvre efficace, il serait nécessaire de renforcer leurs compétences.

Organisations Non Gouvernementales (ONG) : Elles interviennent dans le domaine de l’appui conseil en développement local et apportent leur appui dans la conduite des campagnes de sensibilisation et de renforcement des capacités des communes et des communautés de la zone du projet par le biais des conventions. Ils devront être imprégnés de mécanisme de gestion des aspects environnementaux et sociaux à leurs interventions.

Les bénéficiaires : La mise en œuvre de certaines activités économiques n’est pas sans impacts négatifs sur l’environnement. Cependant les promoteurs ne sont pas souvent conscients des impacts environnementaux et sociaux ou des risques pour la santé et la sécurité liés leurs activités. Aussi, la population s’expose souvent à des risques pour la santé et sécurité par la méconnaissance des situations dangereuses.  Une formation ou des sensibilisations pour la prise de conscient et pour l’intégration des mesures environnementales dans les activités s’avèrent nécessaires.

  - Renforcement des capacités des acteurs de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales

A l’issue de l’analyse des capacités des acteurs intervenant dans la mise en œuvre du CGES, il s’avère nécessaire de renforcer la capacité des acteurs pour la mise en œuvre des mesures de gestion environnementale.  Le but de renforcement des capacités est d’amener les différents acteurs impliqués à mieux s’acquitter de leurs missions d’assistance, de conseil, de contrôle et de suivi de la mise en œuvre des mesures d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux du Projet. Les mesures de renforcement de capacités se dégagent en termes de :

- Partage du contenu du CGES et les responsabilités dans la mise en œuvre du CGES ;

- Renforment des compétences pour la mise en œuvre des mesures d’atténuations ;

- Formation sur la santé, l’hygiène, la sécurité au travail ;

- Renforcement des capacités pour les appui-conseils dans la mise en œuvre des mesures d’atténuation ;

- Renforment des compétences sur le suivi environnemental ;

- Renforcement des capacités financières ;

- Formation et sensibilisation sur les VBG, HS, EAS.

Le tableau indique les actions de renforcement de capacités en fonction de chaque acteur impliqué.

Tableau 13: Renforcement des capacités

| Cibles | Objectifs de renforcement de capacités | Thèmes | Méthodes |
| --- | --- | --- | --- |
| Agents Techniques Polyvalents de Cowater | Permettre aux agents polyvalents de prendre conscience des risques environnementaux et sociaux du projet et de s’approprier les outils de suivi environnemental | - Formation sur les risques et effets environnementaux et sociaux et sur les mesures d’atténuations, ainsi que sur leurs responsabilités dans la mise en œuvre du CGES ; - Partage des clauses environnementales et sociales liées à chaque intervention ; - Renforcement des compétences sur le suivi environnemental ; | Atelier de formation |
| MEEA/ ANEVE et la direction régionale de l’environnement | Renforcer la capacité de l’ANEVE et la direction régionale pour le suivi de la mise en œuvre des mesures de gestion environnementale des interventions du projet ayant des incidences sur l’environnement | Renforcement des capacités | Signatures d’un protocole avec l’ANEVE qui travailleront en collaboration avec la direction régionale de l’environnement |
| Bureaux de contrôle | Renforcer les compétences des bureaux de contrôle afin de leur permettre d’être efficace dans le suivi environnemental et dans les appuis conseils pour la prise en compte des mesures environnementales | - Formation sur les risques et effets environnementaux et sociaux et sur les mesures d’atténuations, ainsi que sur leurs responsabilités dans la mise en œuvre du CGES ; - Partage des clauses environnementales et sociales liées à chaque intervention ; - Renforment des compétences sur l’utilisation des outils de suivi environnemental ; - Formation et sensibilisation sur les VBG. | Séance de formation avant le début des activités |
| Entreprises ou sous-traitants | Renforcer les compétences des entreprises à mieux mettre en œuvre les mesures d’atténuations des impacts ou risques environnementaux et sociaux de leurs activités | - Formation sur les risques et effets environnementaux et sociaux et sur les mesures d’atténuations, ainsi que sur leurs responsabilités dans la mise en œuvre du CGES ; - Partage des clauses environnementales et sociales liées à chaque intervention ; - Formation et sensibilisation sur les VBG. | Séance de formation avant le début des activités |
| Organisations Non Gouvernementales | Outiller les ONG qui seront impliquées dans la mise en œuvre de certaines activités du projet à maitriser les impacts et risques environnementaux et sociaux de leurs interventions | - Formation sur des risques et effets environnementaux et sociaux, ainsi que sur des mesures d’atténuations en lien avec leurs interventions, et sur leurs responsabilités ; - Partage des clauses environnementales et sociales en lien avec leurs interventions ; - Renforment des compétences pour la mise en œuvre des mesures d’atténuations en lien avec leurs interventions ; - Formation sur la santé, l’hygiène, la sécurité au travail ; - Formation et sensibilisation sur les VBG. | Séance de formation avant le début de leurs activités |
| Bénéficiaires/ promoteurs des activités économiques | Renforcer les compétences des promoteurs à intégrer des mesures de gestion des impacts et risques environnementaux et sociaux des leurs unités | - Renforment des compétences pour la mise en œuvre des mesures d’atténuations ; - Formation sur la santé, l’hygiène, la sécurité au travail ; - Formation et sensibilisation sur les VBG. | - Séance de formation avant le début de leurs activités ; - Sensibilisation sur le respect des bonnes pratiques de gestion environnementale et sociale. |

  - Coût des mesures environnementales et sociales

Les coûts des mesures environnementales comprennent les coûts de réalisation des Notices d’Impact Environnemental et social (NIES) ou Prescriptions Environnementales et Sociales (PES), l’approbation des NIES, la mise en œuvre des mesures d’atténuation et le suivi ou la surveillance environnementale.

  - Réalisation éventuelle des EIES/NIES/PES

On pourrait estimer à environ 3 NIES et 14 prescriptions environnementales et sociales dans le cadre de la mise en œuvre du projet, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Il s’agira de recruter des consultants pour conduire ces études. On peut estimer à 3 000 000 FCFA par NIES et 1000 000FCFA par prescription environnementale et sociale, soit un coût total de 23 000 000 FCFA à prévoir.

  - Validation des NIES et PES

Un budget sera mobilisé dans le cadre d’un protocole de collaboration qui engagera l’ANEVE pour une prestation de validation des rapports NIES et PES. Le coût des protocoles de validation est estimé à 1 500 000 FCFA pour chaque rapport de NIES et 500 000 pour chaque rapport de PES. Soit un cout global de 9 500 000 FCFA pour 3 NIES et 14 PES.

  - Mise en œuvre des mesures de gestion environnementale et sociale

La mise en œuvre des PGES des NIES ou des prescriptions environnementales et sociales pourrait entraîner des couts, telles que par exemple les couts de reboisement. Une estimation de 200 000 FCFA est prévue pour chaque NIES et PES à mettre en œuvre, soit 3 400 000 FCFA.

  - Suivi environnemental

Pour le suivi externe assuré par le ANEVE et la Direction Régionale de l’Environnement (DRE), il est prévu une enveloppe financière de 1 500 000 FCFA /protocole/ pour chaque NIES, soit un budget de 4 500 000 FCFA.

Le suivi de la qualité de l’eau sera assuré par des laboratoires d’analyse de l’eau agrée sur le plan national pendant une année, sur la base d’un suivi par semestre. Le coût de suivi est estimé à 100 000 FCFA par systèmes AEP. Le projet réalisera environ 25 forages à Falagountou et 30 à Gorom-Gorom. Le coût global pour de suivis est de 11 000 000 FCFA dans l’année.

Le coût global de mise en œuvre des mesures environnementales est de 53 400 000 FCFA.

Tableau 14: synthèse de l’estimation des couts

| Activités | Estimation des quantités | Estimation des cout unitaire (FCFA) | Total (FCFA) | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Elaboration des rapports de NIES | 3 | 3 000 000 | 9 000 000 | Evaluation environnementale financée par le projet |
| Construction de systèmes AEP à Falangountou | 1 |  |  |  |
| Construction de systèmes AEP à Gorom-Gorom | 1 |  |  |  |
| Travaux d'entretien de la Station de traitement | 1 |  |  |  |
| 2. Elaboration des rapports de PES | 14 | 1 000 000 | 14 000 000 | Evaluation environnementale financée par le projet |
| Construction des forages à Falangountou | 1 |  |  |  |
| Construction des forages à Gorom-Gorom | 1 |  |  |  |
| Réalisation d'ouvrages d’assainissement (latrine) | 1 |  |  |  |
| Réalisation d'ouvrages d’assainissement (biodigesteur) | 1 |  |  |  |
| Construction des fosses à boues de vidanges | 10 |  |  |  |
| 3. Validation des NIES (Frais de mission et prestation) | 3 | 1 500 000 | 4 500 000 | Prestation fournie par l'ANEVE |
| 4. Validation des PES (Frais de mission et prestation) | 14 | 500 000 | 7 000 000 | Prestation fournie par l'ANEVE |
| 5. Mise en œuvre des NIES/PES (Compensation/ reboisement) | 17 | 200 000 | 3 400 000 | Prestation fournie par des entreprises ou associations |
| 6. Suivi de la mise en œuvre des mesures de gestion environnementale et sociale (Par ANEVE et DRE) | 3 | 1 500 000 | 4 500 000 | Prestation fournie par l'ANEVE et DRE |
| 7. Suivi de la qualité de l’eau | 55 | 200 000 | 11 000 000 | Prestation fournie par un laboratoire d'analyse des eaux |
| Suivi de la qualité de l'eau des systèmes AEP à Falagountou (estimation de 25 forages) | 25 |  |  |  |
| Suivi de la qualité de l'eau des systèmes AEP à Gorom-Gorom (estimation de 30 forages) | 30 |  |  |  |
| Cout global |  |  | 53 400 000 |  |

- MECANISME DE GESTION DES PLAINTES

### 11.1. Objectifs du MGP

Le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) peut être défini comme un système permettant de recueillir, de régler et de traiter les préoccupations et plaintes des parties prenantes à un projet et aussi d’exploiter la rétro-information provenant de ces dernières pour améliorer les interventions dudit projet. Il vise également à fournir aux personnes et communautés qui se sentent lésées par les activités du projet, des possibilités accessibles, rapides, efficaces et culturellement adaptées pour soumettre leurs plaintes et préoccupations afférentes au projet. D’autre part, il vise à identifier, proposer et mettre en œuvre des solutions justes et appropriées en réponses aux plaintes et préoccupations soulevées.

Le MGP a pour objectif spécifique de :

  - établir un système de réception, d'enregistrement et de traitement des plaintes et préoccupations en temps opportun en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables ;

  - établir un système de réception, d’enregistrement et de traitement des plaintes relatives aux exploitations et abus sexuels (EAS) et harcèlement sexuel (HS) sur la base d’une approche centrée sur les besoins des survivantes et des survivants ;

  - fournir un système efficace, transparent, opportun, équitable et non discriminatoire qui permettrait aux personnes lésées de soumettre des plaintes et d'éviter les litiges ;

  - favoriser la médiation et le règlement à l’amiable des plaintes ;

  - assurer la durabilité des interventions du projet ESEPV-Sahel et son appropriation par les parties prenantes

  - donner des éclaircissements suite à des demandes d’information.

Ce mécanisme n’a pas la prétention de remplacer les canaux légaux de gestion des plaintes. Toutefois, il permet d’assurer que les préoccupations/plaintes venant des parties prenantes soient promptement écoutées, analysées, traitées dans le but de détecter les causes, de les résoudre et de prendre des actions correctives et éviter une aggravation qui va au-delà du contrôle du projet.

11.2. Champ d’application du mécanisme de gestion

Le présent mécanisme de gestion des plaintes est spécifiquement élaboré pour gérer les plaintes liées aux interventions du projet ESEPV-Sahel. Ce présent MGP ne traite pas des plaintes liées aux relations de travail interne du projet ESEPV-Sahel. Outre les plaintes, il prend en compte les demandes d’informations ou des doléances que certaines personnes peuvent demander au projet. Ce mécanisme ne traitera pas des plaintes dont l’objet n’a aucun lien avec le projet ou ses impacts, ou celles qui sont hors de son mandat.

11.3. Cibles

Ce mécanisme est destiné :

- Aux personnes concernées par les mesures d’indemnisation/compensation et de réinstallation ;

- Aux acteurs intervenant dans les actions de développement socioéconomique ;

- Aux personnes et groupes vulnérables concernés par le projet : ceux dont le revenu est en-deçà du seuil de pauvreté, les personnes sans ressource foncière, les personnes âgées, les femmes et les enfants, les minorités ethniques, religieuses et linguistiques marginalisées, les personnes fragiles sans titres légaux sur des biens qu’elles exploitent (usufruitiers), et les femmes-chefs de famille, les communautés les plus démunies et marginalisées ;

- Aux populations des communautés hôtes ;

- A toute autre partie prenante du projet.

11.4. Canaux disponibles pour déposer une plainte

Les plaintes peuvent être émises dans toutes les langues locales de la zone d’intervention du projet, les langues officielles du pays (français et anglais) et toutes autres langues. Les individus peuvent émettre leurs plaintes par écrit ou oralement par téléphone (appel ou message), ou par personne interposée.

11.5. Procédure de gestion des plaintes

- Typologie des plaintes

Dans la présente procédure de gestion des plaintes, les plaintes ont été regroupées en quatre (04) types selon leur objet :

- Demande d’informations ou doléances

Des demandes d’informations relatives au processus d’éventuelles indemnisations, aux opportunités offertes en termes d’emploi, etc. peuvent être adressées au projet. Les doléances peuvent concerner des demandes d’aides liées aux interventions du projet, les éclaircissements sur les activités et les domaines d’intervention du projet.

- Réclamations liées à la gestion environnementale et sociale du projet

Ces plaintes peuvent porter sur les éléments suivants :

- le respect des mesures convenues dans le CGES, les PGES des études spécifiques et tous autres engagements du projet envers la communautés hôte;

- la réinstallation des populations si nécessaire ;

- le processus d’acquisition des terres ;

- le recensement des biens et des personnes affectées;

- les compensations des différentes pertes de biens.

- Plaintes liées aux travaux et prestations

Il s’agit entre autres des plaintes liées à :

- la gestion des ressources naturelles limitées (eaux) ;

- le choix et la sélection de prestataires ;

- la qualité des services fournis aux clients;

- La gestion ou le comportement des travailleurs des entreprises, des sous-traitants, etc.

- le choix des bénéficiaires et du traitement administratif des dossiers ;

- les actions des entreprises en charge des travaux en rapport avec les communautés riveraines ;

- les dommages matériels sur les biens et les personnes (travailleurs et populations locales) occasionnés durant les travaux ;

- le non-respect des us et coutumes de la localité ;

- Les cas d’incidents et accidents (hommes et animaux).

- Plaintes liées à la violation du code de conduite

- les cas de corruption et de fraude ;

- les cas de violence basée sur le genre et plus précisément de d’exploitation et abus sexuels et de le harcèlement sexuel ;

- le non-respect des us et coutumes de la localité.

Les Plaintes liées à la violation du code de conduite sont des plaintes de nature sensible, pour lesquelles les usagers doivent avoir l’assurance que le traitement se fera de manière confidentielle, et sans risques pour eux.

- Critères d’admissibilité et examen des plaintes

Dans le cadre de ce projet, toutes plaintes, revendications, requêtes, malentendus ou réclamations en lien direct ou indirect, qui se rapporte directement aux engagements, aux activités, aux impacts, ainsi qu’à la responsabilité et au mandat du projet, sont admissibles et doivent être pris en compte dans la procédure de traitement des plaintes. Les plaintes « non admissibles » sont celles dont l’objet n’a aucun lien avec le projet ou ses impacts, ou celles qui sont hors de son mandat.

Les plaintes doivent être enregistrées dans les registres qui seront déposées dans chaque chef-lieu de commune. Une fois les plaintes enregistrées, un premier niveau de tri permet de déterminer l’admissibilité des plaintes et si elles sont fondées ou non.

Ce MGP tient pour « fondées » toutes les plaintes admissibles qui ont fait l’objet d’une investigation et dont les résultats viennent attester de la véracité des faits. Le cas échéant (si la plainte n’est pas admissible), elle sera rejetée et le plaignant en sera informé, par écrit, des raisons de cette décision.

Si la plainte est jugée admissible et fondée et que l’information est suffisante pour qu’une solution soit mise en œuvre immédiatement, celle-ci sera adoptée via des ententes écrites avec le plaignant. Si l’information n’est pas suffisante, une évaluation des besoins d’informations complémentaires à même de gérer la plainte sera entamé. En tout état de cause, une suite sera donnée à toutes les plaintes.

- Structure de gestion des plaintes

Il sera mis en place un comité dans chaque commune et un comité au niveau du projet pour la gestion des plaintes. Les comités communaux peuvent faire recours au comité national pour valider la catégorisation des plaintes.

- Le comité au niveau communal

Le comité communal de gestion des préoccupations sera composé de :

- le (01) Président de la Délégation Spéciale (PDS) qui en assure la présidence, ou son représentant ;

- un (01) rapporteur (Agent technique polyvalent du projet ESEPV-Sahel) ;

- un (01) représentant du service chargé de l’eau et l’assainissement de la DREA;

- Un (01) point focal genre (femme leader) ;

- Un agent (01) agent technique du service de l’environnement.

- Comité au niveau du projet

Au niveau central, le comité est composé comme suit :

- La cheffe de mission du projet qui en assure la présidence ;

- Les responsables des composantes ;

- Le chargé environnemental du projet ;

- Le chargé de communication du projet ;

- Le responsable du suivi-évaluation (rapporteur).

- Procédures de traitement des plaintes

La procédure de traitement des plaintes dans le cadre du Projet fait appel aux principales étapes suivantes :

Etape 1 : réception, enregistrement et tri des plaintes

Les plaintes seront formulées verbalement ou par écrit. Les plaintes peuvent être déposées :

- Physiquement auprès d’un membre des comités ;

- Par les boîtes de suggestions qui seront déposées au niveau des bureaux du projet et des mairies de la zone d’intervention du projet ;

- Par appel téléphonique ;

- Par un intermédiaire (parent, proche, autorités locales, etc.).

Pour les plaintes concernant les Violence Basée sur le Genre (VBG), elles seront soumises auprès des points focaux genre. Les points focaux genre des comités communaux travailleront en étroite collaboration avec la spécialiste genre du projet pour documenter et traiter correctement la plainte de manière confidentielle et éthique.

Les plaintes, qu’elles soient verbales ou écrites seront inscrites immédiatement dans un registre disponible au niveau des différents comités.

Le comité qui gère les préoccupations vérifiera l’admissibilité des préoccupations déposées et remettra un accusé de réception au plaignant, soit dès la réception de la préoccupations ou dans un délai de 48 heures après le dépôt.

Etape 2 : Vérification et actions

A cette phase, seront collectées les informations et données de preuves concourant à établir la justesse et l’objectivité de la plainte et à retenir les solutions en réponse à la réclamation du requérant.

Si la plainte est fondée, une proposition de solution est faite au requérant par le président du comité concerné (pour rappel, cette disposition n’est pas valable pour les plaintes VBG/EAS/HS). Si celui-ci n’y trouve pas d’objection, la solution est mise en œuvre. Dans le cas contraire, la plainte peut être transmise au niveau national pour réexamen et si aucune solution acceptée par le plaignant n’est trouvée à ce niveau, ce dernier peut engager la procédure judiciaire. Toutes les ressources doivent être mobilisées pour que le règlement des plaintes et réclamations se fasse à l’amiable.

Par ailleurs, le traitement des plaintes sensibles peut nécessiter le recours à des compétences qui ne sont pas disponibles au sein des organes du MGP. Dans ce cas, les compétences des instances plus spécialisées seront sollicitées.

Etape 3 : Suivi et évaluation/ Reporting

L’ensemble des plaintes sera enregistré dans une base de données pour en faciliter le suivi. De même, un rapport semestriel sur l’état de traitement des plaintes sera produit et sera intégré au rapport semestriel du Projet. Le rapport doit contenir le nombre de plaintes, la typologie des plaintes, le temps de traitement, la résolution si elle a été acceptée ou non et des initiatives développées par le Projet pour procéder à la mise en conformité des activités concernées ou à la résolution des problèmes ayant causé ces plaintes.

Un dossier individuel sera créé pour chaque requérant et comportera le formulaire de plainte, le formulaire de clôture, les PV issus des sorties de vérification, les états de paiement (si le requérant a obtenu à terme une compensation financière), et toute pièce rentrant dans le cadre de la gestion de la plainte. Les plaintes liées aux VBG/EAS/HS, seront conservées au niveau du spécialiste genre du projet en toute confidentialité.

Etape 4 : Délai de traitement

Le délai maximal de traitement des plaintes ne doit pas excéder quinze (15) jours en première instance. Ce délai comprend le délai nécessaire pour l’envoi d’un accusé de réception au plaignant au plus tard 48 heures, pour l’évaluation de la recevabilité et pour la proposition d’une solution au plaignant. Lorsque les solutions proposées ne conviennent pas au plaignant, ce dernier a le droit de saisir le niveau national. Dès réception, le comité national saisi en deuxième instance dispose d’un délai de quinze (15) jours pour faire un retour au plaignant. Au cas où ces délais sont dépassés, le plaignant doit en être informé et un nouveau délai peut être fixe.

Si le plaignant demeure insatisfait à cette étape, il peut faire recours à des instances judiciaires.

Etape 5 : Règlement judiciaire

Toutes les dispositions doivent être prises pour favoriser le règlement à l’amiable des plaintes à travers le mécanisme mis en place. Si toutes les tentatives de résolution à l’amiable ne trouvent pas l’assentiment du plaignant, ce dernier peut à tout moment recourir à la procédure judiciaire. Ainsi, les plaignants doivent être informés de l’option de recours à la justice.

Etape 6 : Clôture de la plainte

Les plaintes résolues sont clôturées à travers un formulaire consigné par le président du comité de gestion. Une copie du formulaire signée est remise au plaignant, une autre, archivée au niveau du comité ayant conduit le processus, et la dernière copie, transmise au comité national, pour archivage (physique et électronique). De même, les plaintes pour lesquelles le requérant a choisi d’engager la procédure judiciaire, feront l’objet de clôture au niveau du Projet, pour indiquer que toutes les tentatives de règlement à l’amiable ont été épuisées.

La clôture de la plainte doit intervenir au bout de cinq (05) jours ouvrables à compter de la date de mise en œuvre de la résolution.

Etape 7 : Archivage

Le Projet mettra en place un système d’archivage physique et électronique centralisé à son niveau, pour le classement des plaintes. Toutes les pièces justificatives établies dans le processus de règlement seront consignées dans chaque dossier constitué au nom des plaignants.

Le système d’archivage donnera accès aux informations sur : i) les plaintes reçues et les dates de réception de la plainte ii) les solutions trouvées et les dates iii) résolution acceptée ou non, iv) les plaintes non résolues nécessitant d’autres interventions.

- Synthèse de la composition et des rôles des différents niveaux du MGP

Le tableau ci-dessous fait le point de la composition et le rôle que chaque comité aura à faire dans le processus de gestion des plaintes.

Tableau 15: Composition et rôles des membres des Organes du MGP

| Organes | Rôle |
| --- | --- |
| Comités Communaux | - recevoir, enregistrer et accuser réception des préoccupations et/ou réclamations - informer le comité national de l’état des lieux des préoccupations reçues et enregistrées, procéder à des investigations approfondies pour cerner tous les enjeux de la préoccupation ; - engager avec le requérant une négociation pour une issue à l’amiable de la préoccupation ; - convenir rapidement avec le comité central de la date d’une session au cours de laquelle les préoccupations seront examinées et donner le résultat aux requérants ; - établir les PV ou rapports de session ; - etc. |
| Comité national | - suivre les préoccupations enregistrées et la régularité de leur traitement au niveau communal ; - recevoir, enregistrer des préoccupations et/ou réclamations non résolues au niveau communal ; - procéder à des investigations approfondies pour cerner tous les enjeux de la préoccupation et procéder au traitement des préoccupations non résolues au niveau communal ; - veiller à l’enregistrement et au traitement diligent des préoccupations ; - évaluer la nature et le coût (au besoin) des dommages constatés ou faisant l’objet de réclamation ; - négocier avec les requérants des modalités de règlement ; - suivre la gestion des préoccupations ; - documenter et archiver conséquemment le processus de traitement des préoccupations et assurer le renforcement des capacités des comités communaux ; - élaborer un rapport de mise en œuvre du MGR. |

### 11.6. Vulgarisation du MGP

Le succès d’un MGP dépend en grande partie de sa connaissance par les parties prenantes. A ce titre, toutes les informations portant sur les procédés et procédures du MGP du Projet seront largement partagées avec les communautés affectées par le projet dans les zones d’intervention du projet. Pour ce faire, le projet procèdera par des campagnes d’information en français et les langues locales par radios ou par l’intermédiaires des CVD des localités.

Il s’agira concrètement d’informer et de partager avec l’ensemble des parties prenantes du projet la démarche, l’existence des comités, les procédures de gestion des plaintes et les voies de recours. C’est dans cette logique que l’appropriation du MGP par les parties prenantes sera assurée.

### 11.7. Coût du MGP

Les couts financiers liées au MGP sera assumé par le projet ESEPV-Sahel est estimé à 2 530 000 FCFA, incluant les frais de communication, les frais de carburant pour les déplacements, les frais des registres et les frais d’information par les radios. Les tableaux ci-dessous nous donnent plus de détail sur les coûts.

Tableau 16: Renforcement des capacités des acteurs

| Désignation | Nombre | Quantité | Cout unitaire (FCFA) | Montant Total (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frais de communication des membres des comités communaux/an | 3 | Forfait | 700 000 | 2 100 000 |
| Carburant (payable en fonction des sorties) /an | 3 | Forfait | 100 000 | 300 000 |
| Registre, fiches de plaintes… | 3 | Forfait | 10 000 | 30 000 |
| Frais de divulgation du MGP | 4 | Forfait | 25 000 | 100 000 |
| Total |  |  |  | 2 530 000 |

# CONCLUSION

Le projet ESEPV-Sahel est une initiative ambitieuse visant à améliorer de manière significative la qualité de vie des populations vulnérables, en particulier des femmes et des jeunes filles, dans la région du Sahel au Burkina Faso.  Il est structuré en trois composantes opérationnelles, notamment la gouvernance locale, l’accès durable et équitable aux services sociaux de base et aux activités de production et le leadership et développement économique des femmes et des filles. Le but du présent Cadre de Gestion Environnementale et Sociale établi pour le Projet est de définir les directives visant à s’assurer que la sélection, l’évaluation et l’approbation des sous-projets et leur mise en œuvre soient conformes tant aux politiques, lois et réglementations environnementales du Burkina Faso, aux autres exigences légales internationales auxquelles le BF a souscrit, ainsi qu’aux normes environnementales et sociales du bailleur de fonds.

Le CGES du ESEPV-Sahel a permis d’identifier les impacts/ risques environnementaux et sociaux liés à la mise en œuvre du Projet.

La mise en œuvre du projet va entrainer des impacts positifs, notamment : (1) la création de l’emploi au sein des entreprises des travaux au bénéfice des populations des localités,  (2)  le développement des activités socio-économiques locales,  (3) l’amélioration des conditions de vie des populations, le développement d’activités génératrices de revenu, particulièrement au profit des femmes à qui revient généralement la charge de la “corvée d’eau” dans les ménages,  (4)  la réduction du temps de puisage aussi bien au niveau des branchements particuliers que des bornes fontaines avec le gain de temps pouvant être réinvesti à d’autres activités comme l’apprentissage pour les jeunes filles,  (5) la fin à la défécation à l’air libre qui entraine la pollution des eaux de surface et souterraine et entrainant en conséquence des maladies d’origine hydrique,  (6) la  résolution du problème d’absentéisme chez les élèves, en particulier chez les filles qui ne trouvent pas d’infrastructures de gestion des menstrues,  (7) la diminution de la pollution de l’environnement et l’amélioration des problèmes de santé publique liés à une mauvaise gestion des excrétas et des boues de vidanges, et  (8) l’amélioration des rendements agricoles à travers les engrais organiques issues du traitement des boues de vidange.

Les impacts négatifs sont principalement liés aux activités de construction des systèmes AEP, des ouvrages d’assainissement, la gestion des boues de vidange et aux activités génératrices de revenus. Ces impacts négatifs sont entre autres : (a) l’épuisement des ressources en eaux souterraines ou des eaux de surfaces pouvant générer des conflits entre les utilisateurs et la perte de la faune aquatique, (b) l’érosion du sol et sédimentation des cours ou plan d’eaux, (c) la pollution de l’air par les émissions atmosphériques, (d) la pollution du sol et de l’eau par les déchets produits, s’ils ne sont pas gérés de manière adéquate,  (d) les risques d’accidents liés à la circulation des engins et les risques professionnels, (e) les risques de la violence basées sur le genre et l’accroissement de maladies sexuellement transmissibles et du VIH/SIDA dû à la présence des employés, (f) la dégradation de la qualité de vie dans les localités des travaux ou les localités traversées par des engins du fait du bruit, des vibrations récurrentes, la poussière et l’émissions des gaz,  (g)  les impacts sur les activités socio-économiques pendant la phase de construction dû à la restriction de l’accès à certains services  par l’ouverture des tranchés ou à la dégradation des sols, (h) les risques de de chute pour de chute des animaux et des personnes dans les fosses à boues de vidange si elles ne sont pas protégées et les éventuels déboisement des emprises des travaux.

Le projet a proposé des mesures d’atténuation pour minimiser, réduire ou compenser les impacts négatifs et bonifier des impacts positifs. Des mesures ont été également proposer pour gérer les risques environnementaux et sociaux inhérents aux activités, ainsi que des risques du changement climatique.  Il s’agit entre autres de la collecte, le traitement et l’élimination des résidus liquides/des déchets solides, le balisage des sites des travaux, la dotation des employés en équipement de protection individuelle, la circonscrire les activités sur l’emprise des sites, la sensibilisation des travailleurs sur les risques des maladies infectieuses/IST/VIH/Sida, sur les sur les VBG, sur le respect des us et coutumes de localités et sur la limitation de vitesse des engins à la traversée des localités.

Le PCGES comprend une procédure de gestion environnementale et sociale des interventions qui assure la préparation préalable des Évaluations environnementales et sociales, et la prise en compte des mesures dans les DAO et plans de construction, lorsque leurs localisations seront connues.

La mise en œuvre du PCGES sera assurée par Cowater International, en collaboration avec les services techniques déconcentrés de la région du Sahel.

Le Projet de suivi interne sera assuré par le Chargé environnement du projet et le suivi externe par l’ANEVE et les directions régionale ou provinciale chargées de l’environnement et de l’eau. Des mesures de renforcement des capacités ont été proposées pour outiller les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de PCGES de s’approprier le projet et les outils de gestion environnementale.

Les coûts des mesures environnementales est d’un montant global de cinquante-trois millions quatre cent mille (53 400 000) FCFA pour la durée de mise en œuvre du Projet.

# BIBLIOGRAPHIE

- Evaluation Environnementale Stratégique & Cadre de Gestion Environnementale et Sociale du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable à l’Horizon 2030 ; octobre 2015

- Cadre de Gestion Environnementale et Sociale du projet de sécurité de l’eau au Burkina Faso (PSE-BF) (P177094) ; mars 2024 ;

- Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du Programme de Développement et de Compétitivité Agricole (PDCA) ; rapport final mars 2019 ;

- Projet d’Appui aux Services d’Eau Potable et d’Assainissement pour le Renforcement de la Résilience (PASEPA-2R) ; Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) pour la réalisation de 200 PES, 100 forages a gros débit, 10 000 latrines familiales, 500 latrines, 160 lavoir-puisards, 20 plateformes multifonctionnelles et l’aménagement de 20 jardins nutritifs ; Juillet 2022 ;

- DJIGUEMDE Pingdwindé Ghislain Odilon, 2016. Etude technique du système d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) de Déou. Mémoire de fin d’étude.

- MINEFID, Juillet 2013. Politique Nationale de Développement Economique et Social Burkina Faso.

- MEA, Janvier 2020. Manuel technique pour la gestion environnementale et sociale du programme d’approvisionnement en eau et d’assainissement (PAEA).

- Burkina Faso, PN-AEP. 2016. Politique Nationale d’Approvisionnement en Eau Potable 2016 2030. 2016. Version actualisée.

- Burkina Faso, PNGIRE. 2016. Programme National pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PNGIRE) 2016-2030. 2016. Version définitive.

- Projet Épanouissement socio-économique des populations vulnérables au Sahel (ESEPV-Sahel). Plan de Mise en Œuvre (PMO) ESEPV-Sahel Sahel, Juillet 2023.

# ANNEXES

## Annexe 1 : Termes de références pour la réalisation du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale du projet « Epanouissement Socio-Economique des Populations Vulnérables au Sahel (ESEPV-Sahel) »

PROJET DE TERMES DE REFERENCE POUR LA REALISATION DU CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU PROJET « ÉPANOUISSEMENT SOCIO-ECONOMIQUE DES POPULATIONS VULNERABLES AU SAHEL (ESEPV-SAHEL) »

Septembre 2024

Table des matières

INTRODUCTION	4

1.	DESCRIPTION DU PROJET	5

2.1.	Zones d’intervention du projet	5

2.2.	Objectif du projet	6

2.3.	Composantes du projet	7

2.4.	Dimension environnementale	8

3.	GENERALITES SUR LA MISSION	8

3.1.	Objectif global de la mission	8

3.2.	Résultats attendus de la mission	9

3.3.	Démarche méthodologique	10

3.4.	Consistance des travaux de la mission du consultant	11

3.5.	Document à produire	12

3.6.	Qualifications et compétences requises	13

Sigles et Abréviations

| AEP | : | Approvisionnement en Eau Potable |
| --- | --- | --- |
| AGR | : | Activité Génératrice des Revenus |
| AMC | : | Affaires Mondiales Canada |
| ATPC | : | Assainissement Total Piloté par les Communautés |
| CGES | : | Cadre de Gestion Environnementale et Sociale |
| ECED-Sahel | : | Eau et Croissance Économique Durable au Sahel |
| ESEPV-Sahel | : | Épanouissement Socio-économique des populations vulnérables au Sahel |
| INO | : | Inventaire National des Ouvrages |
| ONEA | : | Office National de l’Eau et l’Assainissement |
| PCGES | : | Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale |
| PDIs | : | Personnes Déplacées Internes |
| TDR | : | Termes de Références |

INTRODUCTION

La région du Sahel au Burkina Faso est caractérisée par un climat de type sahélien, de plus en plus aride en raison des changements climatiques qui conduit à une détérioration progressive de l’environnement et à la précarité des ressources en eau. La région a le plus faible taux d’accès à l’eau potable au niveau national, soit 62% contre 76.3% (INO, 2022).

Situées géographiquement dans la région du Sahel, les communes de Dori, Falagountou et Gorom-Gorom partagent des enjeux communs de développement, incluant les changements climatiques, l’insécurité et la présence de PDIs, qui exacerbent leurs vulnérabilités. L’absence d’une gouvernance concertée entre les trois communes ciblées réduit leurs capacités pour une gestion efficace et durable des ressources naturelles, ainsi que d'autres enjeux importants de développement. Les communautés de la région se classent parmi les populations dont le taux actuel d’accès à l’eau potable est de 56,9% contre 63% de moyenne nationale. Le manque d'accès à l'eau potable est synonyme d’un faible accès aux services d'hygiène et d’assainissement, avec des répercussions considérables sur la santé, l'éducation et les activités économiques des populations, et affecte disproportionnément les femmes et les filles. Une des leçons apprises du projet ECED Sahel qui sous-tend la théorie du changement est qu’une plus grande participation des femmes dans les domaines privé, public et économique ont une grande incidence largement positive sur le bien-être de tous les membres de la communauté. Plus spécifiquement, une augmentation des revenus des femmes ainsi qu’un accroissement de leur pouvoir décisionnel assure une meilleure prise en charge des besoins en santé et éducation des membres de leurs familles et favorise leur bien-être socioéconomique.

Cowater, en partenariat avec IAMGOLD et la Fondation One Drop, propose le projet « Épanouissement socio-économique des populations vulnérables au Sahel (ESEPV-Sahel) » qui vise à réduire les barrières sexospécifiques entravant la participation socioéconomique des femmes et des groupes marginalisés dans le but d’accroître leur accès aux services sociaux de base et aux opportunités économiques tout en favorisant une gouvernance inclusive et participative au niveau des communes ciblées de Dori, Falagountou et Gorom-Gorom dans la région du Sahel au Burkina Faso. Ce projet a été élaboré en étroite collaboration avec l’ONEA, le Conseil régional de la région du Sahel et les communes de Dori, Falagountou et Gorom-Gorom. Le projet tire son essence des acquis et leçons apprises du précédent projet Eau et Croissance Économique Durable au Sahel (ECED-Sahel), mis en œuvre de 2015 à 2019 dans les communes de Dori, Falagountou et Gorom-Gorom. En effet, la mise en œuvre de ECED-Sahel a permis (i) d’approvisionner en eau potable la commune de Dori avec la réalisation d’une station de traitement d’eau potable à Yakouta d’une capacité de 230 m3/h, (ii) d’équiper environ 1100 ménages d’ouvrages d’assainissement familial et (iii) 35 blocs de latrines dans les écoles et lieux publics des communes de Falagountou et Gorom-Gorom, (iv) de réaliser des activités d’art social pour le changement de comportement couplées à l’approche ATPC (Assainissement Total Piloté par les Communautés) qui ont touché quasiment toute la population de la zone d’intervention et permis l’autoréalisation d’un nombre important de latrines familiales et la pratique du lavage des mains, (v) de mettre en œuvre 24 projets AGR ont été appuyés permettant ainsi à 601 femmes des communes de Falagountou et Gorom-Gorom d’améliorer leurs revenus. Ces acquis créent un contexte favorable pour la mise en œuvre du projet ESEPV-Sahel qui travaillera à consolider ces acquis.

Au regard des enjeux environnementaux et sociaux potentiels du projet et dans l'optique de prévenir et d'atténuer les éventuelles incidences négatives qui pourraient découler de la mise en œuvre du projet sur l’environnement et les communautés, il s’avère opportun d’élaborer un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), et ce conformément à la législation burkinabè les exigences de Affaires Mondiale Canada (AMC) en matière de protection de l’environnement. C’est dans ce contexte et en vue de satisfaire à ce préalable que les présents Termes de Référence (TDR) sont élaborés.

- DESCRIPTION DU PROJET

  - Zones d’intervention du projet

Les zones ciblées par le projet sont les communes de Dori et Falagountou dans la province du Séno et la commune de Gorom-Gorom dans l’Oudalan, comme indiqué dans la figure suivante :

Figure: Carte de localisation des trois communes d'intervention du projet

  - Objectif du projet

Le projet vise l’épanouissement socio-économique des populations vulnérables, les femmes et les jeunes filles de la région du Sahel au Burkina Faso et intervient dans les communes de Dori, Falagountou et Gorom-Gorom.

De manière spécifique, il s’agit de:

- Renforcer la coopération et la communication entre les communes de Dori, Falagountou et Gorom-Gorom sur les enjeux importants de développement ;

- Accroitre les connaissances et les compétences des communes et des services déconcentrés en matière de planification et de mise en œuvre du développement local y compris l’intégration des genres, l’inclusion sociale, et l’adaptation aux changements climatiques ;

- Améliorer l’accès aux services sociaux de base et aux activités économiques dans les communes de Dori, Falagountou et Gorom-Gorom ;

- Accroitre les capacités de l’ONEA, des autorités locales, des services techniques, et des populations des communes de Dori, Falagountou et Gorom-Gorom en matière de gestion des systèmes AEP et ouvrages d’assainissement ;

- Renforcer les capacités des femmes et des jeunes filles pour contrer les barrières sexospécifiques entravant leur épanouissement et participation économique ;

- Améliorer les connaissances et les compétences des femmes en matière de développement d’activités économiques.

  - Composantes du projet

L’atteinte du résultat du projet sera à travers trois composantes, à savoir :

- la composante 1100 : Gouvernance locale et gestion territoriale inclusives et participatives améliorées dans les communes de Dori, Falagountou et Gorom-Gorom;

- la composante 1200 : Accès durable et équitable aux services sociaux de base et aux activités de production pour les populations des communes de Dori, Falagountou et Gorom-Gorom, notamment auprès des femmes et des filles;

- la composante 1300 : Leadership et développement économique des femmes et des filles accrus dans les communes de Dori, Falagountou et Gorom-Gorom.

Pour la composante 1100 , il s’agira de renforcer la coopération et la communication entre les trois communes sur les enjeux importants de développement, ainsi que d’accroitre les connaissances et les compétences des communes et des services déconcentrés en matière de planification et de mise en œuvre du développement local y compris l’intégration des genres, l’inclusion sociale, et l’adaptation aux changements climatiques.

Pour la composante 1200, il s’agira à travers la construction d’infrastructures d’approvisionnement en eau potable et assainissement, d’améliorer l’accès aux services sociaux de base et aux activités économiques dans les trois communes et d’accroitre les capacités de l’ONEA, des autorités locales, des services techniques, et des populations des trois communes dans la gestion des systèmes AEP et ouvrages d’assainissement.

Pour la composante 1300, il s’agira ici de renforcer les capacités des femmes et des jeunes filles pour contrer les barrières sexospécifiques entravant leur épanouissement et participation économique, et d’améliorer les connaissances et les compétences des femmes en matière de développement d’Activités économiques.

  - Dimension environnementale

Les activités des composantes 1100 et 1300 du projet auront en général un impact positif sur le milieu. Elles fourniront d’abord l’occasion de conduire un diagnostic environnemental des pratiques et comportements des populations afin d’identifier les pratiques les plus nuisibles à l’environnement, puis de proposer des mesures aptes à diminuer les effets négatifs de ces pratiques sur les ressources tout en améliorant la productivité de l’ensemble des filières.

Dans la composante 1200 les activités de construction de systèmes AEP et d’ouvrages d’assainissement présentent des risques et effets négatifs faibles principalement durant la phase de construction. La construction des systèmes AEP implique principalement l’ouverture de tranchées et la base-vie qui occupera une très faible surface au sol et sera adjacentes au site de construction de l’unité de traitement, ce qui réduira l’emprise possible du projet. À titre indicatif les principaux aspects environnementaux à considérer pour les travaux sont les impacts négatifs qui seront engendrés à la traversée des espaces villageois ou des champs; les perturbations liées à la présence des chantiers; la dégradation des sols liée aux activités de construction et à l’entretien. Parmi les effets positifs majeurs du projet sur les milieux, on peut citer: (i) amélioration de la disponibilité en eau potable pour la population; (ii) amélioration des systèmes de distribution de l’eau potable; (iii) Préservation des ressources naturelles ; (iv) amélioration de la gestion de la ressource « eau »; (v) diversification des activités et création de revenus et d’emplois ; (vi) amélioration des conditions de vie des femmes et des jeunes ; (vii) amélioration des conditions d’accès aux marchés. Toutefois, à long terme l’exploitation non rationnelle de l’eau (de surface et souterraine) pourraient constituer une pression sur la nappe phréatique. La construction d’ouvrages d’assainissement permet de résoudre un problème environnement qui est la défécation à l’air libre. Toutefois, les ouvrages d’assainissement peuvent être la cause de pollution de la nappe phréatique si elles sont situées dans des milieux inadaptés.

- GENERALITES SUR LA MISSION

  - Objectif global de la mission

L’objectif global de la mission est la mise à disposition des outils et informations stratégiques pour une meilleure prise en compte de la dimension environnementale dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi évaluation. L’expert en environnement devra par la présente mission élaborer un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale. Pour atteindre ce résultat, l’expert en environnement devra :

- donner une description générale du Projet et du cadre environnemental et humain de sa zone de couverture ;

- identifier les enjeux environnementaux et sociaux majeurs dans les zones d’intervention du Projet

- identifier les risques environnementaux et sociaux potentiels liés aux différentes interventions du projet (zones d’influences directes et indirectes du Projet);

- identifier le cadre politique, juridique et institutionnel burkinabé en matière de gestion environnementale et sociale concernant le projet;

- Documenter et analyser (la compatibilité) des dispositifs /cadres juridico institutionnel (texte législatifs ; textes règlementaires, engagements internationaux…) en matière d’environnement

- proposer des mesures concrètes de gestion des risques et impacts environnementaux et sociaux négatifs, et de bonifier les impacts potentiels positifs inhérents à la mise en œuvre du Projet ;

- proposer un mécanisme de gestion des plaintes ;

- décrire les arrangements institutionnels de mise en œuvre du CGES en clarifiant les rôles et responsabilités de toutes les parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre du Projet ;

- prendre en compte les aspects liés aux changements climatiques.

  - Résultats attendus de la mission

Un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) répondant aux normes de forme et de fond prescrites par la règlementation du Burkina Faso en la matière et aux exigences de Affaires Mondiale Canada sera produit. Au terme de cette mission, les résultats suivants sont attendus :

- une description du Projet est faite ; Les enjeux environnementaux et sociaux majeurs dans les zones d’intervention du Projet sont présentés;

- Les risques environnementaux et sociaux potentiels liés aux différentes interventions du projet (zones d’influences directes et indirectes du Projet) sont identifiés;

- Le cadre politique, juridique et institutionnel burkinabé en matière de gestion environnementale et sociale concernant le projet est décrit;

- Les mesures concrètes de gestion des risques et impacts environnementaux et sociaux négatifs, et de bonifier les impacts potentiels positifs inhérents à la mise en œuvre du Projet sont proposées ;

- un mécanisme de gestion des plaintes proposé;

- Les arrangements institutionnels de mise en œuvre du CGES en clarifiant les rôles et responsabilités de toutes les parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre du Projet sont décrites ;

- Les aspects liés aux Changements climatiques dans le cadre de la mise en œuvre du projet sont prises en compte.

- Une synthèse analytique décrivant la compatibilité de la réglementation nationale et internationale (Burkina Faso et Canada) en matière d’environnement est réalisée ;

- Un plan cadre de gestion environnementale et sociale est produit.

  - Démarche méthodologique

Une démarche méthodologique, notamment la recherche documentaire, l’information et la consultation publique seront adoptés dans le cadre de cette étude.

Pendant l’exécution de la mission, l’expert en environnement adoptera une démarche de consultation et d’entretien qui garantira le dialogue et la participation de tous les acteurs concernés. La consultation va concerner les services étatiques (direction régionale de l’environnement, direction régionale de l’eau et assainissement, direction régionale en charge de l’agriculture et de l’élevage, direction régionale de la santé, direction régionale de l’éduction et direction régionale de l’action sociale et humanitaire). Elle va également concernés la mairie des communes, les associations intervenants dans les champs d’intervention du projet, les associations des femmes et des jeunes, des conseils villageois de développement, des associations d’usager de l’eau et les comités locaux de l’eau.  La consultation se fera sous forme d’atelier pour certaines parties prenantes et sous forme d’entretien pour d’autres.

Le résultat des différentes consultations des parties prenantes devra être reflété dans le rapport du CGES. En préparant le CGES, le chargé de l’étude suggèrera également des actions pour améliorer les conditions environnementales et sociales et des actions d’adaptation au changement climatique dans la zone d’intervention du projet, surtout en direction des groupes pauvres et vulnérables.

La démarche pour la réalisation de la mission doit être basée sur une approche dynamique et inter active qui permet à chaque étape importante une socialisation des résultats intermédiaires avec les différents acteurs) afin d’aboutir à des résultats concertés et acceptés par tous. La méthode proposée devra permettre en effet de collecter et d’analyser conjointement avec les acteurs, les informations nécessaires à l’élaboration du cadre de gestion environnemental et social. Ce travail se fera par le biais d’outils d’analyse des acteurs et des outils d’évaluations environnementales.

  - Consistance des travaux de la mission du consultant

L’expert en environnement devra :

- élaborer des outils pour la collecte des données ;

- décrire brièvement les composantes et leurs contenus ;

- décrire le cadre politique, juridique et institutionnel de la gestion environnementale et sociale du projet ;

- décrire les milieux récepteurs du projet en mettant l’accent sur les enjeux environnementaux et sociaux majeurs;

- identifier les risques environnementaux et sociaux potentiels dans les zones d’accueil des différentes activités et proposer les mesures d’atténuation ;

- proposer une procédure d’analyse et de tri qui déterminera pour chaque intervention proposée l’évaluation environnementale à effectuer;

- déterminer les impacts potentiels et des mesures correctives correspondantes;

- décrire l’arrangement institutionnel de mise en œuvre du PCGES en clarifiant les rôles et responsabilités de toutes les parties prenantes impliquées dans sa mise en œuvre ;

- décrire un mécanisme de gestion des plaintes ;

- évaluer la capacité des institutions nationales responsables et impliquées dans la mise en œuvre du PCGES, et proposer des mesures pour le renforcement de leurs capacités si besoin est ;

- déterminer les besoins en renforcement des capacités et autre assistance technique pour la mise en œuvre adéquate des mesures environnementales et sociales;

- conduire les consultations publiques sur la base des risques environnementaux et sociaux et faire le résumé;

- proposer un cadre de suivi environnemental, de préférence participatif, en spécifiant quelques indicateurs environnementaux et sociaux à suivre ;

- préparer un budget estimatif de mise en œuvre de toutes les activités proposées dans le PCGES.

  - Document à produire

En sa qualité de document de cadrage, le rapport du CGES sera, autant que possible, concis. Il ne traitera donc que des impacts environnementaux et sociaux  potentiels.

Le rapport du CGES sera structuré comme suit :

- Liste des sigles et abréviations

- Sommaire ;

- Résumé analytique en français et en anglais;

- Introduction ;

- Brève description du projet et des sites potentiels incluant la méthodologie qui sera appliquée pour la préparation, l’approbation et l’exécution d’activités/investissements et le suivi ;

- Situation environnementale et sociale dans les zones du projet ;

- Cadre politique, institutionnel, administratif et juridique en matière d’environnement et un aperçu des politiques de sauvegardes environnementales applicables, ainsi qu’une analyse des conditions requises par les différentes politiques;

- Identification et évaluation des impacts environnementaux et sociaux et leurs

- mesures de gestion ;

- Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) contenant :

- le processus de définition du niveau d’analyse environnementale et sociale des interventions ;

- le processus d’analyse et de validation environnementale des activités/investissements passés au screening;

- les dispositions institutionnelles pour la mise en œuvre et le suivi du PCGES ;

- le Cadre de suivi environnemental y compris quelques indicateurs clés et les rôles et responsabilités, indicateurs types, simples et mesurables, un calendrier de suivi-évaluation et les parties responsables de la mise en œuvre de ce plan ;

- le programme détaillé pour le renforcement des capacités ;

- un budget de mise en œuvre du PCGES.

- Mécanisme de gestion des plaintes ;

- Résumé des consultations publiques du PCGES ;

Conclusion

Références bibliographiques.

Annexes

  - Qualifications et compétences requises

L’étude sera menée par un expert en environnement de niveau d’études universitaires (BAC+5) dans une science de l’environnement et justifié d’une expérience en gestion environnementale dans les projets de développement.

  - Période de l’étude

La durée de la mission de l’expert en environnement pour l’élaboration du cadre de gestion environnementale et sociale est estimée à soixante (60) jours et devrait débuter le 1 octobre 2024 et terminer le 30 novembre 2024. A l’issue de l’évaluation du rapport du CGES par le comité technique sur les évaluations environnementales, l’expert en environnement disposera dix (10) jours pour intégrer les amendements.

  - Calendrier/chronogramme des activités

Le programme d’activités suivant prend en compte tout le processus d’approbation du CGES, notamment l’élaboration et le cadrage de TDRs, l’élaboration et la validation du rapport de CGES.

| Activités | Période |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre |  |  |  |  | Janvier |  |  |  |  |  |  |  | Février |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  |
| Activités préalables à l'élaboration du CGES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboration des TDRs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tenue de la session de cadrage des TDR par l'ANEVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réception des observations de l'ANEVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase d'élaboration du CGES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recherche documentaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboration des outils de collecte des données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Collecte des données et Information du public de l'élaboration du CGES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consultation publique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rédaction du rapport du CGES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase Validation du rapport de CGES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amendement par l'équipe ESEPV-Sahel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soumission à l'ANEVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Annexe 2 : Outil de consultation des parties prenantes

| Compte rendu de la rencontre d’information et de la consultation publique |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lieu de rencontre : |  | Date : |
| Régional : |  | Province : |
| Commune : |  | Village/secteur : |
| Personnes rencontrées : |  |  |
| Contenu de l’information du publique |  |  |
| - Présentation du projet ; - Présentation des impacts environnementaux et sociaux potentiels (positifs ou négatifs) ; - Présentation des mesures d’atténuation ; - Mécanisme de gestion des plaintes |  |  |
| Attentes vis-à-vis du projet (priorités sur le plan environnemental et social) |  |  |
| Craintes et préoccupations en lien avec la mise en œuvre du projet ou à prendre en compte dans l’exécution pour le succès du projet (priorités sur le plan environnemental et social) |  |  |
| Suggestions et recommandation |  |  |
| Quels sont les problèmes d’ordre environnemental et social rencontrés dans la zone de mise en œuvre du projet ? |  |  |
| Quels sont les causes de ces problèmes identifiés ? |  |  |
| Comment résoudre ces problèmes ? |  |  |
| Questions posées par les interlocuteurs |  |  |
| Réponses aux questions |  |  |

## Annexe 3 : Listes des personnes consultées